Vienošanās pie 2019.gada 28. februāra piegādes  līguma  Nr.ADM/3-24/19/38

Jelgava

2019. gada _____29.aprīlis_______________

Jelgavas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000042516, juridiskā adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektores Irēnas Škutānes personā, kura rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikumu un Jelgavas pilsētas domes 2016.gada 28.jūlija lēmumu Nr.8/8 “Projekta “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” iesniegšana””, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CITYCOM”, reģistrācijas Nr.43603020998, juridiskā adrese: Zirgu iela 12-71, Jelgava, Latvija, LV – 3001, kuras vārdā saskaņā ar sabiedrības statūtiem rīkojas prokūrists Igors Šats, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti – Puses,

Tā kā videonovērošanas sistēmu uzstādīšanai ir nepieciešami atsevišķi balsti, bet to uzstādīšana šobrīd nav iespējama, jo ir ieilgusi JPPI “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra” 2019. gada 4. martā noslēgtā līguma Nr. POI/2-3/19/8 ar SIA “METRO” par tehniskās dokumentācijas izstrādi informatīvo displeju balstiem un sakaru kanalizācijai (elektroenerģijas un optiskā tīkla) līdz balstiem izpilde, līdz ar to ir aizkavējies arī plānotais iepirkums par informatīvo displeju balstu un sakaru kanalizācijas (elektroenerģijas un optiskā tīkla) līdz balstiem izbūvi.

Ņemot vērā prognozēto iepirkuma par informatīvo displeju balstu un sakaru kanalizācijas (elektroenerģijas un optiskā tīkla) līdz balstiem izbūvi  līguma izpildes laiku, un to, ka videonovērošanas sistēmu uzstādīšana, kas ietver 4 kameru montāžu, servera un programmatūras un konfigurēšanu Pasūtītāja informācijas sistēmā, atbilstoši iepirkuma Tehniskai specifikācijai (līguma Pielikums Nr.1.), jāveic saskaņojot precīzu piegādes un uzstādīšanas laiku ar Pasūtītāju, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 3.punktu un 2019.gada 28.februāra Piegādes līguma Nr. ADM/3-24/19/38 (turpmāk – Līgums) 7.1.apakšpunktu, Puses  noslēdz šādu vienošanos  (turpmāk – Vienošanās):

- Izteikt Līguma 1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“Izpildītājs piegādā un uzstāda Preci ne vēlāk kā līdz 2019.gada 9.augustam.”

- Pārējie Līguma nosacījumi paliek negrozīti.

- Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- Vienošanās sastādīta uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| PASŪTĪTĀJS | IZPILDĪTĀJS |
| --- | --- |
| Jelgavas pilsētas dome | SIA “CITYCOM” |
| Reģ. Nr. 90000042516 | Reģ. Nr. 43603020998 |
| Adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 | Adrese: Zirgu iela 12-71, Jelgava, LV-3001 |
| Valsts kase | Banka: A/S Swedbank |
| Kods: TRELLV22 | Kods: HABALV22 |
| Konts: LV98TREL9802006048000 | Konts: LV40HABA0551011572270 |
| __________________________________ I.Škutāne | _______________________________ I.Šats |