Vienošanās Nr.4

pie 2017.gada 28.aprīļa Būvdarbu līguma Nr. ADM/3-24/17/21

“Par Jelgavas Valsts ģimnāzijas pārbūvi”

Jelgavā 								 2018.gada 23.novembrī

Jelgavas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000042516, juridiskā adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs), Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektores Irēnas Škutānes personā, kura rīkojas saskaņā ar 2017.gada 28.aprīļa Būvdarbu līguma Nr. ADM/3-24/17/21 “Par Jelgavas Valsts ģimnāzijas pārbūvi ” 9.9. apakšpunktu , no vienas puses, un

Pilnsabiedrība “RERE BŪVE 1”, reģistrācijas Nr.40103824432, juridiskā adrese K.Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, (turpmāk – Izpildītājs), kura vārdā rīkojas Izpildītāja biedra SIA “RERE BŪVE”, reģ. Nr. 40103820549, valdes priekšsēdētājs Valdis Koks, no otras puses, abi kopā turpmāk – Līdzēji,

pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto aktu Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņas”, aktu Nr.2 “Papilddarbi”, Izpildītāja 16.11.2018. vēstuli Nr.165 “Par būvdarbu izpildes termiņu”, Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 2.punktu, 3.punktu un 2017.gada 28.aprīļa Būvdarbu līguma Nr. ADM/3-24/17/21 “Par Jelgavas Valsts ģimnāzijas pārbūvi” (turpmāk – Līgums) 2.5.apakšpunktu, 2.6.apakšpunktu, 3.3.apakšpunktu, 6.1.apakšpunktu un 6.6.apakšpunktu, vienojas izdarīt Līgumā šādus grozījumus (turpmāk – Vienošanās):

- Izteikt Līguma 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.1. Maksa par BŪVDARBIEM ir 7 992 473.00 euro (septiņi miljoni deviņi simti deviņdesmit divi tūkstoši četri simti septiņdesmit trīs euro, 00 euro centi) turpmāk – LĪGUMCENA, un pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) 1 678 419.33 euro (viens miljons seši simti septiņdesmit astoņi tūkstoši četri simti deviņpadsmit euro, 33 euro centi). LĪGUMCENAS un pievienotās vērtības nodokļa summa ir 9 670 892.33 euro (deviņi miljoni seši simti septiņdesmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit divi euro, 33 euro centi.”

- Izteikt Līguma 5.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.1. Līguma 1.1.punktā noteikto BŪVDARBU izpildes termiņš ir 27 mēneši no Līguma noslēgšanas dienas”.

- Pārējie Līguma noteikumi paliek negrozīti.

- Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- Vienošanās sastādīta uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Pielikumā:

- Akts Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņas” uz 8 (astoņām) lapām;

- Akts Nr.2 ”Papilddarbi” uz 17 (septiņpadsmit) lapām;

- 16.11.2018. vēstule Nr. 165 “Par būvdarbu izpildes termiņu” uz 2 (divām) lapām;

- Pamatojums līguma grozījumiem uz 10 (desmit) lapām;

- Precizētas lokālās tāmes uz 130 (viens simts trīsdesmit) lapām.

Līdzēju paraksti:

| PASŪTĪTĀJS | IZPILDĪTĀJS |
| --- | --- |
| Jelgavas pilsētas dome | PS “RERE BŪVE 1” |
| Pašvaldības izpilddirektore I. Škutāne | Valdes priekšsēdētājs V. Koks |