**1.pielikums**

IEPIRKUMA

**“Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” žoga nomaiņa teritorijas ziemeļos un austrumos”**

 **identifikācijas Nr. JPD2017/67/MI**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Vienotais reģistrācijas Nr. Adrese, pasta indekss: Bankas nosaukums: IBAN konta numurs: SWIFT: |  |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds (tālrunis, faksa numurs, e-pasta adrese): |  |
| Atzīmēt, ja pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums |  **mazais uzņēmums[[1]](#footnote-1)** **vidējais uzņēmums[[2]](#footnote-2)** |

Piedāvājam veikt **Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” žoga nomaiņu teritorijas ziemeļos un austrumos** saskaņā ar iepirkuma dokumentācijas prasībām par piedāvāto cenu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma priekšmets** | **Piedāvātā cena, *euro* (bez PVN)** |
| Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” žoga nomaiņa teritorijas ziemeļos un austrumos |  |

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Piedāvātā cena **bez PVN** vārdiem

1. Piekrītam visām Iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām.
2. Apstiprinām, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
3. Apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus iepirkuma dokumentācijas nosacījumus un strādāt pie iepirkuma līguma izpildes.
4. Piedāvātajā cenā ir ietvertas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu līguma izpildi.
5. Mūsu rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iepirkuma prasībām atbilstošu darbu izpildi.
6. Apliecinām, ka piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem.
7. Apstiprinām, ka veikto darbu garantijas perioda termiņš no ir ne mazāk kā 3 (trīs) gadino Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas**.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

vārds, uzvārds (Amats, pilnvarojums)

Piedāvājums sagatavots un parakstīts 2017.gada “\_\_\_”.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### **2.pielikums**

IEPIRKUMA

**“Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” žoga nomaiņa teritorijas ziemeļos un austrumos”**

 **identifikācijas Nr. JPD2017/67/MI**

### **KVALIFIKĀCIJA[[3]](#footnote-3)**

1. **Pretendenta Finanšu apgrozījums:**
	1. Pretendenta 3 iepriekšējo (2014.g., 2015.g. un 2016.g.) darbības gadu laikā vidējais sniegto būvniecības pakalpojumu apjoms ir ne mazāks par 40 000 *euro* bez PVN.
	2. Pretendenta, kas dibināts vēlāk, vidējais sniegto būvniecības pakalpojumu apjoms par nostrādāto laika periodu ir ne mazāks par 40 000 *euro* bez PVN. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu apvienības dalībnieku finanšu apgrozījumi skaitāmi kopā.

*Tabula 1*

|  |  |
| --- | --- |
| **Gads** | **Finanšu apgrozījums *euro* bez PVN** (atbilstoši 1.1.apakšpunkta prasībai) |
| 2014 |  |
| 2015 |  |
| 2016 |  |
| **Kopā** |  |
| **Vidēji** (=Kopā/3) |  |

1. **Prasības Pretendenta pieredzei:**
	1. Pretendentam iepriekšējo 5gadu laikā (no 2012. gada līdz šī iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) jābūt pieredzei, kas atbilst šādai prasībai:

|  |
| --- |
| **Prasība** |
| Pabeigti vismaz 2 (divi) būvniecības pakalpojumu līgumi, kuros veikti labiekārtošanas darbi ar žoga izbūvi tajos. |

* 1. pievienot 2 (divu) pasūtītāju vai ģenerāluzņēmēja (ja darbi veikti apakšuzņēmēja kārtā) atsauksmes par līgumiem, ar kuriem pretendents pamato savu pieredzi. Atsauksmē jānorāda pasūtītājs, būvdarbu objekts, veikto būvdarbu izmaksas, termiņš, raksturojums, apjoms un cita informācija atbilstoši 2.1.punkta prasībai.

*Lai apliecinātu 2.punktā prasīto pieredzi, Tabulā 2 norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst minētajām prasībām.*

*Tabula 2*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Līguma priekšmets (nosaukums) | Līguma izpildes laiks (termiņš no - līdz) | Līguma ietvaros izpildīto darbu apraksts, apjoms, summa u.c. rādītāji, kas apliecina 2. punktā prasīto pieredzi | * Pasūtītājs
* Pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis
 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Pretendents nodrošina šādus speciālistus**

Informāciju, kas raksturo šajā punktā prasīto personālu, ierakstīt zemāk dotajās tabulās, aizpildot visas ailes un pievienot attiecīgās personas parakstītu apliecinājumu (saskaņā ar piedāvāto formu) par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā.

* 1. Pretendenta piedāvātais **atbildīgais būvdarbu vadītājs:**

|  |
| --- |
| * + 1. Speciālists ar būvprakses sertifikātu ēku būvdarbu vadīšanā.
 |
| * + 1. Iepriekšējo piecu gadu laikā (no 2012.gada līdz šī iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) būvdarbu vadītājapieredze vismaz divos pabeigtos objektos, kuros veikti labiekārtošanas darbi ar žoga izbūvi.
 |

Iesniedzamā informācija par atbildīgo būvdarbu vadītāju

*Tabula 3*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** | **Specialitāte** | **Pārstāvības statuss\***(norādīt A, B vai C) | **Profesionālās kvalifikācijas dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.** |
|  |  |  |  |

*Lai apliecinātu pieredzi un 3.1.punktā noteikto prasību izpildi, Tabulā 4 norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajai prasībai:*

*Tabula 4*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Nr. p.k.* | *Objekta nosaukums, adrese, līguma darbības laiks (no – līdz)* | *Līguma ietvaros veikto būvdarbu, kas atbilst 3.1.2. punkta prasībai, apraksts* | *Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis* |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

**Līguma izpildē iesaistītā atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums**

**par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā**

Ar šo es apņemos

strādāt pie līgumu izpildes <*Iepirkuma nosaukums, ID numurs*> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <*Pretendenta nosaukums>* piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgti iepirkuma līgumi.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, Uzvārds |  |
| Personas paraksts |  |
| Datums |  |

\* norāda, vai piesaistītais speciālists ir:

**A** pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks;

**B** apakšuzņēmēja – komersanta darbinieks;

**C** apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības vai kura ir saimnieciskās darbības veicēja, un tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā iepirkuma līguma izpildē.

1. **Apakšuzņēmēju saraksts**

*Tabula 5*

|  |  |
| --- | --- |
| **Apakšuzņēmēja nosaukums** | **Veicamā Darba daļa**  |
| **Darba daļas nosaukums**  | **% no piedāvājuma cenas** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Kopā (%) |  |

**Apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē**

Ar šo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*apakšuzņēmēja nosaukums*) apņemas strādāt pie iepirkuma līguma „nosaukums ID numurs” izpildes kā pretendenta <*Pretendenta nosaukums>* apakšuzņēmējs, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(apakšuzņēmēja nosaukums)* apņemas nekavējoties informēt pasūtītāju.

|  |  |
| --- | --- |
| Apakšuzņēmēja nosaukums  |  |
| [[4]](#footnote-4)Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

**3.pielikums**

IEPIRKUMA

**“Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” žoga nomaiņa teritorijas ziemeļos un austrumos”**

**identifikācijas Nr. JPD2017/67/MI**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1. Tehniskā specifikācija izstrādāta pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” pasūtījumu veikt žoga nomaiņu teritorijas ziemeļos un austrumos.
2. Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei “Lācītis” adrese: Māras iela 2, Jelgava, LV-3001. Zemes vienības kadastra apzīmējums 0900 003 0067.
3. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” - žogs ir I grupas inženierbūve un pēc MK noteikumiem Nr. 1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju”, I grupas inženierbūves klasificējas kā 2420 - citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves.
4. Būvdarbu veicējs izstrādā darba veikšanas projektu, ievērojot darba aizsardzības prasības.
5. Ģenerālplāna risinājumi:
	1. Būvniecības darbu ietvaros paredzēts demontēt esošo žogu teritorijas Z un A pusēs, iebraucamos vārtus un gājēju vārtus teritorijas Z pusē, un atbilstoši novietojuma plānam (GP-3 lapa) izbūvēt projektējamo žogu, gājēju vārtus un bīdāmus iebraucamos vārtus.
	2. Atbilstoši demontāžas plānam (GP-2 lapa) būvniecības darbu ietvaros paredzēts nozāģēt sešus kokus, nocirst un izrakt dzīvžogu teritorijas A pusē, un atbilstoši novietojuma plānam (GP-3 lapa) iestādīt četrus Acer platanoides “Royal Red” parastās kļavas šķirnes kokus.
	3. Esošā žoga demontāžas un projektējamā žoga būvniecības darbus veikt pa posmiem, neradot situāciju, ka nepiederošas personas var iekļūt un bērni var izkļūt no pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas, nepieciešamības gadījumā uzstādīt mobilo celtniecības žogu. Demontāžas darbi veicami ar cilvēku darba resursu palīdzību.
	4. Būvniecības atkritumu savākšanai nepieciešams izvietot būvgružu konteineru un slēgt līgumu ar likumīgu atkritumu apsaimniekotāju. Būvgružu konteinera novietojumu saskaņot ar pasūtītāju. Par būvniecības atkritumu savākšanu atbildīgs būvdarbu veicējs.
	5. Projektējamais žogs veidots no betona stabiem, koka sētas vairoga posmiem un betona pasētām.
	6. Pēc būvniecības darbiem atjaunot sabojātos ceļu segumus, zālāju, puķu dobes un citus apstādījumus, kas sabojāti būvniecības darbu laikā.
6. Veicot remontdarbus Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, jāievēro:
	1. minimālais veikto darbu garantijas perioda termiņš no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas – ne mazāk kā 3 (trīs) gadi;
	2. Pretendentam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās Darbu uzraudzības grupas sanāksmēs, kurās tiek pārrunāta Darbu īstenošanas gaita. Darbu uzraudzības grupas sanāksmes Pasūtītājs organizēs ne retāk kā vienu reizi nedēļā.
	3. Būves apgāde ar ūdeni un elektroenerģiju – no iestādes tīkliem, ar iestādes administrāciju saskaņotu patēriņa uzskaiti un samaksas kārtību (par saņemtajiem pakalpojumiem (elektrība, ūdens) norēķinās Būvuzņēmējs)
	4. Būvuzņēmējam pirms jebkura darba uzsākšanas, jāpārliecinās par tehniskā piedāvājumā sastāvā sniegtajiem izmēriem un nosacījumiem. Neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas griezties pie Pasūtītāja.
	5. Būvmateriāli un konstrukcijas novietojamas iestādes teritorijā/telpās, iestādes administrācijas norādītās vietās.
	6. Būvdarbu gaitā iegūtie materiāli nododami iestādes administrācijai, vai ar Pasūtītāja pilnvarota pārstāvja akceptu atzīstami par būvgružiem, kuru savākšanai un uzkrāšanai līdz aizvešanai uz sertificētu izgāztuvi izmantojami būvgružu konteineri. Būvniecības procesā radītie atkritumi jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem.
	7. Iestādes telpās norobežojama darbu zona ar atbilstošu nožogojumu un brīdinājuma zīmēm (darbam iestādes darbības laikā).
	8. Izpildot un pieņemot darbus ievērot:

Būvdarbus veikt saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, Nr.379 “Darba vides iekšējas uzraudzības veikšanas kartība”, būvdarbu tehnoloģijas prasībām, noteikumiem **un būvkonstrukciju daļas dotajiem norādījumiem.**

**TĒRAUDA KONSTRUKCIJĀM**

Tērauda konstrukcijas izgatavojamas rūpnieciski, atbilstoši sertificētā uzņēmumā un ievērojot: LVS EN 1090:1-1996 „Tērauda konstrukciju izgatavošana. 1.Daļa: „Vispārīgi noteikumi un noteikumi būvēm”.

Tērauda konstrukciju metināšanu veikt atbilstoši LVS 1011 standarta 1- 8 daļas un LVS EN 3834 standartu.

Ražošanas atbildību apliecināt saskaņā ar LVS EN 45014.

**DZELZSBETONA KONSTRUKCIJĀM**

Betona tehniskie noteikumi, darbu izpildījums un kvalitātes atbilstības kritēriji vadoties pēc LVS EN 206:2014 prasībām.

Betona konstrukciju izgatavošana un kopšana pēc LVS EN 13670:2012 L.

Betonam pievienot sasald./atkušanu izturīgas pildvielas, saskaņā ar LVS EN 12620:2013 rekomendācijām.

Saliekamā dzelzsbetona konstrukciju ražošana pēc LVS EN 13369.

**KOKA KONSTRUKCIJĀM**

Koka konstrukcijas impregnētas ar augstspiediena metodi atbilstoši NP(1-3) .klasei (saskaņā ar LVS EN 351-1).

Nesošo konstrukciju savienojumos izmantotas bultskrūves un tipveida metāla būvkalumus, SSTC 50, SSTC 60, DSTC 50, DSTC 60 BULLDOG SIMPSON Strong- tie vai analogus un leņķus saskaņā ar LVS EN 912:2011 standartu.

Pie līmēto koka konstrukciju izgatavošanas vadīties pēc LVS EN 14080 „Koka konstrukcijas – Līmētā koksne – Prasības” noteiktajām prasībām konstrukciju ražošanai un izejmateriāliem, gatavai produkcijai un kvalitātes kontrolei.

**KVALITĀTES PRASĪBAS KOKMATERIĀLIEM**

|  |
| --- |
| Prasības, kas uzstādāmas koka konstrukciju šķērsgriezumiem |
| Npk | Nominālais izmērs, mm | Robežnovirze, mm |
| 1 | 18...30 | 0.7 |
| 2 | 30...50 | 0.8 |
| 3 | 50...80 | 0.9 |
| 4 | 80...120 | 1 |
| 5 | 120...260 | 1.2 |
| 6 | 260...500 | 1.4 |

1. Darbu apjomi norādīti Tehniskā specifikācijas pielikumā „Lokālā tāme” Microsoft Excel failā (*elektroniski publicēts pie iepirkuma*). Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu ražotājiem, standartiem un klasēm, kā arī vizuālajam attēlojumam, kuras norādītas Tehniskās specifikācijas pielikumā „Lokālā tāme” un projekta dokumentācijā, liecina tikai par to kvalitātes, funkcionalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ar citām tehniski ekvivalentām iekārtām un materiāliem ir iespējama, ja pretendents ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem var pierādīt, ka piedāvājums ir ekvivalents, par ko attiecīgi sniedz informāciju atbilstoši 4.pielikuma “Tehniskais piedāvājums” 2.punktam.
2. Būvdarbu **plānotais** izpildes termiņš ir: 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
3. Samaksas noteikumi:
	1. Pasūtītājs veic samaksu 1 (vienu) reizi mēnesī par faktiski izpildīto Darbu apjomu, pārskaitot samaksu Izpildītāja norādītajā norēķinu kontā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas, ko tas iesniedz pēc izpildīto darbu saskaņošanas un pieņemšanas.
4. Būvdarbu garantijas laika garantiju noteikumi:
	1. **Garantijas laika garantija:**
		1. Darbu garantijas laika garantija var būt:
			1. Bankas garantija;
			2. Apdrošināšanas polise.
		2. Darbu garantijas laika garantija atbilst šādām prasībām:
			1. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas samaksāt Pasūtītājam darbu garantijas laika garantijas summu defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības.
			2. Darbu garantijas laika garantija ir spēkā visā būvdarbu garantijas termiņa laikā.
			3. Darbu garantijas laika garantijai jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamai.
			4. Pasūtītājam nav jāpieprasa darbu garantijas laika garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai.
			5. **Darbu garantijas laika garantijas summa nedrīkst būt mazāka par 10 % (desmit procenti) no līgumcenas.**
		3. Bankas garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rulesfor Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
		4. Izpildītājs garantē izpildītā Darba un uzstādīto materiālu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 3 (trīs) gadus no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.
	2. **Līguma saistību izpildes** **nodrošinājums**
		1. Līguma saistību izpildes nodrošinājums Izpildītājam jāiesniedz 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas, un tas var būt:
			1. Bankas garantija;
			2. Apdrošināšanas sabiedrības polise.
		2. Līguma saistību izpildes nodrošinājums atbilst šādām prasībām:
			1. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas samaksāt Pasūtītājam līguma nodrošinājuma summu, ja Izpildītājs nav izpildījis līgumā noteiktos būvniecības darbus vai nepilda šajā līgumā noteiktās saistības vai līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību.
			2. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā 30 (trīsdesmit) dienas pēc būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas vai līdz dienai, kad Pasūtītājs saņem izpildīto darbu garantijas laika garantiju.
			3. **Līguma nodrošinājuma summai jābūt 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.**
			4. Līguma nodrošinājumam jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamam.
		3. Bankas garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rulesfor Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

**4.pielikums**

IEPIRKUMA

**“Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” žoga nomaiņa teritorijas ziemeļos un austrumos”**

 **identifikācijas Nr. JPD2017/67/MI**

### **Tehniskais piedāvājums**

Darba organizācijas apraksts, kas apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskajā specifikācijā norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams šajā pielikumā noteiktajā formā, norādot tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei, un saturā ievērojot noteikto secību:

1. **Pretendenta organizatoriskā struktūrshēma** un savstarpējā saistība (ietverot savstarpējos sadarbības virzienus, komunikāciju, apakšuzņēmējus, būtiskākos piegādātājus u.c.)
2. **Par ekvivalentu**. Ja Pretendents izvēlās iesniegt nolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija” pielikumā „Lokālā tāme” norādītajiem materiāliem, iekārtām, aprīkojumam utt., ekvivalentu, tad iesniegt salīdzinošu tabulu, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums, norādot arī iesniedzamā ekvivalenta tehnisko raksturojumu un nosaukumu (marku).
3. **Sagatavots apraksts par *1.tabulā* norādītajiem darbiem*:***

*1.tabula*

|  |  |
| --- | --- |
| Darba veids | Pretendenta piedāvājums |
| 1. Žoga demontāžas un montāžas darbi | Apraksts, kā Pretendents plāno organizēt darbus, izpildīt tos un nodrošināt kvalitātes kontroles pasākumus, tai skaitā, sadarbība un komunikācija ar pasūtītāju. |

1. **Darba veikšanas kalendārais grafiks –** darbu veikšanas detalizēts laika grafiks par būvdarbu izpildes termiņu: 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas (tabulas veidā, no Lokālās tāmes veicamie darbi un to izpildes termiņi atbilstoši nolikumā, līguma projektā un tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām, un atbildīgās personas, plānotie cilvēkresursi (skaits un cilvēkstundas attiecīgajiem darbiem katram atsevišķi).
2. **Garantijas perioda termiņš**– ne mazāk kā 3 (trīs) gadi no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas.
3. Tehniskajam piedāvājumam pievieno aizpildītuNolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija” pielikumu „Lokālā tāme” Microsoft Excel failā papīra formātā un iesniegts arī elektroniski (CD).

**5.pielikums**

IEPIRKUMA

**“Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” žoga nomaiņa teritorijas ziemeļos un austrumos”**

 **identifikācijas Nr. JPD2017/67/MI**

## Līguma projekts

## BŪVDARBU LĪGUMS Nr.

Jelgavā 2017.gada \_\_.\_\_\_\_

**Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Lācītis”,** reģistrācijas numurs 90000074738, juridiskā adrese: Māras ielā 2, Jelgava, LV-3001 (turpmāk - PASŪTĪTĀJS), tās vadītājas Sandras Nāckalnes personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses,

un

**SIA „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”,** reģistrācijas numurs\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, būvkomersanta reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_iela \_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_/vieta/, LV-\_\_\_\_\_\_\_ (turpmāk - IZPILDĪTĀJS), tās valdes \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/amats/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /vārds, uzvārds/ personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā – Līdzēji, saskaņā ar iepirkuma “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” žoga nomaiņa teritorijas ziemeļos un austrumos”, identifikācijas Nr. JPD2017/67/MI (turpmāk – iepirkums) rezultātiem, noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk - Līgums):

1. **Līguma priekšmets un izpildes vieta**

1.1 PASŪTĪTĀJS pasūta un IZPILDĪTĀJS veic Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” (turpmāk tekstā - Iestāde) žoga nomaiņas darbus (turpmāk - Darbs) Līgumā noteiktajā laikā un saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvaldes 2017.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_ akceptēto apliecinājuma karti (turpmāk – projekts), tehnisko specifikāciju un IZPILDĪTĀJA iesniegto tehniski-ekonomisko piedāvājumu iepirkumam (1.pielikums), spēkā esošajiem normatīviem aktiem un šo Līgumu.

* 1. Darba izpildes vieta ir Māras iela 2, Jelgava, LV-3001.
	2. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Līdzējiem ir saistoši iepirkuma, IZPILDĪTĀJA piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.
1. **Darba izmaiņas**

2.1. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veicamajam Darbam izmainīt tehniskās prasības, apjomu vai to papildināt, uzdodot veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus darbus un noteikt ar izmaiņām saistītas Darba pabeigšanas termiņa izmaiņas, ja tas nepasliktina IZPILDĪTĀJA saistību izpildi saskaņā ar šo Līgumu.

2.2. Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma IZPILDĪTĀJAM ir jāsagatavo detalizēts priekšlikums par Darba izmaiņu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām.

2.3. Ja izmaiņas ierosina IZPILDĪTĀJS un tās nav saistītas ar tehniskās specifikācijas kļūdu novēršanu IZPILDĪTĀJAM uz sava rēķina ierosināto izmaiņu tehniskie risinājumi jāskaņo ar PASŪTĪTĀJU.

2.4. Darba izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem Līgumā, bet darbiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka PASŪTĪTĀJS saskaņā ar procedūrām, kuras ir noteiktas Publisko iepirkumu likumā.

1. **Līgumcena un norēķinu kārtība**
	1. Par Darba veikšanu PASŪTĪTĀJS, saskaņā ar Līgumam pievienoto tāmi, samaksā IZPILDĪTĀJAM Līguma cenu bez PVN (turpmāk – Līgumcena) – **EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/summa cipariem/ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_euro \_\_ centi/summa vārdiem/), PVN 21% - **EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/summa cipariem/ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_euro \_\_ centi/summa vārdiem/) un kopā ar PVN 21% - **EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/summa cipariem/ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_euro \_\_ centi/summa vārdiem/).
	2. Pievienotās vērtības nodokļa (divdesmit viens procents) apmaksa saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta sestās daļas nosacījumiem „Nodokļa apgrieztā maksāšana”.
	3. Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi nodokļos un nodevās, kas pazemina vai paaugstina IZPILDĪTĀJA veiktā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, PVN), ja šādi grozījumi nav atspoguļoti Līgumcenā un ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās cenas.
	4. Papildus Līgumcenai PASŪTĪTĀJS var veikt samaksu, neveicot jaunu iepirkuma procedūru, tikai tādu papildu darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti Lokālajās tāmēs un par ko tika rīkots iepirkums, bet kuru apjoms ir palielinājies (piemēram, nepilnību dēļ projektā). Maksimālais pieļaujamais Līgumcenas palielinājums ir līdz 10% no kopējās Līgumcenas.
	5. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka Līgumcenā iekļautas visas darbu izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo Darbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā, projekta, tehniskajai specifikācijai un tehniskajam piedāvājumam atbilstošo darbu un materiālu izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām.
	6. Līgumā noteiktās Darba izmaksu cenas paliek nemainīgas Līguma darbības laikā, ja netiek mainīta tehniskās specifikācijas dokumentācija.
	7. Pasūtītājs veic samaksu 1(vienu) reizi mēnesī par faktiski izpildīto Darbu, pārskaitot samaksu Izpildītāja norādītajā norēķinu kontā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izpildīto darbu saskaņošanas un pieņemšanas dienas, Izpildītājam izrakstot un iesniedzot PASŪTĪTĀJĀM rēķinu.
	8. Par galīgās samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.
	9. Ja PASŪTĪTĀJS neveic samaksu par Darbu Līgumā noteiktajā termiņā, tad IZPILDĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1 % (viena desmitdaļa procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, izņemot gadījumus, kad samaksas nokavējums iestājies no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.
2. **Līdzēju tiesības un pienākumi**
	1. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi:
		1. PASŪTĪTĀJS maksā par kvalitatīvi izpildīto un pieņemto Darbiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem;
		2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt grozījumus Līguma 1.1.punktā paredzētajā darbu apjomā Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
		3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Darba kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no IZPILDĪTĀJA kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu;
		4. Nepieciešamības gadījumā PASŪTĪTĀJS brīdina IZPILDĪTĀJU par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Līdzējiem vienojoties, Darba izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti;
		5. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJU ar Darba veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir PASŪTĪTĀJA rīcībā.
		6. PASŪTĪTĀJS vismaz vienu reizi divās nedēļās, bet nepieciešamības gadījumā biežāk, organizē sanāksmes, lai pārrunātu Darba izpildes norisi, kurās piedalās PASŪTĪTĀJA un IZPILDĪTĀJA pārstāvji.
	2. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi:
		1. Ar saviem resursiem kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Līguma nosacījumiem un Līgumā noteiktajā termiņā kvalitatīvi izpilda Darbu saskaņā ar tehnisko specifikāciju, t.sk. nodrošina Darba izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, mehānismiem, instrumentiem, transportu u.c. resursiem.
		2. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par visu veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem.
		3. IZPILDĪTĀJS nodrošina Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteikto prasību ievērošanu.
		4. IZPILDĪTĀJS par darba aizsardzības koordinatoru Līguma izpildes laikā nozīmē\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/vārds, uzvārds/, tālrunis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_*@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.lv.*
		5. IZPILDĪTĀJA nozīmēts darba aizsardzības koordinators ir atbildīgs par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā, Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteikto prasību ievērošanu.
		6. IZPILDĪTĀJS nodrošina atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta, atkritumi nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, būvniecības procesā radītos atkritumus jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem.
		7. IZPILDĪTĀJS apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus PASŪTĪTĀJAM vai kaitēt tā interesēm.
		8. IZPILDĪTĀJS garantē izpildītā Darba un uzstādīto materiālu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 3 (trīs) gadus no Darba pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas;
		9. Garantijas termiņa laikā, kas noteikts Līguma 4.2.9.punktā, IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem novērš Darba defektus, kas radušies pēc to nodošanas, izņemot defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā;
		10. Ja IZPILDĪTĀJS nenovērš defektus PASŪTĪTĀJA noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, PASŪTĪTĀJS var nolīgt citu personu defektu novēršanai, un IZPILDĪTĀJAM jāsedz defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu PASŪTĪTĀJS informē IZPILDĪTĀJU 3(trīs) dienu laikā no defektu konstatēšanas dienas.
		11. Pēc Līguma noslēgšanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM Darba izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.
		12. Līguma izpildes laikā IZPILDĪTĀJS paziņo PASŪTĪTĀJAM par jebkurām apakšuzņēmēju sarakstā norādītās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Darba izpildē.
		13. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības mainīt atbildīgos darbu vadītājus un speciālistus, kā arī piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus, tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu.
	3. Ja Darba izpildes laikā IZPILDĪTĀJAM ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU minēto šķēršļu likvidēšanas metodi, saņemt Darba izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst minēto šķēršļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Darba pārtraukšanu, kas rodas PASŪTĪTĀJA saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc PASŪTĪTĀJA norādījuma, kā arī valsts institūciju vai trešo personu darbības rezultātā.
	4. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī Līdzēja Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
	5. Ja IZPILDĪTĀJS neveic Darbu Līguma 6.1.punktā noteiktajā laikā, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.1 % (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto Darba izpildes dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas, kā arī šādā gadījumā IZPILDĪTĀJAM jāatlīdzina visi tādējādi PASŪTĪTĀJAM nodarītie zaudējumi.
	6. Ja IZPILDĪTĀJS nav ievērojis projektā, tehniskajās specifikācijās, piedāvājumā, Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz Darba veikšanu vai kvalitāti, tad nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā PASŪTĪTĀJA izveidotā komisija, kur piedalās IZPILDĪTĀJA pārstāvji un citi pieaicinātie speciālisti, sastāda un paraksta Defektu aktu, kurā norāda veiktā Darba neatbilstību, defektu novēršanas termiņu un kārtību. Ja IZPILDĪTĀJS nepamatoti kavē defektu novēršanu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neveikt samaksu par izpildītajiem darbiem līdz defektu novēršanai un aprēķināt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.1 % (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto izpildes dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.
	7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamās naudas summu IZPILDĪTĀJAM, kas paredzēta par izpildīto Darbu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa. Jebkura Līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.
	8. Darba veikšanai IZPILDĪTĀJS drīkst piesaistīt tikai iepirkuma piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus.
	9. IZPILDĪTĀJAM uz sava rēķina jāveic visas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes.
3. **Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, līguma nodrošinājums un darbu garantijas laika garantija**
	1. **Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana**
		1. IZPILDĪTĀJS uz sava rēķina veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām un iesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi PASŪTĪTĀJAM.
		2. IZPILDĪTĀJS Darbu nedrīkst veikt bez civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas.
	2. **Garantijas laika apdrošināšana**
		1. Darbu garantijas laika garantiju IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM pēc Līguma 6.3.punktā minētā akta apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā līdz Līguma nodrošinājuma termiņa beigām.
		2. Darbu garantijas laika garantija var būt bankas garantija vai apdrošināšanas polise:
		3. Darbu garantijas laika garantija atbilst šādām prasībām:
			1. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas samaksāt PASŪTĪTĀJAM darbu garantijas laika garantijas summu defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja IZPILDĪTĀJS nepilda Līgumā noteiktās garantijas saistības.
			2. Darbu garantijas laika garantija ir spēkā visā būvdarbu garantijas termiņa laikā, kas noteikts Līguma 4.2.9.punktā.
			3. Darbu garantijas laika garantijai jābūt no IZPILDĪTĀJA puses neatsaucamai.
			4. PASŪTĪTĀJAM nav jāpieprasa darbu garantijas laika garantijas summa no IZPILDĪTĀJA pirms prasības iesniegšanas bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai.
			5. Darbu garantijas laika garantija summa nedrīkst būt mazāka par 10 % (desmit procenti) no Līgumcenas.
			6. Bankas garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rulesfor Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
4. **Darba izpilde un nodošana-pieņemšana**
	1. Līguma 1.1.punktā noteiktā Darba izpildes termiņš ir: **2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.**
	2. Pirms Darbu uzsākšanas Līdzēji paraksta aktu par Darba uzsākšanu. Aktā tiek fiksēts Darba uzsākšanas datums un Darba izpildes termiņš. Ar akta parakstīšanas dienu IZPILDĪTĀJS uzņemas atbildību par būvdarbu vietu un tās uzturēšanu.
	3. Darbi tiek pieņemti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sastādot attiecīgu aktu.
	4. Gadījumā, ja no Līdzējiem neatkarīgu iemeslu dēļ Darbu veikšanu nepieciešams apturēt, Līdzēji sastāda attiecīgu aktu par Darbu apturēšanu un aktu par izpildītajiem un pieņemtajiem Darbiem.
	5. PASŪTĪTĀJAM ir īpašuma tiesības uz veiktajiem Darbiem, visiem izmantotajiem materiāliem pēc Līgumā noteiktās summas samaksas, kā arī sagatavēm un ar Darbu saistīto dokumentāciju (projektiem, aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju). Pēc Darba nodošanas IZPILDĪTĀJS visu ar Darba veikšanu saistīto dokumentāciju nodod PASŪTĪTĀJAM.
	6. Līguma pārtraukšanas gadījumā īpašuma tiesības uz izmantotajiem materiāliem pāriet PASŪTĪTĀJA īpašumā, ja par to ir samaksāts.
	7. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu ja:
		1. PASŪTĪTĀJS liedz IZPILDĪTĀJAM piekļūšanu Darbu vietai;
		2. PASŪTĪTĀJS vai būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ;
		3. Darba veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līguma paredzētajiem, kas nav radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ.
5. **Līguma grozīšana un izbeigšana**
	1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
	2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to brīdinot IZPILDĪTĀJU 3 (trīs) darba dienas iepriekš, ja viņš konstatē, ka:

7.2.1. Darba veikšana netiek uzsākta 5 (piecu) darbadienu laikā pēc Līgumā 6.2.punktā paredzētā aktu par Darba uzsākšanu parakstīšanas datuma;

7.2.2. veiktās pārbaudes liecina, ka Darbs tiek pildīts nekvalitatīvi un neatbilst būvnormatīvu, projekta, Tehniskās specifikācijas, Līguma prasībām;

7.2.3.IZPILDĪTĀJS neveic Līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes liecina, ka Darbs tiek pildīts nekvalitatīvi un neatbilst Līgumā noteiktajām prasībām;

7.2.4.IZPILDĪTĀJS uz 3 (trīs) darbadienām kopumā nepamatoti pārtrauc Darba veikšanu būves vietā;

7.2.5. IZPILDĪTĀJS kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 10 (desmit) dienām;

7.2.6. IZPILDĪTĀJS bankrotē, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.

7.3. Ja PASŪTĪTĀJS izmanto tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, IZPILDĪTĀJS nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko Līdzēji sastāda faktiski izpildītā Darba nodošanas-pieņemšanas aktu, atstāj būves vietu kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem būvdarbiem.

1. **Strīdu risināšanas kārtība**

Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiek protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 1 (viena) mēneša laikā nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā.

1. **Nepārvarama vara**
	1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
	2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no Līguma saistību izpildes, ja vien tam par iemeslu nav bijuši paši nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļi.
	3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par Līguma pārtraukšanu.
2. **Citi noteikumi**
	1. Līgums ir saistošs Līdzējiem, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
	2. Līgums stājas spēkā Līguma parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
	3. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.
	4. Visa veida informācija un dokumentācija, kuru IZPILDĪTĀJS saņem no PASŪTĪTĀJA vai iegūst Darba izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darba izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu par katru gadījumu atsevišķi.
		1. Līguma izpildi PASŪTĪTĀJA vārdā vada pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” galvenais speciālists būvniecības un ēku ekspluatācijas jautājumos Andris Baltais tel. 63012491, e-pasts: andris.baltais@izglitiba.jelgava.lv.
		2. IZPILDĪTĀJA pilnvarotais pārstāvis Līguma izpildes laikā ir SIA “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” valdes \_\_\_\_\_\_\_\_\_ /amats/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /vārds, uzvārds/, tālrunis: 20303069, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_*@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.lv.*
	5. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, dokumentācijas iesniegšanu apstiprināšanai un nodošanai apmaksai.
	6. Pilnvaroto pārstāvju vai rekvizītu maiņas, gaidāmo reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā Līdzēji apņemas rakstiski par to paziņot viens otram 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās dienas.
	7. Līgums sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 7 (septiņām) lapas pusēm. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Līguma viens eksemplārs glabājas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs pie IZPILDĪTĀJA.

Pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija uz \_\_(\_\_\_\_\_\_\_)lapām;
2. IZPILDĪTĀJA 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija” pielikums „Lokālā tāme” kopija uz \_\_(\_\_\_)lapām;
3. Darbu izpildes grafiks – uz \_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_) lapas;
4. Komersanta reģistrācijas apliecības kopija – \_\_(\_\_\_)lapām;
5. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija - \_\_(\_\_\_)lapām;
6. Juridisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises

Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kopija – \_\_(\_\_\_)lapām;

1. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kopija – \_\_(\_\_\_)lapām;
2. Projekts – izsniedzams Izpildītājam atsevišķās sējumā.
3. **Līdzēju rekvizīti un paraksti**

|  |  |
| --- | --- |
|  **PASŪTĪTĀJS** |  **IZPILDĪTĀJS** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Maksātājs:** |  |
| Pašvaldības iestāde „Jelgavas izglītības pārvalde”Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001Reģ. Nr. 90000074738  | SIA „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_iela \_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, LV-\_\_\_\_\_Reģ.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
|  | Banka: A/S „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”  |
| **Pasūtītājs:** Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Lācītis” |  Bankas kods : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_konts: LV\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Māras iela 2, Jelgava, LV-3001Reģ. Nr. 90000074738Banka: AS „SEB banka”Bankas kods: UNLALV 2XKonta Nr.: LV07UNLA 0008014130203 |  |
|  |  |
|  |  |
|  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  /S. Nāckalne/ |  / \_.\_\_\_\_\_\_\_\_ / |

 **z.v. z.v.**

1. **Mazais uzņēmums** ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus *euro* [↑](#footnote-ref-1)
2. **Vidējais uzņēmums** ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus *euro*, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus *euro* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Šī iepirkuma pielikuma “Kvalifikācija” ietvaros publiska ēka ir ēka, kurā vairāk nekā 50% ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai.* [↑](#footnote-ref-3)
4. Attiecas uz personu apvienības dalībniekiem un apakšuzņēmējiem - juridiskām personām. [↑](#footnote-ref-4)