**1.pielikums**

IEPIRKUMA

**„Remontdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē „Kultūra””**

**identifikācijas Nr.JPD2017/72/MI**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**Iepirkuma 1.daļa “Kultūras nama Lielās zāles skatuves dēļu grīdas remontdarbi”**

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Vienotais reģistrācijas Nr.  Adrese, pasta indekss:  Bankas nosaukums:  IBAN konta numurs:  SWIFT: |  |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds (tālrunis, faksa numurs, e-pasta adrese): |  |
| Atzīmēt, ja pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums | **mazais uzņēmums[[1]](#footnote-1)**  **vidējais uzņēmums[[2]](#footnote-2)** |

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, mēs apstiprinām, ka esam izpratuši un piekrītam iepirkuma nolikuma noteikumiem, un piedāvājam veikt remontdarbus Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē „Kultūra” saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem par piedāvāto cenu:

|  |  |
| --- | --- |
| Iepirkuma priekšmets | Piedāvātā cena, *euro* (bez PVN) |
| **Kultūras nama Lielās zāles skatuves dēļu grīdas remontdarbi** |  |

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Piedāvātā cena **bez PVN** vārdiem

1. Apstiprinām, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
2. Apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus iepirkuma nolikuma nosacījumus un strādāt pie iepirkuma līguma izpildes. Apņemamies ievērot līguma izpildes termiņu – no līguma noslēgšanas brīža līdz 2017.gada 31.augustam.
3. Mūsu rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iepirkuma prasībām atbilstošu darbu izpildi.
4. Cenā iekļauti visi ar darbu izpildi tieši un netieši saistītie izdevumi, tai skaitā visu celtniecības risku apdrošināšana, darbu garantijas laika garantija (bankas garantija/apdrošināšanas polise).
5. Apstiprinām, ka veikto darbu garantijas perioda termiņš no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas \_\_\_\_ *(cipars vārdiem)* gadi.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

vārds, uzvārds (Amats, pilnvarojums)

Piedāvājums sagatavots un parakstīts 2017.gada “\_\_\_”.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2.pielikums**

IEPIRKUMA

**„Remontdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē „Kultūra””**

**identifikācijas Nr.JPD2017/72/MI**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**Iepirkuma 2.daļa “Kultūras nama pirmā stāva gaiteņa remontdarbi”**

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Vienotais reģistrācijas Nr.  Adrese, pasta indekss:  Bankas nosaukums:  IBAN konta numurs:  SWIFT: |  |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds (tālrunis, faksa numurs, e-pasta adrese): |  |
| Atzīmēt, ja pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums | **mazais uzņēmums[[3]](#footnote-3)**  **vidējais uzņēmums[[4]](#footnote-4)** |

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, mēs apstiprinām, ka esam izpratuši un piekrītam iepirkuma nolikuma noteikumiem, un piedāvājam veikt remontdarbus Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē „Kultūra” saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem par kopējo summu:

|  |  |
| --- | --- |
| Iepirkuma priekšmets | Piedāvātā cena, *euro* (bez PVN) |
| **Kultūras nama pirmā stāvā gaiteņa remontdarbi** |  |

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Piedāvātā cena **bez PVN** vārdiem

1. Apstiprinām, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
2. Apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus iepirkuma nolikuma nosacījumus un strādāt pie iepirkuma līguma izpildes. Apņemamies ievērot līguma izpildes termiņu – no līguma noslēgšanas brīža līdz 2017.gada 25.septembrim.
3. Mūsu rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iepirkuma prasībām atbilstošu darbu izpildi.
4. Cenā iekļauti visi ar darbu izpildi tieši un netieši saistītie izdevumi, tai skaitā visu celtniecības risku apdrošināšana, darbu garantijas laika garantija (bankas garantija/apdrošināšanas polise).
5. Apstiprinām, ka veikto darbu garantijas perioda termiņš no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas \_\_\_\_ *(cipars vārdiem)* gadi.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

vārds, uzvārds (Amats, pilnvarojums)

Piedāvājums sagatavots un parakstīts 2017.gada “\_\_\_”.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3.pielikums**

IEPIRKUMA

**„Remontdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē „Kultūra””**

**identifikācijas Nr.JPD2017/72/MI**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**Iepirkuma 3.daļa “Kultūras nama tērpu noliktavas remontdarbi”**

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Vienotais reģistrācijas Nr.  Adrese, pasta indekss:  Bankas nosaukums:  IBAN konta numurs:  SWIFT: |  |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds (tālrunis, faksa numurs, e-pasta adrese): |  |
| Atzīmēt, ja pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums | **mazais uzņēmums[[5]](#footnote-5)**  **vidējais uzņēmums[[6]](#footnote-6)** |

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, mēs apstiprinām, ka esam izpratuši un piekrītam iepirkuma nolikuma noteikumiem, un piedāvājam veikt remontdarbus Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē „Kultūra” saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem par kopējo summu:

|  |  |
| --- | --- |
| Iepirkuma priekšmets | Piedāvātā cena, *euro* (bez PVN) |
| **Kultūras nama tērpu noliktavas remontdarbi** |  |

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Piedāvātā cena **bez PVN** vārdiem

1. Apstiprinām, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
2. Apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus iepirkuma nolikuma nosacījumus un strādāt pie iepirkuma līguma izpildes. Apņemamies ievērot līguma izpildes termiņu – no līguma noslēgšanas brīža līdz 2017.gada 31.augustam.
3. Mūsu rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iepirkuma prasībām atbilstošu darbu izpildi.
4. Cenā iekļauti visi ar darbu izpildi tieši un netieši saistītie izdevumi, tai skaitā visu celtniecības risku apdrošināšana, darbu garantijas laika garantija (bankas garantija/apdrošināšanas polise).
5. Apstiprinām, ka veikto darbu garantijas perioda termiņš no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas \_\_\_\_ *(cipars vārdiem)* gadi.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

vārds, uzvārds (Amats, pilnvarojums)

Piedāvājums sagatavots un parakstīts 2017.gada “\_\_\_”.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4.pielikums**

IEPIRKUMA

**„Remontdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē „Kultūra””**

**identifikācijas Nr.JPD2017/72/MI**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**Iepirkuma 4.daļa “Kultūras nama garāžas jumta remontdarbi”**

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Vienotais reģistrācijas Nr.  Adrese, pasta indekss:  Bankas nosaukums:  IBAN konta numurs:  SWIFT: |  |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds (tālrunis, faksa numurs, e-pasta adrese): |  |
| Atzīmēt, ja pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums | **mazais uzņēmums[[7]](#footnote-7)**  **vidējais uzņēmums[[8]](#footnote-8)** |

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, mēs apstiprinām, ka esam izpratuši un piekrītam iepirkuma nolikuma noteikumiem, un piedāvājam veikt remontdarbus Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē „Kultūra” saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem par kopējo summu:

|  |  |
| --- | --- |
| Iepirkuma priekšmets | Piedāvātā cena\*, *euro* (bez PVN) |
| **Kultūras nama garāžas jumta remontdarbi** |  |

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Piedāvātā cena **bez PVN** vārdiem

1. Apstiprinām, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
2. Apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus iepirkuma nolikuma nosacījumus un strādāt pie iepirkuma līguma izpildes. Apņemamies ievērot līguma izpildes termiņu – no līguma noslēgšanas brīža līdz 2017.gada 31.augustam.
3. Mūsu rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iepirkuma prasībām atbilstošu darbu izpildi.
4. Cenā iekļauti visi ar darbu izpildi tieši un netieši saistītie izdevumi, tai skaitā visu celtniecības risku apdrošināšana, darbu garantijas laika garantija (bankas garantija/apdrošināšanas polise).
5. Apstiprinām, ka veikto darbu garantijas perioda termiņš no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas \_\_\_\_ *(cipars vārdiem)* gadi.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

vārds, uzvārds (Amats, pilnvarojums)

Piedāvājums sagatavots un parakstīts 2017.gada “\_\_\_”.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5.pielikums**

IEPIRKUMA

**„Remontdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē „Kultūra””**

**identifikācijas Nr.JPD2017/72/MI**

**KVALIFIKĀCIJA**

1. **Pretendenta pieredze**

Pretendents iepriekšējo piecu gadu laikā **(**no 2012. gada līdz šī iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir izpildījis vismaz 1 (vienu) līgumu, kurā veikti vispārējie celtniecības darbi (telpu remontdarbi, t.sk. grīdas ieklāšanas darbi, sienu apdares darbi).

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst minētajai prasībai.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Līguma darbības laiks (no – līdz), objekta nosaukums, adrese** | **Līguma ietvaros veikto būvdarbu apraksts** | **Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis** |
| 1 |  |  |  |

1. **Personāla pieredze**

Informāciju, kas raksturo šajā punktā prasīto personālu, ierakstīt zemāk dotajās tabulā, aizpildot visas ailes un pievienot attiecīgās personas parakstītu apliecinājumu par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā.

* 1. **Prasības darbu izpildei Pretendenta piedāvātajam** **būvdarbu vadītājam:**

|  |
| --- |
| * + 1. Speciālists ar būvprakses sertifikātu ēku būvdarbu vadīšanā. |
| * + 1. Iepriekšējo piecu gadu laikā (no 2012.gada līdz šī iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) būvdarbu vadītājapieredze vismaz divos pabeigtos objektos, kuros veikti vispārējie celtniecības darbi (telpu remontdarbi). |

Iesniedzamā informācija par būvdarbu vadītāju:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** | **Specialitāte** | **Kompetenci apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.** |
|  |  |  |

Lai apliecinātu pieredzi atbilstoši 2.1.2.punkta prasībai, tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajai prasībai:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Objekta nosaukums, adrese** | **Būvdarbu veikšanas gads objektā, veiktie būvdarbi** | **Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

**Līguma izpildē iesaistītā būvdarbu vadītāja apliecinājums**

**par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā**

Ar šo es apņemos

strādāt pie līgumu izpildes <*Iepirkuma nosaukums, ID numurs*> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <*Pretendenta nosaukums>* piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgti iepirkuma līgumi.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, Uzvārds |  |
| Personas paraksts |  |
| Datums |  |

1. **Apakšuzņēmēju saraksts**

**Jānorāda pretendenta apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā darba daļa.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Apakšuzņēmēja nosaukums** | **Veicamā darba daļa** | |
| **darba daļas nosaukums no darbu daudzumu saraksta** | **% no piedāvājuma cenas** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Kopā (%) |  |

6.pielikums

**IEPIRKUMA**

**„Remontdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē „Kultūra””**

**identifikācijas Nr.JPD2017/72/MI**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1. Iepirkuma priekšmets: **Remontdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē ”Kultūra”. Iepirkums sadalīts 4 (četrās) daļās:**
   1. iepirkuma 1.daļa “Kultūras nama Lielās zāles skatuves dēļu grīdas remontdarbi” (telpas izvietojums 1.pielikums) – darbu izpildes termiņš līdz 2017.gada 31.augustam;
   2. iepirkuma 2.daļa “Kultūras nama pirmā stāva gaiteņa remontdarbi” (telpas izvietojums 2.pielikums) – darbu izpildes termiņš līdz 2017.gada 25.septembrim;
   3. iepirkuma 3.daļa “Kultūras nama tērpu noliktavas remontdarbi” (telpas izvietojums 3.pielikums) – darbu izpildes termiņš līdz 2017.gada 31.augustam;
   4. iepirkuma 4.daļa “Kultūras nama garāžas jumta remontdarbi” (garāžas izvietojums 4.pielikums) – darbu izpildes termiņš līdz 2017.gada 31.augustam.
2. **Publisku objektu apskati Pasūtītājs nodrošina 2017.gada 20.jūnijā plkst.12.00** (pulcēšanās vieta Krišjāņa Barona iela 6, Jelgava, kultūras nama 1 stāva foajē). Piegādātāji, kuriem nav iespējams ierasties minētajā laikā, var apskatīt objektu citā laikā iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja darbinieku, zvanot uz tālruni 63000898 (JPPI “Kultūra” juriste Ieva Židele).
3. Būvdarbu veicējam jāņem vērā, ka kultūras nama ēkā tiek veikta siltumtīklu rekonstrukcija, līdz ar to iespējama savstarpēja darbu tehnoloģiska saskaņošana ar siltumtīklu rekonstrukcijas darbu veicēju.
4. Katrā iepirkuma daļā veicamie darbi un apjomi norādīti attiecīgās daļas Tāmē – Tehniskās specifikācijas pielikumi „Tāme” (*Excel formāta failā – 9., 10., 11., 12.pielikums*).
5. Veicot remontdarbus Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē „Kultūra”, jāievēro:
   1. Pretendentam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās Darbu uzraudzības grupas sanāksmēs, kurās tiek pārrunāta Darbu īstenošanas gaita. Darbu uzraudzības grupas sanāksmes Pasūtītājs organizēs ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās.
   2. Būves apgāde ar ūdeni un elektroenerģiju no iestādes tīkliem tiek saskaņota ar iestādes administrāciju.
   3. Būvuzņēmējam pirms jebkura darba uzsākšanas, jāpārliecinās par tehniskā piedāvājuma sastāvā sniegtajiem izmēriem un nosacījumiem. Neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas griezties pie pasūtītāja. Darbu izpildē pielietojamie materiāli, krāsu toņi jāsaskaņo ar Pasūtītāju
   4. Būvmateriāli un konstrukcijas novietojamas iestādes telpās, iestādes administrācijas norādītās vietās.
   5. Remontdarbu gaitā iegūtie materiāli nododami iestādes administrācijai, vai ar pasūtītāja pilnvarota pārstāvja akceptu atzīstami par būvgružiem, kuru savākšanai un uzkrāšanai līdz aizvešanai uz sertificētu izgāztuvi izmantojami būvgružu konteineri. Būvniecības procesā radītie atkritumi jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem.
   6. Remontdarbu zona norobežojama ar atbilstošu nožogojumu un/vai brīdinājuma zīmēm.
   7. Izpildot un pieņemot darbus ievērot spēkā esošo normatīvo aktu prasības visiem būvējamo konstrukciju veidiem un izpildāmiem darbiem.
   8. Darbu apjomos norādītais ražojums vai preces nosaukums ir norādīts kā vēlamais atbilstoši tā īpašībām, izmēriem, tilpumiem, pielietojuma, sastāva, noturības, izmantošanas, lietošanas un citām preces raksturojošām īpašībām, lai identificētu preci – pretendents drīkst piedāvāt tādu pašu kā minēts specifikācijā vai analogu prasītajam gan pēc tā īpašībām, izmēriem, tilpuma, pielietojuma, sastāva, noturības, izmantošanas, lietošanas un citām preces raksturojošām īpašībām.
   9. Pretendentam, pirms Darbu uzsākšanas, jāsaskaņo ar Pasūtītāju Darba veikšanas grafiks, ievērtējot objektā plānotos pasākumus un objekta pieejamību apmeklētājiem. Iepirkuma 2.daļā veicamo būvdarbu laikā izpildītājam jānodrošina 1. stāva kafejnīcas nepārtraukta darbība.
6. Minimālais veikto darbu garantijas perioda termiņš no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas – ne mazāk kā 5 (pieci) gadi.
7. Saskaņā ar līguma nosacījumiem Izpildītājam jāiesniedz būvdarbu garantijas laika garantiju:
   1. Darbu garantijas laika garantija var būt:
      1. Bankas garantija;
      2. Apdrošināšanas polise;
      3. Bankas garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rulesfor Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
   2. Darbu garantijas laika garantija atbilst šādām prasībām:
      1. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas samaksāt Pasūtītājam darbu garantijas laika garantijas summu defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības.
      2. Darbu garantijas laika garantija ir spēkā visā būvdarbu garantijas termiņa laikā.
      3. Darbu garantijas laika garantijai jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamai.
      4. Pasūtītājam nav jāpieprasa darbu garantijas laika garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai.
      5. Darbu garantijas laika garantijas summa nedrīkst būt mazāka par 5 % (pieci procenti) no līgumcenas.

**7.pielikums**

IEPIRKUMA

**„Remontdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē „Kultūra””**

**identifikācijas Nr.JPD2017/72/MI**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

Darba organizācijas apraksts, kas apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskajā specifikācijā norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams par attiecīgo iepirkuma daļu, kurā tiek iesniegts piedāvājums, šajā pielikumā noteiktajā formā, norādot tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei, un saturā ievērojot noteikto secību:

1. **Pretendenta organizatoriskā struktūrshēma** un savstarpējā saistība (ietverot savstarpējos sadarbības virzienus, komunikāciju, apakšuzņēmējus, būtiskākos piegādātājus u.c.)
2. **Par ekvivalentu**. Ja Pretendents izvēlās iesniegt nolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija” pielikumā „Lokālā tāme” norādītajiem materiāliem, iekārtām, aprīkojumam utt., ekvivalentu, tad iesniegt salīdzinošu tabulu, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums, norādot arī iesniedzamā ekvivalenta tehnisko raksturojumu un nosaukumu (marku).

1. **Sagatavots apraksts par *1.tabulā* norādītajiem darbiem*:***

*1.tabula*

|  |  |
| --- | --- |
| Darba veids | Pretendenta piedāvājums |
| Attiecīgās iepirkuma daļas (par kuru iesniedz piedāvājumu) būvdarbu nosaukums | Apraksts, kā Pretendents plāno organizēt darbus, izpildīt tos un nodrošināt kvalitātes kontroles pasākumus, tai skaitā, sadarbība un komunikācija ar pasūtītāju. |

1. **Darba veikšanas kalendārais grafiks –** darbu veikšanas detalizēts laika grafiks par būvdarbu izpildes termiņu: no līguma noslēgšanas dienas (tabulas veidā, no Tāmes veicamie darbi un to izpildes termiņi atbilstoši nolikumā, līguma projektā un tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām, un atbildīgās personas, plānotie cilvēkresursi (skaits un cilvēkstundas attiecīgajiem darbiem katram atsevišķi).
2. **Garantijas perioda termiņš**– ne mazāk kā 5 (pieci) gadi no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas.
3. Tehniskajam piedāvājumam pievieno aizpildītuNolikuma 6.pielikuma “Tehniskā specifikācija” pielikumu „Tāme” attiecīgajai daļai Microsoft Excel failā papīra formātā un iesniegts arī elektroniski (CD).

**8.pielikums**

IEPIRKUMA

**„Remontdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē „Kultūra””**

**identifikācijas Nr.JPD2017/72/MI**

**LĪGUMA PROJEKTS**

**BŪVDARBU LĪGUMS Nr.3-2/**

**„Remontdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē „Kultūra””**

***Kultūras nama \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_remontdarbi (iepirkuma \_\_\_.daļa)***

|  |  |
| --- | --- |
| Jelgavā | 2017.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Kultūra”,** reģistrācijas numurs 90001282471, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona 6, Jelgava, LV-3001 (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS), vadītāja Mintauta Buškevica personā, kurš rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses, un **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** reģistrācijas numurs\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(turpmāk tekstā – IZPILDĪTĀJS), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā – Līdzēji, saskaņā ar iepirkuma „Remontdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē “Kultūra” ID Nr. JPD 2017/\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_.daļas (turpmāk tekstā – iepirkums) rezultātiem, noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk tekstā - Līgums):

1. **Līguma priekšmets un izpildes vieta**

1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta, un IZPILDĪTĀJS veic Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Kultūra” (turpmāk tekstā - Iestāde) **kultūras nama \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_remontdarbus(iepirkuma \_\_.daļa)**, (turpmāk tekstā - Darbs) Līgumā noteiktajā laikā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums), Tāmi (2.pielikums) un IZPILDĪTĀJA iesniegto piedāvājumu Iepirkumam un spēkā esošajiem normatīviem aktiem un šo Līgumu.

* 1. Darba izpildes vieta ir Krišjāņa Barona iela 6, Jelgava, LV-3001.
  2. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Līdzējiem ir saistoši iepirkuma, IZPILDĪTĀJA piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.

1. **Darba izmaiņas**

2.1. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veicamajam Darbam izmainīt tehniskās prasības, apjomu vai to papildināt, uzdodot veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus darbus un noteikt ar izmaiņām saistītas Darba pabeigšanas termiņa izmaiņas, ja tas nepasliktina IZPILDĪTĀJA saistību izpildi saskaņā ar šo Līgumu.

2.2. Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma IZPILDĪTĀJAM ir jāsagatavo detalizēts priekšlikums par Darba izmaiņu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām.

2.3 Ja izmaiņas ierosina IZPILDĪTĀJS un tās nav saistītas ar tehniskās specifikācijas kļūdu novēršanu IZPILDĪTĀJAM uz sava rēķina ierosināto izmaiņu tehniskie risinājumi jāskaņo ar Pasūtītāju.

2.4. Darba izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem Līgumā, bet darbiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka PASŪTĪTĀJS saskaņā ar procedūrām, kuras ir noteiktas Publisko iepirkumu likumā.

1. **Līgumcena un norēķinu kārtība**

3.1 Par Darba veikšanu PASŪTĪTĀJS, saskaņā ar Līgumam pievienoto tāmi (2.pielikums), samaksā IZPILDĪTĀJAM Līguma cenu (turpmāk tekstā – Līgumcena) – **EUR \_\_\_\_**(\_\_\_\_\_ *euro* un \_\_\_ *euro* centi), un pievienotās vērtības nodokli 21% (divdesmit viens procents) **EUR \_\_\_\_\_**(\_\_\_\_\_ *euro* un \_\_\_\_ *euro* centi), kopējā summa sastāda **EUR \_\_\_\_\_\_**(\_\_\_\_\_\_\_ *euro* un \_\_\_\_ *euro* centi). Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi nodokļos un nodevās, kas pazemina vai paaugstina IZPILDĪTĀJA veiktā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, PVN), ja šādi grozījumi nav atspoguļoti Līgumcenā un ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās cenas.

* 1. Papildus Līgumcenai PASŪTĪTĀJS var veikt samaksu, neveicot jaunu iepirkuma procedūru, tikai tādu papildu darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti Lokālajā tāmē un par ko tika rīkota iepirkuma procedūra, bet kuru apjoms ir palielinājies (piemēram, nepilnību dēļ projektā). Maksimālais pieļaujamais Līgumcenas palielinājums ir līdz 10% no kopējās Līgumcenas.
  2. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka Līgumcenā iekļautas visas darbu izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo Darbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā, tehniskajai specifikācijai un tehniskajam piedāvājumam atbilstošo darbu un materiālu izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām.
  3. Līgumā noteiktās Darba izmaksu cenas paliek nemainīgas Līguma darbības laikā, ja netiek mainīta tehniskās specifikācijas dokumentācija.
  4. PASŪTĪTĀJS par kvalitatīvi veikto Darbu, Līguma 3.1.punktā norādīto maksu, samaksā IZPILDĪTĀJAM 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas–nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas un Darbu garantijas apdrošināšanas polises/bankas garantijas iesniegšanas, saskaņā ar IZPILDĪTĀJA izrakstīto rēķina oriģinālu, pārskaitot naudu IZPILDĪTĀJA norādītajā bankas kontā.
  5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.
  6. Ja PASŪTĪTĀJS neveic samaksu par Darbu Līgumā noteiktajā termiņā (izņemot gadījumus, kad samaksa netiek veikta IZPILDĪTĀJA vainas dēļ un/vai IZPILDĪTĀJA nekvalitatīvi veikto Darbu dēļ), tad IZPILDĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1 % (viena desmitdaļa procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, izņemot gadījumus, kad samaksas nokavējums iestājies no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.

1. **Līdzēju tiesības un pienākumi**
   1. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi:
      1. PASŪTĪTĀJS maksā par kvalitatīvi izpildītajiem un pieņemtajiem Darbiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem;
      2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt grozījumus Līguma 1.1.punktā paredzētajā darbu apjomā Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
      3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Darba kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no IZPILDĪTĀJA kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu;
      4. Nepieciešamības gadījumā PASŪTĪTĀJS brīdina IZPILDĪTĀJU par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Līdzējiem vienojoties, Darba izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti;
      5. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJU ar Darba veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir PASŪTĪTĀJA rīcībā.
      6. PASŪTĪTĀJS vismaz vienu reizi divās nedēļās, bet nepieciešamības gadījumā biežāk, organizē sanāksmes, lai pārrunātu Darba izpildes norisi, kurās piedalās PASŪTĪTĀJA un IZPILDĪTĀJA pārstāvji.
   2. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi:
      1. Ar saviem resursiem kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Līguma nosacījumiem un Līgumā noteiktajā termiņā kvalitatīvi izpilda Darbu saskaņā ar tehnisko specifikāciju, t.sk. nodrošina Darba izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, mehānismiem, instrumentiem, transportu u.c. resursiem;
      2. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par visu veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem;
      3. Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteikto prasību ievērošanu nodrošina IZPILDĪTĀJS;
      4. IZPILDĪTĀJS nodrošina atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta, atkritumi nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, būvniecības procesā radītos atkritumus jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;
      5. IZPILDĪTĀJS apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus PASŪTĪTĀJAM vai kaitēt tā interesēm;
      6. IZPILDĪTĀJS garantē izpildītā Darba un uzstādīto materiālu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 5 (piecus) gadus no Darba pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas;
      7. Garantijas termiņa laikā, kas noteikts Līguma 4.2.6.punktā, IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem novērš Darba defektus, kas radušies pēc to nodošanas, izņemot defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā;
      8. Ja IZPILDĪTĀJS nenovērš defektus PASŪTĪTĀJA noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, PASŪTĪTĀJS var nolīgt citu personu defektu novēršanai, un IZPILDĪTĀJAM jāsedz defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu PASŪTĪTĀJS informē IZPILDĪTĀJU 3 (trīs) dienas iepriekš.
      9. Pēc Līguma noslēgšanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM Darba izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.
      10. Līguma izpildes laikā IZPILDĪTĀJS paziņo PASŪTĪTĀJAM par jebkurām apakšuzņēmēju sarakstā (4.2.9.punkts) norādītās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Darba izpildē.
      11. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības mainīt atbildīgos darbu vadītājus un speciālistus, kā arī piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus, tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu.
   3. Ja Darba izpildes laikā IZPILDĪTĀJAM ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, rakstveidā saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU minēto šķēršļu likvidēšanas metodi, saņemt Darba izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst minēto šķēršļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Darba pārtraukšanu, kas rodas PASŪTĪTĀJA saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc PASŪTĪTĀJA norādījuma, kā arī valsts institūciju vai trešo personu darbības rezultātā. Darbu pārtraukšanas šķērslis var būt arī nelabvēlīgie laika apstākļi (piemēram, lietus gāzes u.c., laika apstākļi, kuri DARBU veikšanu nepieļauj DARBU veikšanas tehnoloģiskā procesa dēļ.), tādā gadījumā Puses rakstiski vienojoties, DARBUS pārtrauc, līdz brīdim, kad laika apstākļi normalizēsies, šādā gadījumā DARBU izpildes termiņš tiek pagarināts par tik dienām, cik dienas bija nelabvēlīgie laika apstākļi.
   4. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī Līdzēja Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
   5. Ja IZPILDĪTĀJS neveic Darbu Līguma 6.1.punktā noteiktajā laikā, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.1 % (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto Darba izpildes dienu, kā arī šādā gadījumā IZPILDĪTĀJAM jāatlīdzina visi tādējādi PASŪTĪTĀJAM nodarītie zaudējumi.
   6. Ja IZPILDĪTĀJS nav ievērojis nolikuma un tehniskajās specifikācijās, piedāvājumā, Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz Darba veikšanu vai kvalitāti, tad nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā PASŪTĪTĀJA izveidotā komisija, kur piedalās IZPILDĪTĀJA pārstāvji, un citi pieaicinātie speciālisti, sastāda un paraksta Defektu aktu, kurā norāda veiktā Darba neatbilstību, defektu novēršanas termiņu un kārtību. Ja IZPILDĪTĀJS nepamatoti kavē defektu novēršanu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.1 % (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto izpildes dienu.
   7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu IZPILDĪTĀJAM, kas paredzēta par izpildīto Darbu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa. Jebkura Līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.
   8. Darba veikšanai IZPILDĪTĀJS drīkst piesaistīt tikai iepirkuma piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus.
   9. IZPILDĪTĀJAM uz sava rēķina jāveic visas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes.
2. **Apdrošināšana**
   1. **Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana**
      1. IZPILDĪTĀJS uz sava rēķina veic apdrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām un iesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi PASŪTĪTĀJAM.
      2. IZPILDĪTĀJS Darbus nedrīkst veikt bez civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas.
      3. Apdrošināšanas polises kopija un apliecinājums tiek pievienoti Līgumam kā neatņemamas tā sastāvdaļas.
   2. **Visu celtniecības risku apdrošināšana**
      1. IZPILDĪTĀJS 3 (trīs) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža par saviem līdzekļiem veic visu celtniecības risku apdrošināšanu pret iespējamajiem zaudējumiem, kuri var rasties PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā Darbu laikā.
      2. Visu celtniecības risku apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par Līgumcenu, kas sastāda **EUR \_\_\_\_\_**(summa vārdiem).
      3. Visu celtniecības risku apdrošināšanas līgumu IZPILDĪTĀJS slēdz ar noteikumu, saskaņā, ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši PASŪTĪTĀJAM.
      4. Visu celtniecības risku apdrošināšanas līgumu IZPILDĪTĀJS slēdz uz Darbu izpildes laiku.
      5. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM visu celtniecības risku apdrošināšanas polises kopiju 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas, kura tiek pievienota līgumam kā neatņemama sastāvdaļa.
      6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,1% apmērā no LĪGUMCENAS par katru nokavēto visu celtniecības risku apdrošināšanas polises iesniegšanas dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no LĪGUMCENAS.
   3. **Darbu garantijas laika garantija**
      1. Darbu garantijas laika garantiju IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM pēc līguma 6.3.punktā minētā akta apstiprināšanas.
      2. Darbu garantijas laika garantija var būt:
         1. Bankas garantija;
         2. Apdrošināšanas polise.
      3. Darbu garantijas laika garantija atbilst šādām prasībām:
         1. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas samaksāt PASŪTĪTĀJAM darbu garantijas laika garantijas summu defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja IZPILDĪTĀJS nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības.
         2. Darbu garantijas laika garantija ir spēkā visā būvdarbu garantijas termiņa laikā, kas noteikts līguma 4.2.6.punktā.
         3. Darbu garantijas laika garantijai jābūt no IZPILDĪTĀJA puses neatsaucamai.
         4. PASŪTĪTĀJAM nav jāpieprasa darbu garantijas laika garantijas summa no IZPILDĪTĀJA pirms prasības iesniegšanas bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai.
         5. Darbu garantijas laika garantija nedrīkst būt mazāka par 5 % (pieci procenti) no LĪGUMCENAS, kas sastāda **EUR \_\_\_**(summa vārdiem).
         6. Bankas garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rulesfor Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
3. **Darba izpilde un nodošana-pieņemšana**
   1. Līguma 1.1.punktā noteiktā Darba izpildes termiņš ir 2017.gada\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   2. Pirms būvdarbu uzsākšanas Līdzēji paraksta aktu par Darba uzsākšanu. Aktā tiek fiksēts Darba uzsākšanas datums un Darba izpildes termiņš. Ar akta parakstīšanas dienu IZPILDĪTĀJS uzņemas atbildību par būvdarbu vietu un tās uzturēšanu.
   3. Būvdarbi tiek pieņemti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sastādot attiecīgu aktu.
   4. Gadījumā, ja no Līdzējiem neatkarīgu iemeslu dēļ būvdarbu veikšanu nepieciešams apturēt, Līdzēji sastāda attiecīgu aktu par būvdarbu apturēšanu un aktu par izpildītajiem un pieņemtajiem būvdarbiem.
   5. PASŪTĪTĀJAM ir īpašuma tiesības uz veiktajiem būvdarbiem, visiem izmantotajiem materiāliem pēc Līgumā noteiktās summas samaksas, kā arī sagatavēm un ar Darbu saistīto dokumentāciju (projektiem, aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju). Pēc Darba nodošanas IZPILDĪTĀJS visu ar Darba veikšanu saistīto dokumentāciju nodod PASŪTĪTĀJAM.
   6. Līguma pārtraukšanas gadījumā īpašuma tiesības uz izmantotajiem materiāliem pāriet PASŪTĪTĀJA īpašumā, ja par to ir samaksāts.
   7. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu ja:
      1. PASŪTĪTĀJS liedz IZPILDĪTĀJAM piekļūšanu būvdarbu vietai;
      2. PASŪTĪTĀJS vai būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ;
      3. Darba veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līguma paredzētajiem, kas nav radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ.
4. **Līguma grozīšana un izbeigšana**
   1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
   2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to brīdinot IZPILDĪTĀJU 3 (trīs) darba dienas iepriekš, ja viņš konstatē, ka:
      1. Darba veikšana netiek uzsākta 5 (piecu) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā Darbu uzsākšanas datuma;
      2. veiktās pārbaudes liecina, ka Darbs tiek pildīts nekvalitatīvi un neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;
      3. IZPILDĪTĀJS neveic Līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes liecina, ka Darbs tiek pildīts nekvalitatīvi un neatbilst Līgumā noteiktajām prasībām;
      4. IZPILDĪTĀJS uz 3 (trīs) dienām nepamatoti pārtrauc Darba veikšanu būves vietā;
      5. IZPILDĪTĀJS kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 10 (desmit) dienām;
      6. IZPILDĪTĀJS bankrotē, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.

7.3. Ja PASŪTĪTĀJS izmanto tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, IZPILDĪTĀJS nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko Līdzēji sastāda faktiski izpildītā Darba nodošanas-pieņemšanas aktu, atstāj būves vietu kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem būvdarbiem.

1. **Strīdu risināšanas kārtība**

Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiek protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 1 (viena) mēneša laikā nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā.

1. **Nepārvarama vara**
   1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
   2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no Līguma saistību izpildes, ja vien tam par iemeslu nav bijuši paši nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļi.
   3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par Līguma pārtraukšanu.
2. **Citi noteikumi**
   1. Līgums ir saistošs Līdzējiem, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
   2. Līgums stājas spēkā Līguma parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
   3. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.
   4. Līgumā neatrunātie jautājumi, Pusēm ir risināmi Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā.
   5. Visa veida informācija un dokumentācija, kuru IZPILDĪTĀJS saņem no PASŪTĪTĀJA vai iegūst Darba izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darba izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu par katru gadījumu atsevišķi.
   6. PASŪTĪTĀJA pilnvarotais pārstāvis Līguma izpildes laikā ir iestādes „Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes ”Kultūra” Saimnieciskā sektora vadītājs saimnieciskajā darbā Ivo Akermanis, tālrunis 29188578, e-pasts: *Ivo.Akermanis@kultura.jelgava.lv*
   7. IZPILDĪTĀJA pilnvarotais pārstāvis Līguma izpildes laikā ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, amats, vārds, uzvārds, tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*
   8. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.
   9. Pilnvaroto pārstāvju vai rekvizītu maiņas, gaidāmo reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā Līdzējs apņemas rakstiski par to paziņot otram Līdzējam 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās dienas.
   10. Līgums sagatavots latviešu valodā \_\_ (skaits vārdiem) eksemplāros, katrs uz \_\_ (skaits vārdiem)lapām pusēm. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Līguma viens eksemplārs glabājas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs pie IZPILDĪTĀJA.

Pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija uz \_\_\_ (skaits vārdiem)lapām;

2. Tāme

3. IZPILDĪTĀJA tehniskā piedāvājuma kopija uz \_\_\_ (skaits vārdiem)lapām;

4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ uz \_\_ (skaits vārdiem) lapas.

1. **Līdzēju rekvizīti un paraksti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PASŪTĪTĀJS** | **IZPILDĪTĀJS** |
|  | **Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Kultūra”** |  |
| Adrese | Krišjāņa Barona iela 6, Jelgava, LV-3001 |  |
| Reģistrācijas Nr. | 90001282471 |  |
| Banka: | AS SEB Banka |  |
| Kods: | UNLALV2X008 |  |
| Konts: | LV29UNLA0050001026977 |  |
| Paraksts:  z.v. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  M.Buškevics | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. **Mazais uzņēmums** ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus *euro* [↑](#footnote-ref-1)
2. **Vidējais uzņēmums** ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus *euro*, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus *euro* [↑](#footnote-ref-2)
3. **Mazais uzņēmums** – skatīt atsauci “1” [↑](#footnote-ref-3)
4. **Vidējais uzņēmums** – skatīt atsauci “2” [↑](#footnote-ref-4)
5. **Mazais uzņēmums** – skatīt atsauci “1” [↑](#footnote-ref-5)
6. **Vidējais uzņēmums** – skatīt atsauci “2” [↑](#footnote-ref-6)
7. **Mazais uzņēmums** – skatīt atsauci “1” [↑](#footnote-ref-7)
8. **Vidējais uzņēmums** – skatīt atsauci “2” [↑](#footnote-ref-8)