PIELIKUMI

1.pielikums

IEPIRKUMA

„Būvprojekta „Ēkas Loka maģistrālē 25 pārbūve” izstrāde un autoruzraudzība” (id.Nr.JPD2017/85/MI)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Vienotais reģistrācijas Nr. Adrese, pasta indekss: |  |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds (tālrunis, faksa numurs, e-pasta adrese): |  |
| Atzīmēt (X), ja pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums | mazais uzņēmums vidējais uzņēmums |

Piedāvājam veikt Būvprojekta „Ēkas Loka maģistrālē 25 pārbūve” izstrādi un autoruzraudzību, saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem par summu:

| Nr. p.k. | Pakalpojuma veids | Piedāvātā cena euro (bez PVN) |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Būvprojekta izstrāde |  |
| 1.2. | Būvdarbu autoruzraudzība |  |
|  | KOPĀ PIEDĀVĀTĀ CENA, euro (bez PVN) |  |

____________________________________________________________________

Kopā piedāvātā cena bez PVN norādīta euro (vārdiem)

- Saskaņā ar iepirkuma nolikumu apstiprinām, ka piekrītam Iepirkuma noteikumiem, visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

- Apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus iepirkuma nolikuma nosacījumus un strādāt pie Pakalpojumu līgumu izpildes.

- Mūsu rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un Iepirkuma prasībām atbilstošu pakalpojuma izpildi.

___________________________________________

- Paraksts

___________________________________________ ___________________________

- vārds, uzvārds

_________________________________________ ______________________________

- Amats, pilnvarojums (ja attiecināms)

Piedāvājums sagatavots un parakstīts 2017.gada “___”.____________

2.pielikums

IEPIRKUMA

„Būvprojekta „Ēkas Loka maģistrālē 25 pārbūve” izstrāde un autoruzraudzība” (id.Nr.JPD2017/85/MI)

KVALIFIKĀCIJA

- Pretendenta pieredze

Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2014.gada līdz šī iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir izstrādājis vismaz 1 (vienu) būvprojektu, kura ietvaros ir projektēta pārbūve vai jaunbūve publiskai ēkai (būvprojektam jābūt normatīvo aktu noteiktajā kārtībā saskaņotam un akceptētam).

Lai apliecinātu pieredzi:

- tabulā norādīt informāciju par līgumu, kas atbilst minētajai prasībai;

- pievienot atsauksmi par izstrādāto būvprojektu, ar kuru pretendents pamato savu pieredzi, izpildi. Atsauksmē jānorāda pasūtītājs, līguma priekšmets, līguma darbības termiņš, un informācija par to, vai līguma izpilde veikta atbilstoši līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem.

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā jānorāda informācija, kas atbilst augstākminētajai prasībai:

| Būvprojekta nosaukums, adrese | Līguma nosaukums un darbības laiks | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- |

* Šajā pielikumā “Kvalifikācija” termins “publiska ēka” atbilst Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.331 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves””

- Personāla pieredze

Informāciju, kas raksturo šajā punktā prasīto personālu ierakstīt zemāk dotajās tabulās, aizpildot visas ailes, pievienot attiecīgās personas parakstītu pieejamības apliecinājumu.

2.1. Pakalpojuma izpildei piedāvātais ēku būvprojektu vadītājs:

Pasūtītāja prasība

2.1.1. Speciālists ar arhitekta prakses sertifikātu vai būvprakses sertifikātu ēku konstrukciju projektēšanā.

2.1.2. Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2014.gada līdz iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām), būvprojekta vadītāja pieredze vismaz 1 (vienā) līgumā par būvprojekta izstrādi, kura ietvaros projektēta pārbūve vai jaunbūve publiskai ēkai (būvprojektam jābūt normatīvo aktu noteiktajā kārtībā saskaņotam un akceptētam).

Pretendenta obligāti sniedzamā informācija par speciālistu

| Vārds, uzvārds | Specialitāte | Pārstāvības statuss * (norādīt A, B, C vai D) | Sertifikāta Nr. un sertifikāta nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |

2.tabula

| Būvprojekta nosaukums, adrese | Līguma nosaukums un darbības laiks, projektējamās ēkas platība | Amata pienākums būvprojekta izstrādē | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- |

Līguma izpildē iesaistītā būvprojekta vadītāja apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties iepirkumā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā būvprojekta vadītājs, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Būvprojekta vadītāja paraksts un tā atšifrējums |  |
| Vieta un datums |  |

2.2.Pakalpojuma izpildei piedāvātais arhitektūras risinājumu daļas vadītājs – projektētājs:

Pasūtītāja prasība

2.2.1. Speciālists ar arhitekta prakses sertifikātu.

2.2.2. Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2014.gada līdz iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) būvprojekta arhitektūras risinājumu daļas vadītāja pieredze vismaz 1 (vienā) līgumā par būvprojekta izstrādi, kura ietvaros projektēta pārbūve vai jaunbūve publiskai ēkai (būvprojektam jābūt normatīvo aktu noteiktajā kārtībā saskaņotam un akceptētam).

Pretendenta obligāti sniedzamā informācija par speciālistu

| Vārds, uzvārds | Specialitāte | Pārstāvības statuss * (norādīt A, B, C vai D) | Sertifikāta Nr. un sertifikāta nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |

3.tabula

| Būvprojekta nosaukums, adrese | Līguma nosaukums un darbības laiks, projektējamās ēkas platība | Amata pienākums būvprojekta izstrādē | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- |

Līguma izpildē iesaistītā arhitektūras risinājumu daļas vadītāja – projektētāja apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojumu veikšanā

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties iepirkumā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā arhitektūras risinājumu daļas vadītājs – projektētājs, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Speciālista paraksts un tā atšifrējums |  |
| Vieta un datums |  |

* norāda, vai piesaistītais speciālists ir:

A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks;

B apakšuzņēmēja – komersanta darbinieks;

C apakšuzņēmējs – fiziska persona, kurai ir patstāvīgās prakses tiesības vai kura ir saimnieciskās darbības veicēja, un tiks piesaistīta uz atsevišķa uzņēmuma līguma pamata konkrētā iepirkuma līguma izpildē;

D fiziska persona, kuru pretendents konkrētā iepirkuma līguma izpildē piesaistīs uz darba līguma pamata, nodibinot darba tiesiskās attiecības līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

- Apakšuzņēmēju saraksts

  - Jāuzrāda Pretendenta apakšuzņēmēji, uz kuriem pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā veicamā pakalpojuma daļa

Tabula 4

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Atzīmēt (X), ja tas ir mazais vai vidējais uzņēmums | Apakšuzņēmējam nododamā pakalpojuma daļa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pakalpojuma daļas nosaukums | % (procentos) un euro (bez PVN) no piedāvājuma cenas |
| Kopā, %/euro (bez PVN) |  |  |  |

  - Jāuzrāda Pretendenta apakšuzņēmēji, kurus pretendents plāno iesaistīt pie pakalpojuma līguma izpildes, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā veicamā pakalpojuma daļa

Tabula 5

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Atzīmēt (X), ja tas ir mazais vai vidējais uzņēmums | Apakšuzņēmējam nododamā pakalpojuma daļa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pakalpojuma daļas nosaukums | % (procentos) un euro (bez PVN) no piedāvājuma cenas |
| Kopā, %/euro (bez PVN) |  |  |  |

Apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē

Ar šo ________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas strādāt pie iepirkuma līguma „nosaukums ID numurs” izpildes kā pretendenta <Pretendenta nosaukums> apakšuzņēmējs, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem ______________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas nekavējoties informēt pasūtītāju.

| Apakšuzņēmēja nosaukums |  |
| --- | --- |
| Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| Paraksttiesīgās personas paraksts |  |
| Datums |  |

3.pielikums

IEPIRKUMA

„Būvprojekta „Ēkas Loka maģistrālē 25 pārbūve” izstrāde un autoruzraudzība” (id.Nr.JPD2017/85/MI)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Projektēšanas uzdevums

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma priekšmets ir būvprojekta „Ēkas Loka maģistrālē 25 pārbūve” izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība.

  - Būvprojekta nosaukums ir „Ēkas Loka maģistrāle 25 pārbūve”.

  - Būve atrodas Loka maģistrālē 25, Jelgavā starp trijām daudzdzīvokļu ēkām. Būve kopējā platība ir 318m2. Ēkā pēc pārbūves paredzēts izvietot jauniešu brīvā laika pavadīšanas centru.

  - Lai kvalitatīvi sagatavotu piedāvājumu Pretendentam jāiepazīstas ar:

    - pārbūvējamās ēkas izvietojuma shēmu (tehniskās specifikācijas 1.pielikums);

    - tehniskās inventarizācijas lietas materiāliem (tehniskās specifikācijas 2.pielikums);

    - būvlaukuma vietu;

  - Pretendentam ir jāiesniedz pretendenta parakstīts Tehniskais piedāvājums, saskaņā ar tehniskā piedāvājuma formu (4.pielikums).

- BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN IESNIEGŠANA

  - Projektētājs, atbilstoši būvprojekta izstrādes laika grafikam, iesniedz Pasūtītājam būvprojektu minimālajā sastāvā (MBP) 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža, kurš sastāv no skaidrojoša apraksta par plānotajām izmaiņām, būvprojekta ģenerālplāna atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500) uz derīga topogrāfiskā plāna, grafiskiem dokumentiem, kuros parādīta ēkas vai tās daļas plānotās izmaiņas, raksturīgiem griezumiem, saskaņojumiem ar institūcijām un citiem dokumentiem vai atļaujām, ja to nosaka normatīvie akti.

Pēc būvatļaujas saņemšanas, atbilstoši tās sastāvā iekļautiem projektēšanas nosacījumiem tiek sagatavots (noformēts) būvprojekts (BP). Būvprojekts izstrādājams 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

  - Institūciju tehniskos noteikumus, kas attiecas uz visām projekta daļām nodrošina Pasūtītājs.

  - Izpildītājs organizē un nodrošina tehnisko apsekošanu pēc visām likuma prasībām.

  - Darba veikšanai nepieciešamos aktuālos topogrāfiskos materiālus nodrošina Izpildītājs.

  - Būvprojektam ekspertīzi pasūta un apmaksā Pasūtītājs. Projektētāja pienākums ir projektēšanas darbu izstrādes laika grafikā ietvert ekspertīzes veikšanu. Projektētājs iesniedz pasūtītājam pilnu būvprojektu uz ekspertīzi atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Izpildītājam laika grafikā, jāparedz 20 darba dienas ekspertīzes veikšanai. Pasūtītājs galīgi akceptē būvprojektu un veic galīgo norēķinu pēc pozitīva ekspertīzes slēdziena saņemšanas un akcepta būvvaldē. Ja būvprojektam ekspertīzes laikā tiek konstatētas būtiskas neatbilstības un būs nepieciešams veikt atkārtotu ekspertīzi, to apmaksā Projektētājs.

  - Pirms nodošanas Pasūtītājam būvprojektam jābūt saskaņotam šādās iestādēs un dienestos:

    - Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvalde (Lielā iela 11, Jelgava);

    - Jelgavas pilsētas Domes administrācijas IT pārvaldi (Lielā iela 11, Jelgava);

    - SIA ‘’Jelgavas ūdens’’ (Ūdensvada iela 4, Jelgava);

    - AS ‘’Sadales tīkls’’ (Elektrības iela 10, Jelgava);

    - SIA ‘’Fortum Jelgava’’ (Pasta iela 47, 4.stāvs);

    - Veselības inspekcija, Zemgales kontroles nodaļa (Zemgales prospekts 3, Jelgava);

    - Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldes piesaistītu ekspertu vides pieejamības jautājumos Kārli Rūbu (Satiksmes iela 33-68, Jelgava, tel. 63031264).

  - Būvprojekts jāiesniedz Pasūtītājam 6 eksemplāros papīra formātā un 1 CD. CD jāietver visi projekta rasējumi vektordatu formā (*.dgn; *.dwg formātā).

- PRETENDENTA PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

  - Pretendents ir atbildīgs par Būvprojektu kopumā, Būvprojekta saskaņošanu ar tehnisko un īpašo noteikumu izdevējiem un ar Pasūtītāju.

  - Sadarbībā ar Pasūtītāju Būvprojekta izstrādes gaitā izstrādā un precizē telpu izmantošanas programmu.

  - Pretendentam ir nepieciešamas atbilstošas licences un sertifikāti, kas atļauj projektēt attiecīgās Būvprojekta sadaļas.

  - Pretendentam jāuzņemas pilna atbildība par Būvprojekta risinājumu atbilstību pastāvošajiem normatīviem. Pasūtītāja paraksts uz rasējumiem nozīme apstiprinājumu tajos ietvertās informācijas atbilstībai Pasūtītāja vēlmēm un prasībām.

  - Pretendentam, gatavojot Būvprojektu, jāveic Būvprojektam nepieciešamie aprēķini, jāsagatavo specifikācijas un apraksti par materiāliem un iekārtām, lai Pasūtītājs vai Pasūtītāja izvēlētie konsultanti vai eksperti varētu pārliecināties par to pareizību un Būvprojekta kvalitāti.

  - Pretendentam jānodrošina nepieciešamie risinājumi Būvprojekta arhitektūras un būvkonstrukciju sadaļās un inženierkomunikāciju pieslēgumi Pasūtītāja noteiktajām tehnoloģiskajām iekārtām un sadzīves tehnikai.

- TELPU PLĀNOŠANAS PRASĪBAS

Būvprojektā jāparedz fasādes un jumta siltināšana, logu un ārdurvju nomaiņa, visu iekštelpu pārbūve, interjera risinājumi, mēbeļu, inventāra izvietojums. Būvprojektā jāparedz ēkas elektroapgādes, siltumapgādes, ventilācijas, ūdensapgādes un kanalizācijas, vājstrāvu sistēmas. Būvprojekta rasējumos uzrādīt esošos saglabājamos, nomaināmos un jaunprojektētos ēku elementus. Jāparedz bezvadu apsardze un ugunsdrošības signalizācijas, videonovērošanas sistēma, interneta tīklu pieslēgumi, obligātās ugunsdrošības prasības. Jānodrošina vides pieejamības prasības, teritorijas labiekārtošana.

Būvprojekta izstrādes gaitā telpu programma, plānojums, kvadratūra un grupas, teritorijas labiekārtošanas risinājumi var mainīties.

  - Ēkas 1.stāvā jāparedz:

    - Telpas praktiskām nodarbībām (darbnīcas u.c.);

    - Jaunu kāpņu izbūve;

    - Sanitārā mezgla telpa;

    - Palīgtelpa.

  - Ēkas 2.stāvā jāparedz:

    - Telpas brīvā laika pavadīšanai;

    - Sanitārā mezgla telpa;

    - Palīgtelpa.

  - Ēkas 3.stāvā jāparedz:

    - Atpūtas telpa.

- PRASĪBAS PIELIETOJAMIEM MATERIĀLIEM, IEKĀRTĀM UN MEHĀNISMIEM

Pretendentam jānodrošina, lai Būvprojektā tiktu iekļauti materiāli, risinājumi un iekārtas, kuriem pēc iespējas pieejams ekvivalents variants. Pretendentam ir pienākums informēt Pasūtītāju par alternatīvām iespējām un, veicot to izvērtējumu, saskaņot ar Pasūtītāju konkrētai situācijas vispiemērotāko.

Pretendentam jānodrošina, lai tehniskie risinājumi ir savstarpēji saskaņoti visās Būvprojekta sadaļās, piemēram, arhitektūras – būvkonstrukciju, ūdensapgādes, kanalizācijas, ugunsdzēsības ūdensapgādes, siltumapgādes, vēdināšanas, elektroapgādes, vājstrāvu tīklu u.c. sadaļās. Būvprojekta sadaļu savstarpējā saskaņošana ietver sistēmu novietojumu, krustošanas vietu noteikšanu un savietojamību. Būvprojektā jānorāda nepieciešamie augstumi zem mehāniskajām, elektroapgādes un vājstrāvas instalācijām, attālumi no sienām vai griestiem. Būvprojektā obligāti jānorāda elektroapgādes un vājstrāvas tīklu savstarpējās mijiedarbības novēršana.

Visas projektējamās sistēmas, ierīces un iekārtas ir jāparedz aprīkot ar drošai ekspluatācijai nepieciešamo tehnisko armatūru, tādu kā noslēgvārsti, ventiļi, regulēšanas vārsti, filtri, pretspiediena vārsti, atgaisotāji, un tml.

Visām Būvprojekta paredzētajām krāsām ir jābūt noteiktām atbilstoši NCS vai RAL sistēmām, ja tas tehniski nav iespējams, tad jānorāda konkrētā ražotāja krāsu kataloga nosaukums un krāsu kods.

- BŪVPROJEKTA SASTĀVS

  - Būvprojektu noformēt atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Būvprojektā jāietver:

    - Vispārīgā daļa:

      - Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;

      - Būves tehniskās izpētes atzinums - TIS;

      - Topogrāfiskā izpēte; TI;

      - Skaidrojošais apraksts.

    - Arhitektūras daļa:

      - Teritorijas sadaļa –TS;

      - Būvprojekta ģenerālplāns – ĢP;

      - Arhitektūras risinājumi – AR;

      - Ugunsdrošības pasākumu pārskats – UPP;

      - Ēkas pagaidu energosertifikāts – EPE;

      - Iekārtu izvietojums – IE.

    - Inženierrisinājumu daļa:

      - Būvkonstrukcijas – BK;

      - Ūdensapgāde un kanalizācija iekšējie un ārējie tīkli,– ŪK, ŪKT;

      - Lietus ūdens kanalizācijas tīkli LKT;

      - Elektroapgāde iekšējie un ārējie tīkli – EL, ELT;

      - Siltumapgāde, ārējie tīkli – SAT;

      - Apkure, vēdināšana – AVK;

      - Vājstrāvu sistēmas, sakari un signalizācija, datoru tīkli, automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas – VS; VST; UAS.

    - Ekonomiska daļa:

      - Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums – IS;

      - Būvdarbu apjomu saraksts – BA;

      - Izmaksu aprēķins –T;

    - darbu organizēšanas projekts DOP.

4.pielikums

IEPIRKUMA

„Būvprojekta „Ēkas Loka maģistrālē 25 pārbūve” izstrāde un autoruzraudzība” (id.Nr.JPD2017/85/MI)

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Tehniskajā piedāvājumā Pretendents iesniedz pakalpojuma organizācijas aprakstu, kas apliecina Pretendenta iespējas veikt iepirkuma priekšmetā noteikto Pakalpojumu. Iepirkuma komisija iepazīstas ar Pakalpojuma organizācijas aprakstu, lai konstatētu Pretendenta pakalpojuma veikšanas, organizācijas, komunikācijas iespējas un kvalitātes kontroles nodrošināšanas pasākumus.

Apraksts noformējams brīvā formā, kas satur sekojošas daļas:

- Pretendenta organizatoriskā struktūrshēma, norādot projektēšanas grupas sastāvu un katra tajā ietilpstošā speciālista vārdu, uzvārdu un specializāciju, uzrādot apakšuzņēmējus un aprakstot to savstarpējo sadarbību.

- Pretendenta izpratne par Tehnisko specifikāciju un gatavība to izpildīt, iesniedzot Projekta izstrādes laika grafiku un izstrādes procesa aprakstu:

  - jānorāda būvprojekta katras projektēšanas/izstrādes daļas izpildes laiku dienās vai nedēļās, (laika grafikā, jāparedz 20 darba dienas ekspertīzes veikšanai). Pie līguma slēgšanas būs jāiesniedz precizēts laika grafiks ar konkrētiem datumiem;

  - jāiesniedz būvprojekta izstrādes procesa apraksts;

  - jānorāda būvprojekta katras projektēšanas/izstrādes daļas atbildīgās personas, viņu savstarpējā sadarbība pakalpojuma izpildes procesa laikā;

  - jāiesniedz atbildīgā būvprojekta vadītāja darba apraksts pie konkrētā līguma izpildes, kas atspoguļo būvprojekta izstrādes uzraudzības, kontroles un vadības procesu, kā arī visu speciālistu koordināciju projektēšanas laikā.

- Sniedzamo pakalpojumu kvalitātes kontroles nodrošināšanas plāns.

| Pilnvarotā persona: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

5.pielikums

IEPIRKUMA

„Būvprojekta „Ēkas Loka maģistrālē 25 pārbūve” izstrāde un autoruzraudzība” (id.Nr.JPD2017/85/MI)

LĪGUMU PROJEKTS

PAKALPOJUMA LĪGUMS

par būvprojekta “Ēkas Loka maģistrālē 25 pārbūve” izstrādi

Jelgava							2017. gada______________

Jelgavas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000042516, juridiskā adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, pašvaldības izpilddirektora ______________________personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

_____________________, reģistrācijas Nr. _____________, juridiskā adrese: _____________, LV-______, ____________________ personā, kura rīkojas uz uzņēmuma statūtu pamata (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, katra atsevišķi un abas kopā turpmāk - Puses, saskaņā ar Iepirkuma ‘’Būvprojekta „Ēkas Loka maģistrālē 25 pārbūve” izstrāde un autoruzraudzība’’, identifikācijas JPD2017/85/MI (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas izstrādāt būvprojektu „Ēkas Loka maģistrālē 25 pārbūve” (turpmāk – Pakalpojums), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums), Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumam (Līguma 2.pielikums), Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- Līgumcena

  - Par pakalpojuma veikšanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam ___________ euro (__________________________________euro, __ centi) un pievienotās vērtības nodokli 21% (divdesmit viens procents) ________ euro (____________________________euro, __ centi), kas kopā ir ___________ euro (__________________________________ euro, __ centi) (turpmāk – Līgumcena).

- Maksāšanas kārtība

  - Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pakalpojuma pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.

  - Samaksu par Pakalpojumu Pasūtītājs veic šādā kārtībā:

    - maksājumu 30% (trīsdesmit procenti) apmērā no Līgumcenas pēc Būvprojekta minimālā sastāvā saskaņošanas no Pasūtītāja puses un Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas;

    - atlikušo maksājumu 70% (septiņdesmit procenti) apmērā no Līgumcenas pēc visu nodevumu iesniegšanas Pasūtītājam, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums), un Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

  - Rēķinos jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

| Maksātājs | Jelgavas pilsētas dome |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. | 90000042516 |
| Adrese | Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 |
| Bankas nosaukums | AS SEB Banka |
| Bankas kods | UNLALV2X |
| Bankas konta Nr. | LV 44 UNLA 0008 0101 30906 |

- Termiņi

  - Līgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

  - Izpildītājs apņemas izpildīt Pakalpojumu ne vēlāk kā līdz _____.gada _________ (6 (sešu)) mēnešu laikā no šī Līguma noslēgšanas dienas, ieskaitot ekspertīzes veikšanas laiku, ievērojot šādus Pakalpojuma izpildes termiņus:

    - Būvprojekts minimālā sastāvā jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 201_.gada __ _________ (3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas).

    - Būvprojekts ekspertīzes veikšanai jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 201_.___ ____________ (par Būvprojekta pilnu eksemplāru uzskatāms tāds eksemplārs, kuru par atbilstošu ekspertīzes veikšanai atzinis Pasūtītāja nolīgts Būvprojekta eksperts);

    - Būvprojekta visi eksemplāri (6 (seši) būvprojekta eksemplāri papīra formā un elektroniski vektora datu formā) ar Būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 201_.gada _________(6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas).

  - Pasūtītājs izskata Līguma 4.2.1.punktā noteiktos materiālus un sniedz atbildi 10 (desmit) darba dienu laikā no dokumentu saņemšanas. Pārējos gadījumos Pasūtītājs atbild uz Izpildītāja uzdotajiem jautājumiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to saņemšanas.

  - Izpildītājs atbild uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem un labo kļūdas un trūkumus iesniegtajā dokumentācijā, kas Izpildītājam bija jāievērtē Būvprojekta izstrādes laikā, arī pēc Būvprojekta apstiprināšanas – līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā.

- Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji

  - Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot Līguma 5.2. un 5.4.punktā minētos gadījumus.

  - Izpildītājs personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 5.3.punkta nosacījumus.

  - Pasūtītājs nepiekrīt 5.2.punktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

    - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām.

  - Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju darbu.

- Pakalpojuma izpilde un pieņemšana

  - Pasūtītājs vienu reizi mēnesī, bet nepieciešamības gadījumā biežāk, organizē sanāksmes, lai pārrunātu Pakalpojuma izpildi, kurās piedalās Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji.

  - Izpildītājs nodod un Pasūtītājs pieņem kvalitatīvi izpildītu Pakalpojumu ar pieņemšanas – nodošanas aktu. Pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas no Pasūtītāja puses, Pasūtītājs pārliecinās par Pakalpojuma atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām. Ja Pasūtītāja pārstāvji lemj par Pakalpojuma atbilstību, Pasūtītājs paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu un Pakalpojums uzskatāms par izpildītu.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs neveic un/vai aizkavē Līgumā noteikto pienākumu izpildi, un/vai Pakalpojuma izpilde veikta nepilnīgi un/vai nekvalitatīvi, Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt Izpildītāja iesniegto pieņemšanas – nodošanas aktu. Šādā gadījumā Pasūtītājs sastāda defektu aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus un to novēršanas termiņus un šo aktu iesniedz Izpildītājam. Pieņemšanas – nodošanas akts tiek parakstīts pēc trūkumu novēršanas. Izpildītājs trūkumus novērš par saviem līdzekļiem.

- Pakalpojuma kvalitāte un līgumsods

  - Pakalpojuma izpildes, Būvprojekta realizācijas – būvdarbu un būves ekspluatācijas laikā konstatētās kļūdas un trūkumi – kas bija paredzami Būvprojekta izstrādes laikā, Izpildītāja sagatavotajos dokumentos Izpildītajam jālabo par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas.

  - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs maksā līgumsodu šādos gadījumos un apmēros:

    - par Pakalpojuma daļu, nodevumu vai jebkuru starpziņojumu iesniegšanas termiņu neievērošanu 0,1% (nulle komats viens procents) no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas;

    - par Līguma 5.punktā noteikto nosacījumu neievērošanu 200.00 euro (divi simti euro, 00 centi) par katru konstatēto gadījumu.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Pakalpojuma izpildi.

  - Pēc Izpildītāja pieprasījuma Pasūtītājs maksā līgumsodu par Izpildītājam pienākošos maksājumu neveikšanu Līgumā noteiktajā kārtībā, 0,1% (nulle komats viens procents) no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.

  - Izbeidzot Līgumu pēc vienas Puses iniciatīvas, kas ir saistītas ar otras Puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vainīgā Puse par šo saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi maksā otrai Pusei līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas.

  - Visus Līgumā minētos un aprēķinātos līgumsodus Puses samaksā viena otrai 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, kā arī Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu Izpildītājam, kas paredzēta par izpildīto Pakalpojumu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa.

- Apdrošināšana

  - Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par visu projektēšanas un būvdarbu laiku, sākotnējam līgumam jābūt noslēgtam ne mazāk kā uz trīs gadiem. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Izpildītājam jānodrošina, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā projektēšanas un būvdarbu izpildes laikā.

  - Gadījumā, ja šī Līguma parakstīšanas dienā Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst Līguma 9.1.punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu, kura beigu termiņš būtu vismaz trīs gadi no šī Līguma spēkā stāšanās dienas.

- Zaudējumu atlīdzība

  - Izpildītajam ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:

    - Pasūtītājs nepamatoti nesaskaņo speciālistu un/vai apakšuzņēmēju maiņu;

    - Citos gadījumos, kad Pasūtītāja vainas dēļ Izpildītājam ir radušies zaudējumi.

  - Pasūtītājam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:

    - Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā nav novērsis Pakalpojuma izpildē atklātās kļūdas un trūkumus;

    - Citos gadījumos, kad Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam ir radušies zaudējumi.

  - Puses savlaicīgi brīdina viena otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu.

- Līguma grozīšana

  - Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās Pakalpojuma izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti Līgumcenā, tad, pēc abu Pušu savstarpējas vienošanās, tiek grozīta Līgumcena.

  - Līgumcena var tikt grozīta, ja puses vienojas grozīt Līguma 1.pielikumu “Tehniskā specifikācija”, un tas ietekmē Izpildītāja izdevumus.

  - Termiņš Pakalpojuma pabeigšanai tiek noteikts Līgumā, bet, ja tas tiek pagarināts, tad tiek noslēgta papildus vienošanās pie Līguma.

  - Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā un tos paraksta abas Puses.

  - Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Pakalpojuma izpildes laika pagarinājumu, ja:

    - Pasūtītājs kavē vai aptur pakalpojuma veikšanu, no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai nesniedz atbildes Līguma 4.3.punktā noteiktajos termiņos;

    - Pakalpojuma veikšanu kavē būtiski Līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” grozījumi, kas nav Izpildītāja radīti.

  - Lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteikumi.

- Līguma darbības izbeigšana

  - Izpildītājam ir tiesības prasīt izbeigt Līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% (desmit procenti) no Līgumcenas;

  - Pasūtītājam ir tiesības prasīt izbeigt Līguma darbību, ja:

    - Līgumā paredzētā dokumentācija netiek iesniegta 10 (desmit) dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, vai arī, ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā Izpildītājs nav izlabojis kļūdas un trūkumus;

    - Izpildītāja līgumsods sasniedzis 20% (divdesmit procenti) no Līgumcenas;

    - ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts.

  - Abpusēji rakstiski vienojoties, Puses var izbeigt līgumu kāda cita iemesla dēļ.

  - Gadījumā, ja kāda no Pusēm konstatē, ka ir iestājies kāds no pamatiem Līguma izbeigšanai, tā nosūta attiecīgu rakstveida paziņojumu otrai Līguma Pusei, norādot tās izdarītos pārkāpumus un Līguma izbeigšanas kārtību un laiku.

- Autortiesības

  - Pakalpojuma izpildes rezultātā izstrādātie materiāli ir Pasūtītāja īpašums.

  - Pasūtītājam ir tiesības mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās un publicēt Izpildītāja iesniegtos materiālus bez Izpildītāja atļaujas.

- Nepārvaramas varas apstākļi

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

  - Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Puses tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

  - Pusēm, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

  - Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes, ja vien tam par iemeslu nav bijuši paši nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļi.

  - Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.

- Citi noteikumi

  - Visos jautājumos, kas nav noregulēti šajā Līgumā, Puses vadās no Iepirkuma instrukcijas prasībām, Izpildītāja piedāvājuma un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Visi strīdi starp Pusēm risināmi pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, Latvijas Republikas tiesā.

  - Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

  - Puses apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus otrai Pusei, vai kaitēt otra Puses interesēm.

  - Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.

  - Izpildītājs ir informēts, ka Pasūtītājs ir ieviesis un darbojas saskaņā ar Kvalitātes pārvaldības sistēmas ISO standarta 9001 un Vides pārvaldības sistēmas ISO standarta 14001 nosacījumiem, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus, sekmējot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, veicinot videi draudzīgu un modernu tehnoloģiju izmantošanu.

  - Jebkāda ar šo Līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā Izpildītāja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums un ir izmantojama vienīgi Līguma nosacījumu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir iespējama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu par katru gadījumu atsevišķi. Izpildītājam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar to.

  - Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

  - Pasūtītājs pirms būvdarbu uzsākšanas  atbilstoši Izpildītāja izstrādātajam būvprojektam  „Ēkas Loka maģistrālē 25 pārbūve”, uzaicina Izpildītāju noslēgt pakalpojuma līgumu par  ēkas Loka maģistrālē 25, Jelgavā pārbūves būvdarbu autoruzraudzību.

  - 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas, Izpildītājs atbilstoši Iepirkuma rezultātiem noslēdz ar Pasūtītāju pakalpojuma līgumu par  ēkas Loka maģistrālē 25, Jelgavā pārbūves būvdarbu autoruzraudzību.

  - Visus ar Līgumu saistītos Pušu savstarpējos paziņojumus nosūta rakstiski uz Līgumā norādīto adresi vai citu adresi, ko viena Puse ir paziņojusi otrai Pusei. Steidzamības gadījumos paziņojumus jānosūta arī pa faksu vai e-pastu.

  - Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie noformēti rakstiski un tos ir parakstījušas abas Puses.

  - Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis Līguma izpildes laikā ir _________________________, tālrunis: ____________, e-pasts: _________________

  - Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis Līguma izpildes laikā ir _________________________, tālrunis: ____________, e-pasts: _________________

  - Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu atbilstoši Līguma prasībām, defekta akta parakstīšanu.

  - Līgums sastādīts uz 6 (sešām) lapām, divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.

  - Līgums satur šādus pielikumus, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas un nav iekļautas Līguma 14.16.punktā norādītajā lapu skaitā:

    - 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz __ lapām;

    - 2.pielikums – Izpildītāja piedāvājums uz __ lapām.

- Pušu rekvizīti un paraksti:

|  | Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- | --- |
|  | Jelgavas pilsētas dome |  |
| Reģistrācijas Nr. | 90000042516 |  |
| Adrese | Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 |  |
| Bankas nosaukums | AS SEB Banka |  |
| Bankas kods | UNLALV2X |  |
| Bankas konta Nr. | LV 44 UNLA 0008 0101 30906 |  |
| Pušu paraksti: |  |  |

6.pielikums

IEPIRKUMA

„Būvprojekta „Ēkas Loka maģistrālē 25 pārbūve” izstrāde un autoruzraudzība” (id.Nr.JPD2017/85/MI)

LĪGUMU PROJEKTS

PAKALPOJUMA LĪGUMS

par “Ēkas Loka maģistrālē 25 pārbūve’’ būvdarbu autoruzraudzību

Jelgavā									2017.gada _________

Jelgavas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000042516, juridiskā adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, pašvaldības izpilddirektora ______________________personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

_____________________, reģistrācijas Nr. _____________, juridiskā adrese: _____________, LV-______, ____________________ personā, kura rīkojas uz uzņēmuma statūtu pamata (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, katra atsevišķi un abas kopā turpmāk Puses, saskaņā ar Iepirkuma ‘’Būvprojekta  „ Ēkas Loka maģistrālē 25 pārbūve”  izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība’’, identifikācijas JPD2017/85/MI  (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Izpildītājs saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums), Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam (2.pielikums) un izstrādātajam būvprojektam “Ēkas Loka maģistrālē 25 pārbūve”, veic objektā ēka Loka maģistrālē 25, Jelgavā (turpmāk – Objekts), būvdarbu autoruzraudzību (turpmāk – Pakalpojums).

  - Izpildītājs sniedz Pakalpojumu atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem, Līguma nosacījumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

  - Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Pusēm ir saistoši Iepirkuma, Izpildītāja piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.

- LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

  - Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas dienu un Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir pilnībā izpildījušas savstarpējās saistības, kas izriet no Līguma noteikumiem.

  - Pakalpojuma izpilde tiek uzsākta no dienas, kad Objekts nodots būvdarbu izpildītājam darba izpildei.

  - Pakalpojuma izpilde tiek pabeigta ar dienu, kad Objekts ir pieņemts ekspluatācijā saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- LĪGUMCENA

  - Par pakalpojuma veikšanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam ___________ euro (__________________________________euro, __ centi) un pievienotās vērtības nodokli 21% (divdesmit viens procents) ________ euro (____________________________euro, __ centi), kas kopā ir ___________ euro (__________________________________ euro, __ centi) (turpmāk – Līgumcena).

  - Līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi.

  - Līgumcena var tikt grozīta, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiek noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmo Pakalpojumu.

- Maksāšanas kārtība

  - Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam vienu reizi mēnesī, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto ikmēneša Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas aktu un rēķinu, proporcionāli būvdarbu izpildei, ņemot vērā procentuālo izcenojuma aprēķinu no autoruzraudzības un būvniecības izmaksām.

  - Pēdējos 5% (piecus procentus) no Līgumcenas, kas ir ____________ euro, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam pēc objekta nodošanas un pieņemšanas ekspluatācijā.

  - Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no brīža, kad Būvniecības procesa Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus.

  - Rēķinos jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

| Maksātājs | Jelgavas pilsētas dome Projekts „____”. |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. | 90000042516 |
| Adrese | Lielā iela 11, Jelgava |
| Bankas nosaukums | Valsts kase |
| Bankas kods | TRELLV22 |
| Bankas konta Nr. |  |

  - Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu Izpildītāja norēķinu kontā.

  - Ja Pasūtītājs savas vainas dēļ kavē Līgumā noteiktos maksājumus, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no laikā nesamaksātās summas.

- PUŠU SAISTĪBAS, TIESĪBAS UN ATBILDĪBA

  - Izpildītājs apņemas:

    - veikt Pakalpojuma izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, apjomā un kvalitātē;

    - par autoruzraugu norīkot: ____________ (būvprojekta vadītājs, būvprojekta daļu vadītāji);

    - Līguma 5.1.2.punktā noteiktā autoruzrauga prombūtnes laikā vai aiziešanas no šī darba gadījumā ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu nekavējoties nodrošināt kvalifikācijā līdzvērtīgu vai labāku aizvietotāju;

    - neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm;

    - ievērot darba drošības un citas normatīvajos aktos noteiktās prasības Pakalpojuma sniegšanas laikā;

    - piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs ne retāk kā 1 (viens) reizi nedēļā, bet nepieciešamības gadījumā – biežāk;

    - veikt būvdarbu objekta apsekošana ne retāk kā 2 (divi) reizes nedēļā visā būvdarbu laikā, par apsekojuma dienām un laiku vienojoties ar Pasūtītāju – sastādot un saskaņojot autoruzraudzības plānu, apsekojuma rezultātus ierakstot autoruzraudzības žurnālā, visā būvdarbu laikā;

    - ne mazāk kā 1 (vienu) dienu paredzēt darbam autoruzrauga birojā – Būvprojekta izstrādes laikā neparedzamu risinājumu izmaiņu izstrādei, iesniedzot atskaites par katru biroja darba gadījumu, par iesaistītā personāla laika un izlietoto materiālu patēriņu;

    - ierasties apsekojuma vietā 24 stundu laikā no Pasūtītāja telefoniska un rakstiska pieprasījuma iesniegšanas brīža autoruzraugam.

    - fiksēt visas atkāpes no Būvprojekta autoruzraudzības žurnālā.

    - nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

    - pēc Pasūtītāja pieprasījuma informēt Pasūtītāju par sniegtajiem un plānotajiem darbiem.

    - Pirms Autoruzraudzības darbu uzsākšanas iesniegt Autoruzraudzības plānu, pieskaņotu būvdarbu kalendārajam grafikam.

    - sniegt Pasūtītājam nepieciešamo informāciju Pasūtītāja norādītajā termiņā;

    - Pakalpojuma izpildes rezultātā tapušos jebkāda veida materiālus nenodot trešajām personām bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas.

  - Ja Izpildītājam jāveic izmaiņas Būvprojektā, ja tajā tiek konstatētas Projektētāja radītas kļūdas, kuras Projektētājs varēja paredzēt Būvprojekta izstrādes procesā, izmaiņu veikšanai Izpildītājam patērētais laiks netiek iekļauts Līgumā noteikto apsekojuma dienu un Izpildītājam paredzēto pienākumu izpildei Izpildītājam birojā ietvaros.

  - Izpildītāja norādījumi ir saistoši būvuzņēmējam no brīža, kad tie ir ierakstīti autoruzraudzības žurnālā.

  - Pasūtītājs apņemas:

    - veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā sniegtu Pakalpojumu Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

    - sadarboties ar Izpildītāju Līguma darbības laikā un nodrošināt Izpildītāju ar Pasūtītāja rīcībā esošajiem Pakalpojuma izpildei nepieciešamajiem dokumentiem vai citu informāciju;

    - nepieciešamības gadījumā informēt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Līdzējiem vienojoties, Pakalpojuma izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti;

    - vienu reizi nedēļā, bet nepieciešamības gadījumā biežāk, organizēt sanāksmes, lai pārrunātu būvdarbu izpildes norisi Objektā, kurās piedalās Pasūtītāja un būvdarbu veicēja pārstāvji, autoruzraugs, atbildīgais būvdarbu vadītājs un būvuzraugs;

    - pieņemt Izpildītāja kvalitatīvi izpildīto Pakalpojumu ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Pakalpojuma kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tā sniegšanas termiņu.

  - Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Puses nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā, rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

  - Ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumu Līguma 2.2. un 2.3.punktā noteiktajā laikā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto Pakalpojuma izpildes dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas, kā arī atlīdzina visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo Līgumcenu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa.

  - Ja Izpildītājs nav ievērojis Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums), piedāvājumā iepirkumam (2.pielikums) un Līgumā noteiktās prasības attiecībā uz Pakalpojuma sniegšanu, tad Pušu pilnvarotie pārstāvji nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā sastāda un paraksta defektu aktu, kurā norāda sniegtā Pakalpojuma neatbilstību Tehniskajai specifikācijai un/vai piedāvājuma iepirkumam un/vai Līguma noteikumiem. Defektu akts kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Izpildītājam par saviem līdzekļiem defekti jānovērš 5 (piecu) dienu laikā no defektu akta sastādīšanas dienas. Defektu novēršanas termiņā Pasūtītājs var aprēķināt Izpildītājam līgumsods 0,1 % (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līgumcenas par katru defekta novēršanas termiņa dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo Līgumcenu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa. Gadījumā, ja defektu novēršana nav iespējama, Izpildītājs atlīdzina visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, un Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt Līguma 3.1.punktā noteikto Līgumcenu.

  - Jebkura Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.

  - Visus Līgumā minētos un aprēķinātos līgumsodus Puses samaksā viena otrai 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, kā arī Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu Izpildītājam, kas paredzēta par izpildīto Pakalpojumu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa.

- APAKŠUZŅĒMĒJI UN PERSONĀLS

  - Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot Līguma 6.2.un 6.4.punktā minētos gadījumus.

  - Izpildītājs personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 6.3.punkta nosacījumus.

  - Pasūtītājs nepiekrīt 6.2.punktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

    - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām;

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

- IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS IZBEIGŠANA

  - Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma un neapmaksāt Līguma 3.1.punktā noteikto Līgumcenu, par to brīdinot Izpildītāju 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja Pakalpojums neatbilst Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums), Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam (2.pielikums), Līguma nosacījumiem vai normatīvajiem aktiem.

- STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses 20 (divdesmit) darba dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

  - Pusēm, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.

  - Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.

- CITI NOTEIKUMI

  - Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

  - Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.

  - Izpildītājs ir informēts, ka Pasūtītājs ir ieviesis un darbojas saskaņā ar Kvalitātes pārvaldības sistēmas ISO standarta 9001 un Vides pārvaldības sistēmas ISO standarta 14001 nosacījumiem, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus, sekmējot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, veicinot videi draudzīgu un modernu tehnoloģiju izmantošanu.

  - Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē   ___________, tālrunis ________, mobilais tālrunis ___________, e-pasts: ____________.

  - Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē ________, tālrunis _________, mobilais tālrunis _________, e-pasts: ____________.

  - Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu un iesniegšanu atbilstoši Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defektu akta parakstīšanu.

  - Pilnvaroto pārstāvju vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot otrai Pusei 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.

  - Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz .... (............) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.

  - Līgums satur šādus pielikumus, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas un nav iekļautas Līguma 10.8.punktā norādītajā lapu skaitā:

10.9.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz __ lapām;

10.9.2. 2.pielikums – Izpildītāja piedāvājums uz __ lapām.

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

|  | Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- | --- |
|  | Jelgavas pilsētas dome Projekts „___” Nr.____________ |  |
| Reģistrācijas Nr. | 90000042516 |  |
| Adrese | Lielā iela 11, Jelgava |  |
| Bankas nosaukums | Valsts kase |  |
| Bankas kods |  |  |
| Bankas konta Nr. |  |  |
| Pušu paraksti |  |  |

Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro

Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro

Skatīt zemsvītras 1. un 2.skaidrojumu

Skatīt zemsvītras 1. un 2.skaidrojumu