ATKLĀTA KONKURSA

identifikācijas Nr.JPD2017/129/AK

“Loka maģistrāles pārbūve”

NOLIKUMS

- Iepirkuma identifikācijas numurs, pasūtītājs

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: JPD2017/129/AK.

  - Pasūtītājs – Jelgavas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000042516, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001.

  - Iepirkumu veic ar Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektores 2017.gada 15.novembra rīkojumu Nr.288-ri izveidotā iepirkuma komisija (turpmāk – komisija).

  - Iepirkums tiks veikts, lai realizētu Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020. gadam Investīciju plānā iekļauto Jelgavas pilsētas pašvaldības projektu „Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai”, piesaistot Kohēzijas fonda līdzfinansējumu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa „Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma „Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” ietvaros.

- Iepirkuma priekšmeta apraksts, CPV kodi, plānotā līgumcena

  - Iepirkuma priekšmets ir būvdarbs – Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai. Iepirkuma priekšmeta apraksts – nolikuma 13.pielikums “Tehniskā specifikācija” un Būvprojekts “Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai” (iepirkuma dokumentācijai pievienots elektroniskā formātā, mājas lapā pie iepirkuma atsevišķā failā).

  - Saskaņā ar pieejamo finansējumu, Pasūtītājam ir tiesības izslēgt vai samazināt daļu veicamos darbus saskaņā ar nolikuma 18.pielikumu „Izslēdzamo un samazināmo darbu saraksts”.

  - CPV kodi – galvenais priekšmets: 45233220-7 (ceļu seguma būvdarbi); papildus priekšmeti: 45231300-8 (Ūdens un notekūdeņu cauruļvadu būvdarbi); 45233144-0 (ceļu pārvada būvdarbi); 45233000-9 (Automaģistrāļu un ceļu būves, pamatu ielikšanas un virsmas noklāšanas darbi); 45233330-1 (Ceļu pamatnes būvdarbi ielām); 45316212-4 (luksoforu uzstādīšana); 45231000-5 (Cauruļvadu, komunikāciju un elektropadeves līniju būvdarbi).

  - Plānotā līgumcena 16 000 000 euro (sešpadsmit miljoni euro)

  - Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājumu variantus.

- Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta

  - Līguma izpildes laiks: 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas, neieskaitot būvdarbu tehnoloģisko pārtraukumu, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada 30.septembrim (ieskaitot objekta nodošanu ekspluatācijā), atbilstoši līguma projektam (nolikuma 16.pielikums).

  - Līguma izpildes vieta: Jelgava.

- Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks kārtība

  - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 25.janvārim plkst. 14.00 tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmu.

  - Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām. Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

  - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Jelgavas pilsētas domē, Lielā ielā 11, Jelgavā, Iepirkumu pārvaldē 112.kabinetā tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi arī tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

  - Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu (saskaņā ar nolikuma 5.1.3.apakšpunktu), pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jāiesniedz komisijai elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

  - Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt un grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja ir iesniegts iesniegums Iepirkumu uzraudzības birojā attiecībā uz prasībām, kas noteiktas atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu, tad pasūtītājs rīkojas Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” 14.punktā noteiktajā kārtībā.

- Prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai

  - Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:

    - izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

    - elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

    - elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

  - Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka piedāvājumā iesniedzamie dokumenti jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā, PDF formātā vai citā pasūtītājam ērti un vienkārši pieejamā formātā, un jāpievieno tam paredzētajā e-konkursu sistēmas šā konkursa sadaļas apakšsadaļā. Piedāvājums parakstāms ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie apliecinājumu dokumenti drīkst būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.

  - Pretendents ir tiesīgs visu piedāvājumā iesniegto dokumentu atvasinājumu, un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu. Ja pasūtītājam radīsies šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasīs, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

  - Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (nolikuma 4.4.apakšpunkts) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

- Prasības piedāvājuma un saistību izpildes nodrošinājumiem:

  - Piedāvājuma nodrošinājums:

    - Pretendentam jāiesniedz no savas puses neatsaucams piedāvājuma nodrošinājums 250 000 euro (divi simti piecdesmit tūkstoši euro) apmērā kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esībai.

    - Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz:

      - oriģināls – līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, tas ir līdz 2018.gada 25.janvārim plkst. 14.00, Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā, darbdienās: pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30. Piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz personīgi vai atsūta pa pastu vai ar kurjerpastu. Sūtījumam jābūt nogādātam šajā apakšpunktā noteiktajā vietā un termiņā;

      - kopija – kopā ar piedāvājumu (elektroniski) (Dokumenti iesniedzami e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Citas prasības”).

    - Pretendentam piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls jāiesaiņo un uz iesaiņojuma jānorāda: pretendenta nosaukums, adrese, pasūtītājs, pasūtītāja adrese un iepirkuma procedūras nosaukums: atklāts konkurss „Loka maģistrāles pārbūve”, identifikācijas Nr. JPD2017/129/AK, norāde „neatvērt līdz 2018.gada 25.janvārim plkst. 14:00”

    - Saņemot piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu, to reģistrē, fiksējot saņemšanas datumu un laiku.

    - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

      - seši (6) mēneši no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām;

      - līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

    - Piedāvājuma nodrošinājums ir bankas garantija vai apdrošināšanas sabiedrības polise. Apdrošināšanas sabiedrības izdotai polisei jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija.

    - Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (pretendenta nosaukumam piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt tādam pašam kā pretendenta nosaukumam piedāvājumā).

    - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā, un banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

      - pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr spēkā ir piedāvājuma nodrošinājums;

      - pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;

      - pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, nav iesniedzis pasūtītājam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu.

    - Pretendenta piedāvājums ir uzskatāms par spēkā neesošu un piedāvājums turpmāk iepirkuma procedūrā netiek vērtēts jebkurā no šādiem gadījumiem:

      - pretendents nav iesniedzis piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu;

      - pretendenta iesniegtais piedāvājuma nodrošinājums neatbilst 6.1.apakšpunkta prasībām.

  - Saistību izpildes nodrošinājums:

    - Iepirkuma līguma izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas jāiesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājums, tas var būt viens no šādiem veidiem:

      - Bankas garantija;

      - Apdrošināšanas sabiedrības polise (jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija).

    - Līguma saistību izpildes nodrošinājums atbilst šādām prasībām:

      - līguma saistību izpildes nodrošinājums ir vismaz 10 % (desmit procenti) apmērā no līgumcenas;

      - banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas samaksāt pasūtītājam līguma saistību izpildes nodrošinājuma summu, ja izpildītājs nav izpildījis līgumā noteiktos būvdarbus pilnā apmērā vai kādā tā daļā, nepilda līgumā noteiktās saistības vai līguma darbība tiek izbeigta pēc pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar līguma punktiem, kas paredz pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību;

      - līguma saistību izpildes nodrošinājums ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas vai līdz dienai, kad Pasūtītājs saņem izpildīto darbu garantijas laika garantiju;

      - līguma saistību izpildes nodrošinājums ir no izpildītāja puses neatsaucams.

  - Ja nodrošinājums ir Bankas garantija, tai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rulesfor Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

- Pretendentiem noteiktās prasības un iesniedzamie dokumenti:

| Prasība: | Iesniedzamais dokuments (vai arī komisija pārbauda publiski pieejamās datu bāzēs): |
| --- | --- |
| - Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. | - Komisija pārbauda pretendenta reģistrācijas faktu Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā. Citu valstu pretendentiem – jāiesniedz attiecīgas licences vai cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa (minētais nosacījums attiecināms arī uz apakšuzņēmējiem, kas reģistrēti ārvalstīs). - Pretendenta tiesības veikt būvniecības pakalpojumus komisija pārbauda interneta vietnē https://bis.gov.lv. (piegādātāju apvienības dalībnieki (ja attiecināms), personālsabiedrības biedri (ja attiecināms) un pretendenta norādītie apakšuzņēmēji (ja attiecināms) tiks pārbaudīti, ja tie sniegs pakalpojumus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likumu). Citu valstu pretendentiem – attiecīgas institūcijas ārvalstīs izsniegta līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts pretendents, normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju (minētais nosacījums attiecināms arī uz apakšuzņēmējiem, kas reģistrēti ārvalstīs). Pretendenta apliecinājums, ka gadījumā, ja šim Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, tas līdz līguma slēgšanai tiks reģistrēts Būvkomersantu reģistrā (turpmāk – BIS). (Dokumenti iesniedzami e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Citas prasības”) |
| - Ja pretendents ir piegādātāju apvienība (turpmāk arī – pretendents). Piedāvājumā jāiesniedz visu piegādātāju apvienības parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka katrs piegādātāju apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par līguma izpildi. Minētajā vienošanās ir jānorāda, ja piegādātāju apvienība kādu no apvienības dalībniekiem pilnvaro piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājumu un citus ar iepirkumu saistītus dokumentus. Vienošanās dokumentā jānorāda piegādātāju apvienības katra dalībnieka veicamo darbu daļa (jānorāda konkrēta darba daļa, ko paredzēts veikt katram dalībniekam) un apjomu % (procenti) no piedāvātās līgumcenas, kā arī jāapliecina, ja ar pretendentu, kas ir piegādātāju apvienība, tiks slēgts iepirkuma līgums, tas līdz iepirkuma līguma noslēgšanai pēc savas izvēles: izveidos pilnsabiedrību jeb noslēgs sabiedrības līgumu (saskaņā ar Civillikuma 2241. – 2280.pantam). | Piedāvājumā jāiesniedz visu piegādātāju apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās atbilstoši prasībai (Dokumenti iesniedzami e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Citas prasības”) |
| - Piedāvājuma dokumentus paraksta persona, kura likumiski pārstāv pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu šajā iepirkuma procedūrā. | Pilnvara par pretendenta pārstāvības tiesību piešķiršanu, ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona. (Dokumenti iesniedzami e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Citas prasības”) |
| - Prasības pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim: - Pretendenta finanšu apgrozījums – pretendenta 3 iepriekšējo (2014.g., 2015.g. un 2016.g.) darbības gadu laikā vidējais finanšu apgrozījums ceļu/ielu būvdarbos gadā ir vismaz 5 000 000 euro (pieci miljoni euro) bez PVN. Pretendentam, kas dibināts vēlāk, vidējais finanšu apgrozījums būvdarbos par tā darbības periodu ceļu/ielu ir vismaz 5 000 000 euro (pieci miljoni euro) bez PVN, ko atbilstoši šī apakšpunkta prasībai aprēķina no komercdarbības sākšanas, dalot ar attiecīgo gadu skaitu. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu apvienības dalībnieku finanšu apgrozījumi skaitāmi kopā. Piedāvājumu vērtēšanas procesā, komisija var pieprasīt, un pretendentam ir jāiesniedz būvdarbu līgumu kopijas vai citi dokumenti, kas apliecina finanšu apgrozījuma atbilstību šī punkta prasībai. - Pretendenta vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients Pretendenta vispārējam apgrozāmo līdzekļu koeficientam = (apgrozāmie līdzekļi /īstermiņa parādi) jābūt ne mazākam par viens. Pretendents pierāda savu atbilstību, iesniedzot bilanci uz 31.12.2016., kurā vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients ir atbilstošs šajā punktā noteiktajam. Pretendents drīkst pierādīt savu atbilstību iesniedzot jaunāku zvērināta revidenta apstiprinātu bilanci, kurā vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients ir atbilstošs šajā punktā noteiktajam. Pretendentam, kurš ir piegādātāju apvienība, iepriekš prasītajam vispārējam apgrozāmo līdzekļu koeficientam jābūt tiem dalībniekiem, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām piegādātājs balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi. | Pretendents aizpilda, un iesniedz nolikuma 2.pielikumu “Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli apliecinoša informācija” (Dokumenti iesniedzami e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Atlases prasības”) |
| - Prasības pretendenta pieredzei – pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2012. gada līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) jābūt pieredzei būvdarbu veikšanā, kas atbilst šādām prasībām: - kā galvenais būvuzņēmējs ir izpildījis 1 (vienu) ielu vai ceļu būvdarbu līgumu (līguma objektam jābūt nodotam ekspluatācijā), kura ietvaros veikti šādi darbi (derīga ir pieredze, kas iegūta tieši veicot būvdarbus): - izbūvēta salturīgā kārta ne mazāk kā 10 000 m3 apjomā, - izbūvēta nesaistītu minerālmateriālu kārta ne mazāk kā 25 000m2 apjomā, - veikti asfalta seguma būvdarbi ar SMA asfaltbetonu ar kopējo platību ne mazāk kā 25 000 m2 apjomā; - ir izpildījis betona bruģakmens seguma būvdarbus, kuru ietvaros izbūvētā seguma platība ir vismaz 10 000 m2 – prasību var apliecināt ar ne vairāk kā 2 (diviem) pabeigtiem līgumiem/objektiem (objekts nodots ekspluatācijā), tas ir, prasītais apjoms var būt izpildīts vienā vai abos līgumos/objektos kopā; - ir izpildījis lietus vai saimnieciskās kanalizācijas tīklu būvdarbus uz ielām, kuru ietvaros izbūvēto cauruļvadu iekšējais diametrs ir vismaz 500 mm un būvdarbu trases garums vismaz 1000 m – prasību var apliecināt ar ne vairāk kā 3 (trīs) pabeigtiem līgumiem/objektiem (objekts nodots ekspluatācijā), tas ir, prasītais apjoms var būt izpildīts vienā, divos vai trīs līgumos/objektos kopā; - ir izpildījis ūdensvada tīklu būvdarbus uz ielām, kuru ietvaros izbūvēts ūdensvads ar cauruļvadu iekšējo diametru vismaz 200 mm un būvdarbu trases garums vismaz 500 m – prasību var apliecināt ar ne vairāk kā 3 (trīs) pabeigtiem līgumiem/objektiem (objekts nodots ekspluatācijā), tas ir, prasītais apjoms var būt izpildīts vienā, divos vai trīs līgumos/objektos kopā; - ir izpildījis ārējā apgaismojuma būvdarbus un būvdarbu trases garums vismaz 1000 metri – prasību var apliecināt ar vienu vai vairākiem pabeigtiem līgumiem/objektiem (objekts nodots ekspluatācijā); - ir izpildījis vājstrāvas tīklu būvdarbus un būvdarbu trases garums vismaz 1000 metri – prasību var apliecināt ar vienu vai vairākiem pabeigtiem līgumiem/objektiem (objekts nodots ekspluatācijā); - ir izpildījis luksoforu objekta būvdarbus, kuru ietvaros izbūvēts vai pārbūvēts vismaz 1 (viens) luksoforu objekts ar bezvadu satiksmes uzskaites detektoriem – prasību apliecina ar 1 (vienu) pabeigtu līgumu/objektu (objekts nodots ekspluatācijā); - ir izpildījis satiksmes pārvada pār dzelzceļu pārbūves vai jaunbūves darbus (neapturot dzelzceļa satiksmi) – prasību var apliecināt ar 1 (vienu) pabeigtu līgumu/objektu (objekts nodots ekspluatācijā). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu apvienības dalībnieku pieredze skaitāma kopā. Piedāvājumu vērtēšanas procesā, komisija var pieprasīt un pretendentam ir jāiesniedz būvdarbu līguma izpildes pasūtītāja apstiprinātas aktu kopijas par izpildītiem darbiem (Forma F2). | Pretendents aizpilda, un iesniedz nolikuma 3.pielikumu “Pretendenta pieredze” Pretendentam jāiesniedz atsauksmes par līgumiem, ar kuriem pretendents pamato savu pieredzi. Atsauksmē jānorāda pasūtītājs, līguma priekšmets, līguma darbības termiņš un līguma ietvaros izpildīto darbu (kas attiecināmi 7.5.1.-7.5.8.apakšpunktu prasībām) apjomi, kā arī vai līguma izpilde veikta atbilstoši līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem. Atsauksme nav jāiesniedz par līgumiem, kur pasūtītājs bija Jelgavas pilsētas pašvaldība vai tās iestāde. (Dokumenti iesniedzami e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Atlases prasības”) |
| - Pretendents nodrošina šajā punktā prasītos speciālistus: |  |
| - Pretendenta piedāvātais atbildīgais būvdarbu vadītājs: - Speciālistam* ir būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā. - Piedāvātais speciālists iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2012.gada līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir bijis atbildīgais būvdarbu vadītājs: - vismaz 1 (vienā) ielu vai ceļu būvdarbu līgumā (līguma objektam jābūt nodotam ekspluatācijā), kura ietvaros veikti šādi darbi: - izbūvēta salturīgā kārta ne mazāk kā 10 000 m3 apjomā, - izbūvēta nesaistītu minerālmateriālu kārta ne mazāk kā 25 000 m2 apjomā, - veikti asfalta seguma būvdarbi ar SMA asfaltbetonu ar kopējo platību ne mazāk kā 25 000 m2 apjomā; - Derīga ir pieredze, kas iegūta galvenā būvuzņēmēja iecelta atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā. - Par līgumu, ar kuru pamato speciālista pieredzi, jāiesniedz atsauksme vai alternatīvs dokuments, kas ietvers prasīto informāciju, piemēram: atsauksme, kas sniegta komersantam, objekta būvatļauja, akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, speciālista saistību raksts u.c. | Pretendents aizpilda, un iesniedz nolikuma 4.pielikumu “Pretendenta piedāvātais atbildīgais būvdarbu vadītājs”, kā arī pievieno atsauksmi vai alternatīvu dokumentu (Dokumenti iesniedzami e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Atlases prasības”) Piedāvātā būvspeciālista tiesības sniegt pakalpojumus būvniecības jomā komisija pārbauda interneta vietnē https://bis.gov.lv *ārvalstu speciālistam jāiesniedz dokumenti saskaņā ar nolikuma 7.7.apakšpunktu |
| - Pretendenta piedāvātais būvdarbu vadītājs – pretendents drīkst nepiedāvāt atsevišķu darbu vadītāju, ja atbildīgais būvdarbu vadītājs (7.6.1.apakšpunkts) atbilst arī šī apakšpunkta prasībām: - Speciālistam* ir būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā. - Piedāvātais speciālists iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2012.gada līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir bijis būvdarbu vadītājs betona bruģakmens seguma būvdarbiem, kuru ietvaros izbūvētā seguma platība ir vismaz 10 000 m2 – prasību var apliecināt ar ne vairāk kā 2 (diviem) pabeigtiem līgumiem/objektiem (objekts nodots ekspluatācijā), tas ir, prasītais apjoms var būt izpildīts vienā vai abos līgumos/objektos kopā. Piedāvājumu vērtēšanas procesā, komisija var pieprasīt, un pretendentam ir jāiesniedz norādītā līguma akts par izpildītiem būvdarbiem, segto darbu akti objektā vai citi dokumenti, kuri pierāda, ka piedāvātais speciālists ir veicis attiecīgos pienākumus un objekts atbilst noteiktajai prasībai. | Pretendents aizpilda, un iesniedz nolikuma 5.pielikumu “Pretendenta piedāvātais būvdarbu vadītājs”, vai, ja piedāvā vienu speciālistu atbilstoši 7.6.1. un 7.6.2.apakšpunktu prasībai, tad aizpilda un iesniedz nolikuma 4.pielikumu “Pretendenta piedāvātais atbildīgais darbu vadītājs”, norādot attiecīgi informāciju, kas apliecina atbilstību 7.6.2.apakšpunkta prasībām. (Dokumenti iesniedzami e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Atlases prasības”) Piedāvātā būvspeciālista tiesības sniegt pakalpojumus būvniecības jomā komisija pārbauda interneta vietnē https://bis.gov.lv *ārvalstu speciālistam jāiesniedz dokumenti saskaņā ar nolikuma 7.7.apakšpunktu |
| - Pretendenta piedāvātais ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadītājs: - Speciālistam* ir būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadīšanā. - Piedāvātais speciālists iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2012.gada līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir bijis ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadītājs: - lietus vai saimnieciskās kanalizācijas tīklu būvdarbiem uz ielām, kuru ietvaros izbūvēto cauruļvadu iekšējais diametrs ir vismaz 500mm un būvdarbu trases garums vismaz 1000 m – prasību var apliecināt ar ne vairāk kā 3 (trīs) pabeigtiem līgumiem/objektiem (objekts nodots ekspluatācijā), tas ir, prasītais apjoms var būt izpildīts vienā, divos vai trīs līgumos/objektos kopā; - ūdensvada tīklu būvdarbiem uz ielām, kuru ietvaros izbūvēts ūdensvads ar cauruļvadu iekšējo diametru vismaz 200 mm un būvdarbu trases garums vismaz 500m – prasību var apliecināt ar ne vairāk kā 3 (trīs) pabeigtiem līgumiem/objektiem (objekts nodots ekspluatācijā), tas ir, prasītais apjoms var būt izpildīts vienā, divos vai trīs līgumos/objektos kopā. - Pretendents, lai apliecinātu atbilstību 7.6.3.2.apakšpunktam var piedāvāt divus speciālistus, no kuriem viens atbilst 7.6.3.2.1.apakšpunktam, bet otrs 7.6.3.2.2.apakšpunktam, ar nosacījumu, ka abi atbilst 7.6.3.1.apakšpunktam. Piedāvājumu vērtēšanas procesā, komisija var pieprasīt, un pretendentam ir jāiesniedz norādītā līguma akts par izpildītiem būvdarbiem, segto darbu akti objektā vai citi dokumenti, kuri pierāda, ka piedāvātais speciālists ir veicis attiecīgos pienākumus un objekts atbilst noteiktajai prasībai. | Pretendents aizpilda, un iesniedz nolikuma 6.pielikumu “Pretendenta piedāvātais ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadītājs”. Ja atbilstoši prasībai tiek piedāvāti 2 speciālisti, tad minēto pielikumu iesniedz par katru speciālistu. (Dokumenti iesniedzami e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Atlases prasības”) Piedāvātā būvspeciālista tiesības sniegt pakalpojumus būvniecības jomā komisija pārbauda interneta vietnē https://bis.gov.lv *ārvalstu speciālistam jāiesniedz dokumenti saskaņā ar nolikuma 7.7.apakšpunktu |
| - Pretendenta piedāvātais elektroietaišu būvdarbu vadītājs: - Speciālistam* ir būvprakses sertifikāts elektroietaišu būvdarbu vadīšanā ar pieļauto spriegumu līdz 20 kV. - Piedāvātais speciālists iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2012.gada līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir bijis elektroietaišu izbūves darbu vadītājs ārējā apgaismojuma būvdarbiem, kur būvdarbu trases garums vismaz 1000 metri – prasību var apliecināt ar vienu vai vairākiem pabeigtiem līgumiem/objektiem (objekts nodots ekspluatācijā). Piedāvājumu vērtēšanas procesā, komisija var pieprasīt, un pretendentam ir jāiesniedz norādītā līguma akts par izpildītiem būvdarbiem, segto darbu akti objektā vai citi dokumenti, kuri pierāda, ka piedāvātais speciālists ir veicis attiecīgos pienākumus un objekts atbilst noteiktajai prasībai. | Pretendents aizpilda, un iesniedz nolikuma 7.pielikumu “Pretendenta piedāvātais elektroietaišu būvdarbu vadītājs”. (Dokumenti iesniedzami e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Atlases prasības”) Piedāvātā būvspeciālista tiesības sniegt pakalpojumus būvniecības jomā komisija pārbauda interneta vietnē https://bis.gov.lv *ārvalstu speciālistam jāiesniedz dokumenti saskaņā ar nolikuma 7.7.apakšpunktu |
| - Pretendenta piedāvātais elektronisko sakaru tīklu būvdarbu vadītājs: - Speciālistam* ir būvprakses sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā. - Piedāvātais speciālists iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2012.gada līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir bijis elektronisko sakaru tīklu izbūves darbu vadītājs vājstrāvas tīklu būvdarbiem, kur būvdarbu trases garums vismaz 1000 metri – prasību var apliecināt ar vienu vai vairākiem pabeigtiem līgumiem/objektiem (objekts nodots ekspluatācijā). Piedāvājumu vērtēšanas procesā, komisija var pieprasīt, un pretendentam ir jāiesniedz norādītā līguma akts par izpildītiem būvdarbiem, segto darbu akti objektā vai citi dokumenti, kuri pierāda, ka piedāvātais speciālists ir veicis attiecīgos pienākumus un objekts atbilst noteiktajai prasībai. | Pretendents aizpilda, un iesniedz nolikuma 8.pielikumu “Pretendenta piedāvātais elektronisko sakaru tīklu būvdarbu vadītājs”. (Dokumenti iesniedzami e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Atlases prasības”) Piedāvātā būvspeciālista tiesības sniegt pakalpojumus būvniecības jomā komisija pārbauda interneta vietnē https://bis.gov.lv *ārvalstu speciālistam jāiesniedz dokumenti saskaņā ar nolikuma 7.7.apakšpunktu |
| - Pretendenta piedāvātais satiksmes pārvada pār dzelzceļu būvdarbu vadītājs: - Speciālistam* ir būvprakses sertifikāts tiltu būvdarbu vadīšanā. - Piedāvātais speciālists iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2012.gada līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir bijis būvdarbu vadītājs satiksmes pārvada pār dzelzceļu pārbūves vai jaunbūves darbiem, kuru laikā nav apturēta dzelzceļa satiksme – prasību var apliecināt ar 1 (vienu) pabeigtu līgumu/objektu (objekts nodots ekspluatācijā). Piedāvājumu vērtēšanas procesā, komisija var pieprasīt, un pretendentam ir jāiesniedz norādītā līguma akts par izpildītiem būvdarbiem, segto darbu akti objektā vai citi dokumenti, kuri pierāda, ka piedāvātais speciālists ir veicis attiecīgos pienākumus un objekts atbilst noteiktajai prasībai. | Pretendents aizpilda, un iesniedz nolikuma 9.pielikumu “Pretendenta piedāvātais satiksmes pārvada pār dzelzceļu būvdarbu vadītājs”. (Dokumenti iesniedzami e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Atlases prasības”) Piedāvātā būvspeciālista tiesības sniegt pakalpojumus būvniecības jomā komisija pārbauda interneta vietnē https://bis.gov.lv *ārvalstu speciālistam jāiesniedz dokumenti saskaņā ar nolikuma 7.7.apakšpunktu |
| - Pretendenta piedāvātais speciālists luksoforu izbūves darbu vadīšanā: - Piedāvātajam speciālistam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2012.gada līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze kā darbu vadītājam luksoforu objektu būvdarbos, kuru ietvaros izbūvēts vai pārbūvēts vismaz 1 (viens) luksoforu objekts ar bezvadu satiksmes uzskaites detektoriem – prasību apliecina ar 1 (vienu) pabeigtu līgumu/objektu (objekts nodots ekspluatācijā). Piedāvājumu vērtēšanas procesā, komisija var pieprasīt, un pretendentam ir jāiesniedz norādītā līguma akts par izpildītiem būvdarbiem, segto darbu akti objektā vai citi dokumenti, kuri pierāda, ka piedāvātais speciālists ir veicis attiecīgos pienākumus un objekts atbilst noteiktajai prasībai. | Pretendents aizpilda, un iesniedz nolikuma 10.pielikumu “Pretendenta piedāvātais speciālists luksoforu izbūves darbu vadīšanā”. (Dokumenti iesniedzami e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Atlases prasības”) |
| - Pretendenta piedāvātais speciālists satiksmes organizācijā: - Piedāvātajam speciālistam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2012.gada līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze satiksmes organizēšanas procesā būvdarbu laikā vismaz divos ielu/ceļu būvdarbu līgumos/objektos (objekts nodots ekspluatācijā). Piedāvājumu vērtēšanas procesā, komisija var pieprasīt, un pretendentam ir jāiesniedz norādītā līguma akts par izpildītiem būvdarbiem, segto darbu akti objektā vai citi dokumenti, kuri pierāda, ka piedāvātais speciālists ir veicis attiecīgos pienākumus un objekts atbilst noteiktajai prasībai. | Pretendents aizpilda, un iesniedz nolikuma 11.pielikumu “Pretendenta piedāvātais speciālists satiksmes organizācijā”. (Dokumenti iesniedzami e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Atlases prasības”) |
| - Ja pretendents piedāvā ārvalstu speciālistu – būvdarbu vadītāju, tad piedāvātā speciālista kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai – pretendents iesniedz attiecīgo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus un Pretendenta apliecinājumu, ka tā piesaistītais ārvalstu būvspeciālists/ti ir tiesīgs sniegt konkrētos būvniecības pakalpojumus, un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems. | Pretendents dokumentus atbilstoši šī apakšpunkta prasībai iesniedz pie attiecīgā ārvalstu speciālista |
| - Personas, uz kuras iespējām balstās, un apakšuzņēmēji - Pretendents drīkst balstīties uz citu personu iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura: - Ja pretendents balstās uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, tas pierāda pasūtītājam, ka pretendenta rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šīs personas un pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos, ka šī persona ir gatava uzņemties solidāru atbildību par iepirkuma līguma izpildi un apņemšanos, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tad iepirkuma līguma izpildei pretendents un persona, uz kuras finanšu iespējām pretendents balstās, pēc savas izvēles izveidos pilnsabiedrību vai noslēgs sabiedrības līgumu (saskaņā ar Civillikuma 2241. – 2280.pantam), nosakot biedru neaprobežotu un solidāru atbildību pret pasūtītāju iepirkuma līguma izpildei; - Ja pretendents balstās uz citu personu, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, tad šai personai konkrētā iepirkuma līguma izpildē jāveic būvdarbi, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas, ko pretendents pierāda pasūtītājam, iesniedzot šīs personas un pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā konkrētā iepirkuma līguma izpildei tajā būvdarbu daļā, kuru izpildei attiecīgās personas spējas ir nepieciešamas. - Pretendents drīkst nodot apakšuzņēmējam darba daļas veikšanu. Pretendents savā piedāvājumā norāda apakšuzņēmējus, kura veicamo būvdarbu vērtība ir 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram no tiem izpildei nododamo būvdarbu līguma daļu. | Pretendents aizpilda un iesniedz nolikuma 12.pielikumu ”Apakšuzņēmēju saraksts”, ja attiecināms (Dokumenti iesniedzami e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Atlases prasības”) |
| - Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem. | Komisija pārbauda pretendentu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteikto kārtību. |
| - Uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana | Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst Publisko likuma 42. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā (informāciju norāda brīvā formā un iesniedz e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Citas prasības”) un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē. |

- Tehniskā piedāvājuma prasības

| Prasība | Iesniedzamais dokuments |
| --- | --- |
| - Pretendenta Tehniskais piedāvājums – jāsagatavo atbilstoši nolikuma 14.pielikumam „Tehniskais piedāvājums”, ievērojot konkursa nolikumā un tā pielikumos noteiktās prasības. - Tehniskajā piedāvājumā iesniedz arī aizpildītu Darbu apjomu sarakstu (nolikuma 13.pielikuma “Tehniskā specifikācija” pielikums Excel formāta failā), saglabājot aprēķinos izmantotās formulas. Pretendents, aizpildot pielikumu “Darbu apjomu saraksts”: - nedrīkst to patvaļīgi grozīt, piemēram izlaist atsevišķus darbu nosaukumus, papildināt ar jauniem darbu nosaukumiem, grozīt darbu nosaukumus, mērvienības u.c. Pretendents ir tiesīgs piedāvāt un norādīt ekvivalentu preci/zīmolu, atbilstoši nolikuma 13.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 4.punktam. - norāda vienības cenas ar precizitāti divi cipari aiz komata, norādot visu pozīciju izcenojumus. | Tehniskais piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma 14.pielikumu “Tehniskais piedāvājums” (Dokumenti iesniedzami e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Tehniskā piedāvājuma prasības”) |

- Citas prasības

| Prasība | Iesniedzamais dokuments |
| --- | --- |
| - Eiropas vienotais iepirkumu procedūras dokuments Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49.pantu, piegādātājs kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu. | - Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no pakalpojumu līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. - Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments pieejams interneta vietnē http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=LV, kā arī word formātā Iepirkumu uzraudzības biroja interneta vietnē https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_ESPD_20170725.pdf (ja pretendents kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām izvēlas iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu tas aizpilda un iesniedz regulas 2.pielikumu). - Piegādātājs var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. - Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs. - Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa 5 (piecu) darba dienu laikā iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām (pretendents var lūgt komisiju pagarināt dokumentu iesniegšanas termiņu, ja tam ir objektīvs pamatojums). (Dokumenti iesniedzami e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Citas prasības”) |
| - Piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar nolikuma 6.1.apakšpunktu | - Piedāvājuma nodrošinājums ir bankas garantija vai apdrošināšanas sabiedrības polise (Dokumenti iesniedzami e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Citas prasības”) |
| - Citi dokumenti | - Pretendents iesniedz citus ar piedāvājumu saistītus dokumentus, lai apliecinātu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām (Dokumenti iesniedzami e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Citas prasības”) |

- Pretendenta Finanšu piedāvājums un tā vērtēšana:

  - Finanšu piedāvājumā pretendents aizpilda nolikuma 1.pielikumu „Finanšu piedāvājuma forma” (Dokumenti iesniedzami e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Finanšu piedāvājuma prasības”).

  - Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā un Tehnisko specifikāciju pielikumā “Darba apjomu saraksts” nav aritmētisko kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās cenas.

  - Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, komisija pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.

  - Ja tiek konstatētas aritmētiskas kļūdas komisija tās labo, un par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma cenu paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

- Pretendentu atlase un piedāvājumu pārbaude:

  - Komisija noraida Pretendenta iesniegto piedāvājumu, ja:

    - Pretendenta kvalifikācija neatbilst nolikuma 7.punktā noteiktajām atlases prasībām;

    - Pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma 8.punktā vai nolikuma 14.pielikumā „Tehniskais piedāvājums” noteiktajām prasībām;

    - ja pretendenta piedāvājuma sastāvā iekļautie dokumenti neatbilst nolikuma prasībām vai piedāvājumā nav norādīta nolikumā prasītā informācija, komisija var pieņemt lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, izvērtējot trūkstošās informācijas būtiskumu un to ietekmi uz iespēju izvērtēt pretendenta piedāvājumu.

  - Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, komisija izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos, ko pārbauda Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 43.panta nosacījumus.

  - Komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Komisija, lai gūtu pārliecību, ka izraudzītajam pretendentam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pirms tam attiecībā uz visiem piedāvājumiem pārbauda aritmētisko kļūdu neesamību.

- Izvērtēšanas kritērijs saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēlei:

  - pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.pantu, komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka ņemot vērā piedāvāto kopējo cenu un ar iepirkuma priekšmetu saistītus kvalitātes kritērijus, kas noteikti nolikuma 15.pielikumā “SAIMNIECISKI VISIZDEVĪGĀKĀ PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAS KRITĒRJI”;

  - Komisija izvēlas piedāvājumu ar vislielāko iegūto punktu kopsummu, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām, un nav atzīts par nepamatoti lētu.

- Cita informācija

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, tai skaitā atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, grozījumi iepirkumu dokumentācijā, u.c., EIS e-konkursu apakšsistēmā pie attiecīgā iepirkuma un pasūtītāja mājas lapā internetā http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/ pie attiecīgā iepirkuma.

  - Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu: komisijas sekretāres Anna Rubene e-pasts: Anna.Rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005584, un Dace Dimanta, e-pasts: Dace.Dimanta@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005484, fakss 63005511.

  - Informācijas apmaiņa:

    - komisija un ieinteresētais piegādātājs vai pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot informāciju (jautājumu) pa pastu uz nolikuma 1.2.apakšpunktā norādīto adresi, vai uz kontaktpersonas norādīto e-pastu vai faksu, vai izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu;

    - ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

    - papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā un pasūtītāja mājas lapā internetā pie attiecīgā iepirkuma.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Gadījumos, kad pasūtītājs ir ieguvis informāciju šādā veidā, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

- Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana

  - Komisija pieņem lēmumu piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības pretendentam, kura piedāvājums atbilst visām nolikumā noteiktajām prasībām un nolikumā noteiktajam izvērtēšanas kritērijam saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēlei.

  - Komisija jebkurā brīdī var pārtraukt vai izbeigt iepirkuma procedūru ievērojot Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” prasības.

  - Komisija, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 37.panta nosacījumiem:

    - pēc lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu triju darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu;

    - ja pieņemts lēmums izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru, triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par iemesliem, kuru dēļ iepirkuma procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta.

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 60.panta sesto daļu iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc Publisko iepirkumu likuma 60.panta septītajā daļā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām, ņemot vērā minētā panta devītās daļas 1. punktu.

  - Ja par uzvarētāju tiks atzīts ārvalstu pretendents, kurš nav reģistrēts BIS reģistrā, vai pretendents, kura ārvalstu apakšuzņēmējs nav reģistrēts BIS reģistrā, tad pretendentam vai attiecīgi apakšuzņēmējam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad beidzies nolikuma 14.4.apakšpunktā norādītais nogaidīšanas termiņš, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāiesniedz BIS reģistra iestādē reģistrācijas iesniegumu, kā arī saņemot BIS lēmumu par komersanta reģistrēšanu BIS reģistrā vai atteikumu reģistrēt komersantu BIS reģistrā, nekavējoties jāinformē pasūtītāju.

  - Ja par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kurš ir piegādātāju apvienība (nolikuma 7.2.apakšpunktā noteiktais gadījums), tad pretendents 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, no dienas, kad beidzies nolikuma 14.4.apakšpunktā norādītais nogaidīšanas termiņš, iesniedz pasūtītājam vienu no šādiem dokumentiem:

    - sabiedrības līguma oriģinālu vai kopiju (uzrādot oriģinālu);

    - dokumentus, kas apliecina pilnsabiedrības izveidošanu.

  - Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz pasūtītājam iepirkuma līgums 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad pasūtītājs ir uzaicinājis parakstīt iepirkuma līgumu. Ja uz pretendentu attiecināmi nolikuma 14.5. vai 14.6.apakšpunkta nosacījumi, tad pasūtītājs šo pretendentu uzaicina parakstīt iepirkuma līgumu pēc minēto nosacījumu izpildes.

  - Ja pretendenta piedāvātajam ārvalstu speciālistam – būvdarbu vadītājam (nolikuma 7.7.apakšpunktā noteiktais gadījums), atzīšanas institūcija atsaka atļaujas saņemšanu, tad pretendentam jānomaina piedāvātais speciālists, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 62.panta regulējumu par personāla nomaiņu.

  - Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju vai pretendents nav izpildījis nolikuma 14.5., 14.6. vai 14.7.apakšpunkta nosacījumus, komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesības piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopēji ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš attiecās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā, pretendents iesniedz pasūtītājam iepirkuma līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts iepirkuma līguma izpildē.

- Nolikuma pielikumi, kas ir neatņemama nolikuma sastāvdaļa:

1.pielikums “Finanšu piedāvājums”

2.pielikums “Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli apliecinoša informācija”

3.pielikums “Pretendenta pieredze”

4.pielikums “Pretendenta piedāvātais atbildīgais būvdarbu vadītājs”

5.pielikums “Pretendenta piedāvātais būvdarbu vadītājs”

6.pielikums “Pretendenta piedāvātais ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadītājs”

7.pielikums “Pretendenta piedāvātais elektroietaišu būvdarbu vadītājs”

8.pielikums “Pretendenta piedāvātais elektronisko sakaru tīklu būvdarbu vadītājs”

9.pielikums “Pretendenta piedāvātais satiksmes pārvada pār dzelzceļu izbūves darbu vadītājs”

10.pielikums “Pretendenta piedāvātais speciālists luksoforu izbūves darbu vadīšanā”

11.pielikums “Pretendenta piedāvātais speciālists satiksmes organizācijā”

12.pielikums ”Personu, uz kuras iespējām balstās, un apakšuzņēmēju saraksts”

13.pielikums “Tehniskā specifikācija” ar pielikumu “Darbu apjomu saraksts” (pielikums Microsoft Excel formāta failā)

14.pielikums “Tehniskais piedāvājums”

15.pielikums “Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji”

16.pielikums “Līguma projekts”

17.pielikums Būvprojekts “Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai” (iepirkuma dokumentācijai pievienots elektroniskā formātā, mājas lapā pie iepirkuma atsevišķā failā)

18.pielikums „Izslēdzamo un samazināmo darbu saraksts”

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja	Z.Savastjuka

Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883

Ja pretendents atbilstību prasībām apliecina ar būvdarbu līgumu, kuru izpildījusi piegādātāju apvienība, tad jāizpildās šādiem nosacījumiem: pretendents ir bijis piegādātāju apvienības dalībnieks, un pretendents ir izpildījis attiecīgos būvdarbus (būvdarbi atbilst prasībai, kuru apliecina).

Būvdarbi nolikuma 7.punktā noteikto prasību izpratnē ir – būves pārbūve (rekonstrukcija), būves atjaunošana (renovācija) vai jaunbūve

SMA – šķembu mastikas asfalts (no angļu val. Stone Mastic Asphalt)

SMA – šķembu mastikas asfalts (no angļu val. Stone Mastic Asphalt)

Atsauksmē vai alternatīvā dokumentā jābūt šādai informācijai: pasūtītājs, līguma priekšmets, līguma darbības termiņš un līguma ietvaros izpildīto darbu apjomi, piedāvātā speciālista pienākumi līguma izpildē, kā arī vai līguma izpilde veikta atbilstoši līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem. Atsauksme vai alternatīvs dokuments nav jāiesniedz par līgumiem, kur pasūtītājs bija Jelgavas pilsētas pašvaldība vai tās iestāde. Pēc komisijas pieprasījuma pretendentam jāiesniedz norādītā līguma akts par izpildītiem būvdarbiem, segto darbu akti objektā vai citi dokumenti, kuri pierāda, ka piedāvātais speciālists ir veicis attiecīgos pienākumus un objekts atbilst noteiktajai prasībai.

Minētā kārtība par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu attiecas uz personām, kuru mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kuru sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice). Personām no citām valstīm ir jāveic pilnā kvalifikācijas atzīšana, piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu (arī gadījumos, ja šīs personas Latvijā profesionālos pakalpojumus sniegs īslaicīgi).

Apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei (Publisko iepirkumu likuma 1.panta 1.punkts). Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Šā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešā daļa)