1.pielikums

IEPIRKUMS

**“Būvprojekta “Tilta pārbūve pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā”**

**izstrāde un autoruzraudzība”**

**identifikācijas Nr.JPD2018/19/MI**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Vienotais reģistrācijas Nr. Adrese, pasta indekss:  |  |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds (tālrunis, faksa numurs, e-pasta adrese): |  |
| Atzīmēt (X), ja pretendents ir mazais[[1]](#footnote-1) vai vidējais[[2]](#footnote-2) uzņēmums |   |

Piedāvājam veikt būvprojekta „Tilta pārbūve pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā” izstrādi un autoruzraudzību, saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem par summu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Pakalpojums**  | **Piedāvātā cena*****euro* (bez PVN)** |
| 1.1. | Būvprojekta izstrāde |  |
| 1.2. | Būvdarbu autoruzraudzība |  |
|  | **KOPĀ PIEDĀVĀTĀ CENA, *euro* (bez PVN)** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kopā piedāvātā cena bez PVN norādīta *euro* (vārdiem)

1. Piekrītam visām atklātā konkursa nolikumānoteiktajām prasībām.
2. Apliecinām, ka:
	1. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;
	2. piedāvātajā cenā ir ietvertas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu līguma izpildi, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi;
	3. mūsu rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iepirkuma prasībām atbilstošu darbu izpildi;
	4. piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;
3. Apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus atklātā konkursa nolikuma nosacījumus un strādāt pie iepirkuma līguma izpildes.
4. Pretendentam piedāvājumā jānosaka, kāda tajā norādītā informācija ir komercnoslēpums vai konfidenciāla, ko Pasūtītājs nav tiesīgs atklāt citiem pretendentiem, paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot tos. Ja Pretendenta piedāvājumā ir komercnoslēpums, tad norādīt piedāvājuma dokumentu, kas satur komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju (ciktāl tas neierobežo Publisko iepirkumu likuma nosacījumus) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Paraksttiesīgās personas amats) (Personiskais paraksts) (Paraksta atšifrējums)*

Piedāvājums sagatavots un parakstīts 2018.gada “\_\_\_”.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.pielikums

IEPIRKUMS

**“Būvprojekta “Tilta pārbūve pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā”**

**izstrāde un autoruzraudzība”**

**identifikācijas Nr.JPD2018/19/MI**

**KVALIFIKĀCIJA**

1. **Prasības pretendenta pieredzei** – pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2015. gada līdz šī iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir izpildījis vismaz 1 (vienu) līgumu par tilta pārbūves/rekonstrukcijas būvprojekta/tehniskā\* projekta izstrādi, kur risināts dzelzsbetona vai tērauda konstrukcijas tilts, kura kopgarums ir vismaz 35 m.

\**Visiem būvprojektiem/tehniskajiem projektiem, ar kuriem pretendents apliecina savu vai personāla pieredzi, jābūt normatīvo aktu noteiktajā kārtībā saskaņotiem un akceptētiem.*

*Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad 1.punktā minētā pieredze ir vismaz 1 (vienam) no piegādātāju apvienības dalībniekam.*

Lai apliecinātu pieredzi:

* 1. tabulā norādīt informāciju par līgumu, kas atbilst minētajai prasībai:
	2. par līgumiem, ar kuriem pretendents pamato savu pieredzi, **jāiesniedz atsauksmes vai alternatīvs dokuments** (objekta būvatļauja, akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā u.c), kas satur šādu informāciju: pasūtītājs, līguma priekšmets, līguma darbības termiņš, līguma ietvaros izpildītie pakalpojumi un apjomi (ja tādi ir paredzēti attiecīgajā 1.punkta apakšpunkta prasībā), un norādi, ka līgums izpildīts atbilstoši līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem. *Atsauksme vai alternatīvs dokuments nav jāiesniedz par līgumiem, kuru pasūtītājs bija Jelgavas pilsētas dome vai tās iestāde.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Līguma priekšmets*  | *Līguma darbības laiks* | *Līguma ietvaros sniegtā pakalpojuma apraksts, tilta kopgarums (m)* | *Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts* |
|  |  |  |  |

1. **Prasības pretendenta personālam**
* informācija par prasīto personālu jāieraksta zemāk dotajās tabulās, aizpildot visas ailes,
* ja piedāvātais speciālists nav pretendenta darbinieks, jāpievieno attiecīgās personas parakstīts apliecinājums (saskaņā ar piedāvāto *Speciālista apliecinājuma formu*) par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē:

***Speciālista apliecinājuma forma***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Līguma izpildē iesaistītā** <*iepirkuma līgumā paredzētais amats>* **apliecinājums** **par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā**Ar šo es apņemos strādāt pie iepirkuma līgumu izpildes <*Iepirkuma nosaukums, ID numurs*> kā<***iepirkuma līgumā paredzētais amats****>* gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Iepirkuma līguma izpildē strādāšu < *pretendenta* *nosaukums>* piedāvājumā norādītajā pārstāvības statusā *(vajadzīgo atzīmēt (X) un aizpildīt)*: kā apakšuzņēmēja <*Persona, uz kuras spējām pretendents* *balstās,* *nosaukums>* darbinieks,  kā fiziska persona, ar kuru iepirkuma līguma izpildei pretendents <*pretendenta* *nosaukums>* nodibinās darba tiesiskās attiecības un, ja tas ir būvspeciālists, reģistrēs Būvniecības informācijas sistēmas reģistrā kā < *pretendenta* *nosaukums>* būvspeciālistu.Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, Uzvārds |  |
| Personas paraksts |  |
| Datums |  |

 |

* 1. **Būvprojekta vadītājs, speciālists tiltu projektēšanā:**

|  |
| --- |
| **Pasūtītāja prasība** |
| * + 1. Speciālists ar būvprakses sertifikātu tiltu projektēšanā.
 |
| * + 1. Speciālistam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2015. gada līdz šī iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) **ir pieredze kā būvprojekta vadītājam vai tiltu projektēšanas daļas vadītājam** vismaz 1 (vienā) tilta pārbūves/rekonstrukcijas būvprojektā/tehniskajā projektā, kur risināts dzelzsbetona vai tērauda konstrukcijas tilts, kura kopgarums ir vismaz 35 m.

Būvprojektam/tehniskajam projektam jābūt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saskaņotam un akceptētam. |

**Būvprojekta vadītājs, speciālists tiltu projektēšanā**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vārds, uzvārds | **Pārstāvības statuss\*** (norādīt A vai C) | Specialitāte | Kompetenci apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr. |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Līguma priekšmeta nosaukums | Amata pienākums attiecīgā līguma ietvaros | Līguma izpildes termiņš (no - līdz) | Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis | Līguma ietvaros izpildīto darbu raksturojums, apjoms un objekta raksturojošie rādītāji, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību 2.1.2. apakšpunkta prasībai |
|  |  |  |  |  |

* 1. **Pretendenta** **piedāvātais būvprojekta ceļu daļas projektētājs:**

|  |
| --- |
| **Pasūtītāja prasība** |
| * + 1. Speciālists ar būvprakses sertifikātu ceļu projektēšanā
 |
| * + 1. Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2015.gada līdz šī iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) **pieredze** kāceļu daļas izstrādātājam vismaz 1 (vienā) būvprojektā, par pilsētas ielu vai ceļu pārbūvi, kura ietvaros projektēta apakšzemes komunikāciju (elektrotīklu, lietus ūdens kanalizācijas un ūdenssaimniecības tīklu) pārbūve.
 |

 **Būvprojekta speciālists ceļu projektēšanā**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vārds, uzvārds | **Pārstāvības statuss\*** (norādīt A, B vai C) | Specialitāte | Kompetenci apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr. |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Līguma priekšmeta nosaukums | Amata pienākums attiecīgā līguma ietvaros | Līguma izpildes termiņš (no - līdz) | Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis | Līguma ietvaros izpildīto darbu raksturojums, apjoms un objekta raksturojošie rādītāji, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību 2.2.2. apakšpunkta prasībai |
|  |  |  |  |  |

* 1. **Pretendenta** **piedāvātais būvprojekta ārējo elektrotīklu un apgaismojuma daļas projektētājs:**

|  |
| --- |
| **Pasūtītāja prasība** |
| * + 1. Speciālists ar būvprakses sertifikātu ārējo elektrotīklu projektēšanā ar pieļaujamo spriegumu līdz 1 kV.
 |
| * + 1. Iepriekšējo 3 gadu laikā (no 2015.gada līdz šī iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) **pieredze** kā būvprojektu ārējo elektrotīklu un apgaismojuma daļas projektētājamvismaz 1 (vienā) pilsētas ielu vai ceļu pārbūves būvprojektā.
 |

**būvprojektu ārējo elektrotīklu un apgaismojuma daļas projektētājs**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Vārds, uzvārds | **Pārstāvības statuss\*** (norādīt A, B vai C) | Specialitāte | Kompetenci apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr. |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Līguma priekšmeta nosaukums | Amata pienākums attiecīgā līguma ietvaros | Līguma izpildes termiņš (no - līdz) | Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis | Līguma ietvaros izpildīto darbu raksturojums, apjoms un objekta raksturojošie rādītāji, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību 2.3.2. apakšpunkta prasībai |
|  |  |  |  |  |

* 1. **Pretendenta** **piedāvātais būvprojekta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, daļas projektētājs**

|  |
| --- |
| **Pasūtītāja prasība** |
| * + 1. Speciālists ar būvprakses sertifikātu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšanā.
 |
| * + 1. Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2015.gada līdz šī iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) **pieredze** kā ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvprojektu vai daļas projektētājam, vismaz 1 (vienā) pilsētas ielu vai ceļu pārbūves būvprojektā.
 |

**Speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšanā**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Vārds, uzvārds | **Pārstāvības statuss\*** (norādīt A, B vai C) | Specialitāte | Kompetenci apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr. |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Līguma priekšmeta nosaukums | Amata pienākums attiecīgā līguma ietvaros | Līguma izpildes termiņš (no - līdz) | Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis | Līguma ietvaros izpildīto darbu raksturojums, apjoms un objekta raksturojošie rādītāji, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību 2.4.2. apakšpunkta prasībai |
|  |  |  |  |  |

* 1. **Pretendenta** **piedāvātais būvprojekta Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu daļas projektētājs:**

|  |
| --- |
| **Pasūtītāja prasība** |
| * + 1. Speciālists ar būvprakses sertifikātu elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā.
 |
| * + 1. Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2015.gada līdz šī iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) **pieredze** kā elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu vai daļas projektētājam, vismaz 1 (vienā) pilsētas ielu vai ceļu pārbūves Būvprojektā.
 |

**Speciālists elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vārds, uzvārds | **Pārstāvības statuss\*** (norādīt A, B vai C) | Specialitāte | Kompetenci apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr. |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Līguma priekšmeta nosaukums | Amata pienākums attiecīgā līguma ietvaros | Līguma izpildes termiņš (no - līdz) | Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis | Līguma ietvaros izpildīto darbu raksturojums, apjoms un objekta raksturojošie rādītāji, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību 2.5.2. apakšpunkta prasībai |
|  |  |  |  |  |

\* norāda, vai piesaistītais speciālists ir:

**A** pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks;

**B** apakšuzņēmēja – būvkomersanta darbinieks;

**C** kā fiziska persona, kuru pretendents konkrētā iepirkuma līguma izpildē piesaistīs uz darba līguma pamata, nodibinot darba tiesiskās attiecības līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai, ja speciālists iepirkuma līguma izpildē tiek iesaistīts vēlāk, tad līdz dienai, kad speciālists uzsāk pienākumu izpildi iepirkuma līgumā, kā arī reģistrēs Būvniecības informācijas sistēmas reģistrā kā pretendenta būvspeciālistu.

1. **Apakšuzņēmēju**[[3]](#footnote-3) **saraksts**
	1. pretendentam jāuzrāda (ja attiecas): **apakšuzņēmējs –** persona, uz kuru spējām pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, norādot kādus pakalpojumus šī persona veiks iepirkuma līguma izpildē un veicamā līguma daļu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Apakšuzņēmēja nosaukums** | Atzīmēt (X), ja tas ir mazais vai vidējais uzņēmums[[4]](#footnote-4) | **Apakšuzņēmējam nododamā līguma daļa**  |
| **Līguma daļas nosaukums**  | **% (procentos) un *euro* (bez PVN) no piedāvājuma cenas** |
|  |  |  |  |
| Kopā, % / *euro* (bez PVN) |  |

**Apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē**

Ar šo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*apakšuzņēmēja nosaukums*) apņemas strādāt pie iepirkuma līguma „nosaukums ID numurs” izpildes kā pretendenta <*Pretendenta nosaukums>* apakšuzņēmējs, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(apakšuzņēmēja nosaukums)* apņemas nekavējoties informēt pasūtītāju.

|  |  |
| --- | --- |
| Apakšuzņēmēja nosaukums  |  |
| Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

* 1. Ja pretendents balstās uz citu personu tehniskajām un profesionālajām spējām, tad jāpievieno pretendenta un apakšuzņēmēja, uz kura iespējām pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, parakstīts apliecinājums vai vienošanās saskaņā ar nolikuma 13.3.2.punkta prasībām (ja attiecināms).

3.pielikums

IEPIRKUMS

**“Būvprojekta “Tilta pārbūve pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā”**

**izstrāde un autoruzraudzība”**

**identifikācijas Nr.JPD2018/19/MI**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1. **Iepirkuma priekšmets:** Būvprojekta izstrāde tilta pārbūvei pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā un autoruzraudzība (turpmāk – Pakalpojums).
2. **Vispārīga informācija**
	1. Būvprojekta **“Tilta pārbūve pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā”** izstrādei: Projektējamais tilts ir Miera ielas sastāvdaļa Jelgavā. Tilts atrodas uz zemes gabaliem ar kadastra Nr.09000161032, Nr.09000161031, Nr.09000160967.
3. **Būvprojekta izstrāde un iesniegšana.**

Projektētājs, atbilstoši būvprojekta izstrādes laika grafikam, iesniedz Pasūtītājam būvprojektus minimālajā sastāvā (MBP) 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža, kas sastāv no skaidrojoša apraksta par plānotajiem risinājumiem, būvprojekta ģenerālplāna atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500) uz derīga topogrāfiskā plāna, grafiskiem dokumentiem, kuros parādīti ielas un tilta plānotie risinājumi ar to raksturīgiem griezumiem, institūciju saskaņojumiem un citiem dokumentiem vai atļaujām, ja to nosaka normatīvie akti.

Pēc būvatļaujas saņemšanas, atbilstoši tās sastāvā iekļautiem projektēšanas nosacījumiem tiek sagatavots (noformēts) Būvprojekts. Būvprojekts izstrādājams 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža (t.sk 20 darba dienas ekspertīzes veikšanai).

* 1. Būvprojektu izstrādā atbilstoši normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām.
	2. Institūciju tehniskos noteikumus, kas attiecas uz visām Būvprojekta daļām nodrošina Pasūtītājs.
	3. Darba veikšanai nepieciešamos aktuālos topogrāfiskos materiālus un ģeotehnisko izpēti nodrošina Izpildītājs.
	4. Būvprojektu ekspertīzi pasūta un apmaksā Pasūtītājs. Projektētāja pienākums ir projektēšanas darbu izstrādes laika grafikā (20 darba dienas) ietvert ekspertīzes veikšanu. Projektētājs iesniedz Pasūtītājam Būvprojektu uz ekspertīzi atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Pasūtītājs galīgi akceptē būvprojektus un veic galīgo norēķinu pēc pozitīva ekspertīzes slēdziena saņemšanas un Būvprojekta akcepta būvvaldē. (Ja būvprojekta ekspertīzes laikā tiek konstatētas būtiskas neatbilstības un būs nepieciešams veikt atkārtotu ekspertīzi, tad izmaksas sedz projektētājs saskaņā ar iepirkuma līguma nosacījumiem).
	5. Pirms nodošanas Pasūtītājam Būvprojektam jābūt saskaņotam šādās iestādēs un dienestos:
		1. Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvalde (Lielā iela 11, Jelgava);
		2. Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Informācijas tehnoloģiju pārvaldi (Lielā iela 11, Jelgava);
		3. VAS “Latvijas valsts ceļi” Centra reģiona Jelgavas nodaļa (Savienības iela 2, Jelgava);
		4. SIA ‘’Jelgavas ūdens’’ (Ūdensvada iela 4, Jelgava);
		5. AS ‘’Sadales tīkls’’ (Elektrības iela 10, Jelgava);
		6. AS ”Latvenergo” (Ventspils iela 58, Rīga);
		7. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” (Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16a, Jelgava);
		8. Valsts vides dienests (Kazarmes iela 17a, Jelgava);
		9. AS “Gaso” (4.līnija 35. Jelgava);
		10. VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (Ērgļu iela 7, Rīga).
	6. Būvprojekts jāiesniedz Pasūtītājam 6 eksemplāros papīra formātā un 1 CD. CD jāietver visi projekta rasējumi PDF formā un vektordatu formā (\*.dgn; \*.dwg formātā).
1. **Pretendenta pienākumi un atbildība**
	1. Pretendents ir atbildīgs par Būvprojektu kopumā, Būvprojekta saskaņošanu ar tehnisko un īpašo noteikumu izdevējiem un ar Pasūtītāju.
	2. Pretendentam ir nepieciešamas atbilstošas licences un sertifikāti, kas atļauj projektēt attiecīgās Būvprojekta sadaļas.
	3. Katras atsevišķas Būvprojekta sadaļas autoram ir jāiepazīstas ar visām Tehnisko specifikāciju sadaļām, jo ir iespējamas tādas inženierkomunikāciju sadaļu nianses, kas ir aprakstītas citās Projektēšanas uzdevuma sadaļās un ir saistītas, vai arī kā citādi ietekmē konkrētajā sadaļā aprakstītos darbus.
	4. Pretendentam jāuzņemas pilna atbildība par Būvprojekta risinājumu atbilstību pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pasūtītāja paraksts uz rasējumiem nozīmē apstiprinājumu tajos ietvertās informācijas atbilstībai Pasūtītāja vēlmēm un prasībām.
	5. Pretendentam, gatavojot Būvprojektu, jāveic Būvprojekta nepieciešamie aprēķini, jāsagatavo specifikācijas un apraksti par materiāliem un iekārtām, lai Pasūtītājs vai Pasūtītāja izvēlētie konsultanti vai eksperti varētu pārliecināties par to pareizību un Būvprojekta kvalitāti.
	6. Projektu risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem normatīviem un noteikumiem.
	7. Jānodrošina Būvprojekta detalizācijas pakāpes pietiekamību Būvobjekta būvdarbu kvalitatīvai veikšanai.
	8. Obligāta objekta apsekošana kopā ar Pasūtītāja pārstāvi Būvprojekta izstrādes laikā, precizējot Pasūtītāja prasības Būvprojekta izstrādei.
2. **Būvprojektu izstrādei nepieciešamie dokumenti un materiāli.**
	1. Izstrādājot Būvprojektu, ir jāievēro:
		1. Spēkā esošie Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) likumi un Ministru kabineta (turpmāk tekstā – MK) noteikumi;
		2. Latvijas būvnormatīvi (turpmāk tekstā –LBN);
		3. Latvijas valsts standarti (turpmāk tekstā –LVS), kas norādīti LBN un/vai Tehniskajās specifikācijās;
		4. Jelgavas pilsētas saistošie noteikumi Nr.09-11 (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 29.09.2009. lēmumu Nr.14/2);
		5. Citi LR spēkā esošie normatīvie akti un ES standarti;
		6. Valsts, pašvaldības un citu institūciju izdotie tehniskie un īpašie noteikumi (skatīt Tehniskās specifikācijas pielikumu “Tehniskie noteikumi”);
		7. Ģeotehniskās izpētes pārskats;
		8. Ja būvniecības iecerēs ielu, ietvju un inženierkomunikāciju izbūves risinājumi paredz koku ciršanu, nepieciešama koku inventarizācija (jāpiesaista arborists), lēmumu par publiskās apspriešanas nepieciešamību pieņems un publisko apspriešanu organizē Būvvalde;
		9. Projekta zonā atrodas vietējā ģeodēziskā tīkla punkts 6250. Lai pārceltu šo punktu nepieciešamas izstrādāt punkta 6250 pilnveidošanas apraksts, kuru izstrādāt var ģeodēzijas darbiem sertificēta persona (mērnieks).
	2. Ja iepriekš uzskaitītie dokumenti nereglamentē kādas prasības, tad var izmantot citus normatīvus, kas nav pretrunā ar Eiropas standartizācijas organizācijas standartiem un LR spēkā esošajām normām.
3. **Būvprojektā (BP) ietveramie darbi.**
	1. Tilta pārbūve:
		1. Ņemt vērā 2017.gada galvenās inspekcijas rekomendācijas un jāparedz jauna tilta izbūve;
		2. Projektējot tiltu, konstrukcijas, balstus u.c. elementus, ņemt vērā esošo satiksmes intensitāti, ielas kategoriju, satiksmes slodzes;
		3. Lietus ūdeņu uztveršanas sistēmas paredzēt ērti ekspluatējamas un maksimāli atvirzītas no tilta balstu un siju konstrukcijām, lai ūdens atvades sistēmas bojājumu gadījumā tiktu maksimāli pasargāta tilta nesošā konstrukcija;
		4. Konusu stiprinājumus paredzēt noturīgus pret ledus iešanu un izskalojumiem (plākšņu betonējums vai laukakmeņi betonā);
		5. Izstrādāt rekomendācijas tilta ikgadējai un ilgtermiņa uzturēšanai (ekspluatācijai);
		6. Projektā paredzēt pagaidu apbraucamos ceļus upes šķērsošanai;
		7. Nepieciešams tilta būvprojekta dokumentācijas aprakstā ietvert jaunbūves – reklamācijas inspekcijas aprakstu. Cits nosaukums sākotnējā/ pirmatnējā inspekcija.
	2. Brauktuve un ietves:
		1. Izvērtēt braukšanas joslu skaitu projektējamajā posmā, atbilstoši esošajai un prognozētajai perspektīvajai satiksmes intensitātei;
		2. Paredzēt brauktuves risinājumus līdz rekonstruētās Lietuvas šosejas robežai un 50m no tilta Rīgas virzienā;
		3. Projektētājam veikt satiksmes intensitātes skaitīšanu (JPPI “Pilsētsaimniecība” var nodrošināt satiksmes intensitātes datus tikai par pienākošo joslu no Rīgas puses);
		4. Paredzēt ietves izbūvi tilta abās pusēs un esošās ietves atjaunošanu līdz rekonstruētas Lietuvas šosejas krustojumam un 50m no tilta Rīgas virzienā;
		5. Nodrošināt vides pieejamību.
	3. Lietus ūdens kanalizācijas tīkli:
		1. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu risinājumus paredzēt plānotajā atjaunojamajā ielas posmā no Lietuvas šosejas līdz tiltam un 50m no tilta Rīgas virzienā
	4. Apgaismojums:
		1. Projektējot apgaismojumu, paredzēt LED gaismekļu risinājumus (ar vadības iekārtām katrā gaismeklī un to pieslēgšanu un savietošanu ar esošo apgaismojuma sistēmu);
		2. Paredzēt dekoratīvo tilta izgaismošanu ar krāsainiem LED gaismekļiem.
	5. Elektroapgāde:
		1. Nodrošināt elektrības pieslēgumus 6.6.2. un 6.6.4 punktā minētām iekārtām
	6. Sakaru kanalizācija un satiksmes video novērošana:
		1. Maģistrālās sakaru kanalizācijas projektēšana abās tilta pusēs (katrā pusē pa 5 caurulēm ar diametru 100 mm);
		2. Tilta asfalta virskārtā paredzēt brauktuves seguma temperatūras, ūdens filmu un sāls koncentrācijas sensoru (meteostacija). Sensoram nepieciešams savienojums ar vadības “kasti” un nepieciešams optikas pieslēgums. Meteostaciju paredzēt savietojamu ar esošajām sistēmām (šobrīd ir Lufft meteostacijas);
		3. Paredzēt automātisko ūdens līmeņa un temperatūras noteikšanas stacijas izbūvi, tās signāla attēlošanu Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrā - POIC (esošā programmatūra ir SIA “ABB” scada);
		4. Paredzēt negrozāmo video kameru uzstādīšanu satiksmes videonovērošanai abos virzienos.
4. **Prasības pielietojamajiem materiāliem, iekārtām un mehānismiem.**
	1. Pretendentam jānodrošina, lai Būvprojektā tiktu iekļauti materiāli, risinājumi un iekārtas, kuriem pēc iespējas pieejams ekvivalents variants. Pretendentam ir pienākums informēt Pasūtītāju par alternatīvām iespējām un, veicot to izvērtējumu, saskaņot ar Pasūtītāju konkrētai situācijas vispiemērotāko.
	2. Pretendentam jānodrošina, lai tehniskie risinājumi ir savstarpēji saskaņoti visās Būvprojekta sadaļās, piemēram, ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroapgādes, vājstrāvu tīklu u.c. sadaļās. Būvprojekta sadaļu savstarpējā saskaņošana ietver sistēmu novietojumu, krustošanas vietu noteikšanu un savietojamību. Visām Būvprojekta paredzētajām krāsām ir jābūt noteiktām atbilstoši NCS vai RAL sistēmām, ja tas tehniski nav iespējams, tad jānorāda konkrētā ražotāja krāsu kataloga nosaukums un krāsu kods.
5. **Būvprojekta (BP) sastāvs.**
	1. Būvprojektus noformēt atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Būvprojektā (BP) jāietver sadaļas atbilstoši projektētajiem konstrukciju risinājumiem:
		1. Vispārīgā daļa:
* būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;
* ģeotehniskās izpētes pārskats – ĢI;
* topogrāfiskā izpēte - (TI);
* skaidrojošais apraksts
	+ 1. Arhitektūras daļa:
* teritorijas sadaļa – CD;
* transporta un gājēju kustības organizācijas shēma – CD;
* būvprojekta ģenerālplāns – ĢP;
	+ 1. Inženierrisinājumu daļa:
* lietus ūdens kanalizācijas tīkli – LKT;
* elektroapgāde ārējie tīkli, apgaismojums – ELTA;
* elektroapgāde ārējie tīkli – ELT;
* elektronisko sakaru tīkli, ārējie tīkli – EST;
* būvkonstrukcijas – (BK).
	+ 1. Ekonomiska daļa:
* būvdarbu apjomu saraksts – BA;
* izmaksu aprēķins –T
* iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums - IS
	+ 1. Darbu organizēšanas projekts – DOP.
1. **Prasības autoruzraudzībai.**
	1. Projektētājam jāparedz Būvprojekta realizācijas autoruzraudzība, kuru veic saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, ievērojot būvprojekta inženiertehniskos risinājumus, darbu apjomus un to izmaksas un darba izpildes grafiku.
	2. Autoruzraugam jāveic būvdarbu objekta apsekošana ne retāk kā 2 (divas) reizes nedēļā visā būvdarbu laikā. Par apsekojuma dienām un laiku vienojoties ar Pasūtītāju – sastādot un saskaņojot autoruzraudzības plānu, apsekojuma rezultātus ierakstot autoruzraudzības žurnālā.
	3. Autoruzraugam jāpiedalās būvniecības procesa darba vadības sanāksmēs 1 (vienu) reizi nedēļā.
	4. Pēc Pasūtītāja telefoniska un rakstiska pieprasījuma Autoruzraugam jāierodas apsekojuma vietā, 24 stundu laikā no tā saņemšanas vai savlaicīgi brīdinot Pasūtītāju par nepieciešamību pārlikt Objekta apsekojumu uz vēlāku laiku un vienojoties ar Pasūtītāju par citu apsekojuma laiku.
	5. Nepieciešamības gadījumā Autoruzraugs veic izmaiņas vai papildinājumus būvprojektā iespējami īsā laikā.
	6. Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

4.pielikums

IEPIRKUMS

**“Būvprojekta “Tilta pārbūve pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā”**

**izstrāde un autoruzraudzība”**

**identifikācijas Nr.JPD2018/19/MI**

**TehniskAIS PIEDĀVĀJUMS**

Tehniskajā piedāvājumā Pretendents iesniedz pakalpojuma organizācijas aprakstu, kas apliecina Pretendenta iespējas veikt iepirkuma priekšmetā noteikto Pakalpojumu. Iepirkuma komisija iepazīstas ar Pakalpojuma organizācijas aprakstu, lai konstatētu Pretendenta pakalpojuma veikšanas, organizācijas, komunikācijas iespējas un kvalitātes kontroles nodrošināšanas pasākumus.

 Apraksts saturā obligāti ietverot šādas daļas:

1. Pretendenta organizatoriskā struktūrshēma, norādot projektēšanas grupas sastāvu un katra tajā ietilpstošā speciālista vārdu, uzvārdu un specializāciju, uzrādot apakšuzņēmējus un aprakstot to savstarpējo sadarbību.
2. Pretendenta izpratne par Tehnisko specifikāciju un gatavība to izpildīt par, iesniedzot Projektu izstrādes laika grafiku un izpildes procesa aprakstu:
	1. jānorāda būvprojekta katras projektēšanas/ izstrādes daļas izpildes laiku dienās vai nedēļās (pie līguma slēgšanas būs jāiesniedz precizēts laika grafiks ar konkrētiem datumiem);
	2. jānorāda būvprojekta katras projektēšanas/izstrādes daļas atbildīgās personas (vārds, uzvārds un projektēšanas/izstrādes joma), viņu savstarpējā sadarbība pakalpojuma izpildes procesa laikā;
	3. jāiesniedz atbildīgā būvprojekta vadītāja darba apraksts pie konkrētā līguma izpildes, kas atspoguļo būvprojekta katras projektēšanas/izstrādes daļas uzraudzības, kontroles un vadības procesu, kā arī visu speciālistu koordināciju projektēšanas laikā.
3. Sniedzamo pakalpojumu kvalitātes kontroles nodrošināšanas plāns.

*Pretendents vai tā pilnvarotā persona:*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(vārds, uzvārds, amats, paraksts)*

*2018.gada\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

5.pielikums

PAKALPOJUMA LĪGUMS

**par būvprojekta “Tilta pārbūve pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā” izstrādi un autoruzraudzību**

Jelgava 2018. gada\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Jelgavas pilsētas dome,** reģistrācijas Nr.90000042516, juridiskā adrese Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektora *Vārds, Uzvārds* personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

*Uzņēmēja nosaukums*, reģistrācijas *numurs*, tās *pilnvarotā pārstāvja Vārds Uzvārds* personā, kurš rīkojas pamatojoties uz *dokumenta nosaukums,* turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abas kopā sauktas Puses,

saskaņā ar iepirkuma ID Nr.JPD2018/19/MI „ Tilta pārbūve pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā” (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumam (turpmāk – Izpildītāja piedāvājums), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. **Līguma priekšmets**
	1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas izstrādāt būvprojektu “Tilta pārbūve pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā” (turpmāk – Būvprojekts) un veikt autoruzraudzību (turpmāk – Autoruzraudzība), viss kopā saukts – Pakalpojums.
	2. Izpildītājs Pakalpojumu veic Līgumā noteiktajos termiņos un saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums), Izpildītāja piedāvājumu (Līguma 2.pielikums), Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
	3. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Pusēm ir saistoši Iepirkuma, Izpildītāja piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.
2. **Līguma kopējā summa**
	1. Par kvalitatīvi veiktu Pakalpojumu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līgumcenu *skaitlis cipariem un vārdiem euro* un pievienotās vērtības nodokli 21% (divdesmit viens procents) *skaitlis cipariem un vārdiem euro*, kas kopā ir *skaitlis cipariem un vārdiem euro,* (turpmāk – Līguma kopējā summa).
	2. Līguma kopējā summa par Pakalpojuma izpildi ietver:

2.2.1. Līgumcenu par Būvprojekta izstrādi *skaitlis cipariem un vārdiem euro* un pievienotās vērtības nodokli 21% (divdesmit viens procents) *skaitlis cipariem un vārdiem euro*, kas kopā ir *skaitlis cipariem un vārdiem euro* (turpmāk – Līguma summa par Būvprojekta izstrādi).

2.2.2. Līgumcenu par Autoruzraudzību *skaitlis cipariem un vārdiem euro* un pievienotās vērtības nodokli 21% (divdesmit viens procents) *skaitlis cipariem un vārdiem euro*, kas kopā ir *skaitlis cipariem un vārdiem euro* (turpmāk – Līguma summa par Autoruzraudzību).

1. **Maksāšanas kārtība**
	1. Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pakalpojuma pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.
	2. Samaksu par Būvprojekta izstrādi Pasūtītājs veic šādā kārtībā:
		1. maksājumu 30% (trīsdesmit procenti) apmērā no Līguma summas par Būvprojekta izstrādi pēc Būvprojekta minimālā sastāvā saskaņošanas no Pasūtītāja puses un Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas;
		2. atlikušo maksājumu 70% (septiņdesmit procenti) apmērā no Līguma summas par Būvprojekta izstrādi pēc visu ar Būvprojekta izstrādi saistīto nodevumu iesniegšanas Pasūtītājam saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums) un Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
	3. Samaksu par Autoruzraudzību Pasūtītājs veic šādā kārtībā:
		1. vienu reizi mēnesī, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto ikmēneša Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas aktu un rēķinu, proporcionāli būvdarbu izpildei, ņemot vērā procentuālo izcenojuma aprēķinu no autoruzraudzības un būvniecības izmaksām;
		2. pēdējos 5% (piecus procentus) no Līguma summa par Autoruzraudzību, kas ir *skaitlis cipariem un vārdiem euro* pēc tilta pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā (turpmāk – Objekts) nodošanas un pieņemšanas ekspluatācijā.
	4. Rēķinos jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

|  |  |
| --- | --- |
| **Maksātājs** | **Jelgavas pilsētas dome** |
| Reģistrācijas Nr. | 90000042516 |
| Adrese | Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 |
| Bankas nosaukums | AS SEB Banka |
| Bankas kods | UNLALV2X |
| Bankas konta Nr. |  |

1. **Termiņi**
	1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
	2. Izpildītājs apņemas izpildīt Pakalpojumu, ievērojot šādus izpildes termiņus:
		1. Būvprojekts minimālā sastāvā jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2018.gada \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas).
		2. Būvprojekts ekspertīzes veikšanai jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2018.gada \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (par Būvprojekta pilnu eksemplāru uzskatāms tāds eksemplārs, kuru par atbilstošu ekspertīzes veikšanai atzinis Pasūtītāja nolīgts Būvprojekta eksperts);
		3. Būvprojekta visi eksemplāri (6 (seši) būvprojekta eksemplāri papīra formā un elektroniski vektora datu formā) ar Būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2018.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_(6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas);
		4. Autoruzraudzība jāveic no dienas, kad Objekts tiek nodots būvdarbu izpildītājam darba izpildei, par ko Izpildītājam tiek paziņots saskaņā ar Līguma 4.5.punktā noteikto;
		5. Autoruzraudzība jāveic līdz dienai, kad Objekts ir pieņemts ekspluatācijā saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
	3. Pasūtītājs izskata Līguma 4.2.1.punktā noteiktos materiālus un sniedz atbildi 10 (desmit) darba dienu laikā no dokumentu saņemšanas. Pārējos gadījumos Pasūtītājs atbild uz Izpildītāja uzdotajiem jautājumiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to saņemšanas.
	4. Izpildītājs atbild uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem un labo kļūdas un trūkumus iesniegtajā dokumentācijā, kas Izpildītājam bija jāievērtē Būvprojekta izstrādes laikā, arī pēc Būvprojekta apstiprināšanas - līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā.
	5. Ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms būvdarbu uzsākšanas Pasūtītājs nosūta Izpildītājam paziņojumu, norādot dienu, ar kuru Objekts tiek nodots būvdarbu izpildītājam darba izpildei un Izpildītājam ir jāuzsāk Autoruzraudzība.

1. **Pušu saistības, tiesības un atbildība**
	1. Izpildītājs apņemas veikt Pakalpojuma izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, apjomā un kvalitātē.
	2. Veicot Autoruzraudzību, Izpildītājs apņemas:
		1. par autoruzraugu norīkot: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (būvprojekta vadītājs, būvprojekta daļu vadītāji);
		2. Līguma 5.1.1.punktā noteiktā autoruzrauga prombūtnes laikā vai aiziešanas no šī darba gadījumā ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu nekavējoties nodrošināt kvalifikācijā līdzvērtīgu vai labāku aizvietotāju;
		3. neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm;
		4. ievērot darba drošības un citas normatīvajos aktos noteiktās prasības Pakalpojuma sniegšanas laikā;
		5. piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā, bet nepieciešamības gadījumā – biežāk;
		6. veikt būvdarbu objekta apsekošanu ne retāk kā 2 (divas) reizes nedēļā visā būvdarbu laikā, par apsekojuma dienām un laiku vienojoties ar Pasūtītāju – sastādot un saskaņojot autoruzraudzības plānu, apsekojuma rezultātus ierakstot autoruzraudzības žurnālā, visā būvdarbu laikā;
		7. ne mazāk kā 1 (vienu) dienu paredzēt darbam autoruzrauga birojā – Būvprojekta izstrādes laikā neparedzamu risinājumu izmaiņu izstrādei, iesniedzot atskaites par katru biroja darba gadījumu, par iesaistītā personāla laika un izlietoto materiālu patēriņu;
		8. ierasties apsekojuma vietā 24 stundu laikā no Pasūtītāja telefoniska un rakstiska pieprasījuma iesniegšanas brīža autoruzraugam;
		9. fiksēt visas atkāpes no Būvprojekta autoruzraudzības žurnālā.
		10. nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.
		11. pēc Pasūtītāja pieprasījuma informēt Pasūtītāju par sniegtajiem un plānotajiem darbiem.
		12. pirms Autoruzraudzības darbu uzsākšanas iesniegt Autoruzraudzības plānu, pieskaņotu būvdarbu kalendārajam grafikam;
		13. sniegt Pasūtītājam nepieciešamo informāciju Pasūtītāja norādītajā termiņā;
		14. Pakalpojuma izpildes rezultātā tapušos jebkāda veida materiālus nenodot trešajām personām bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas.
	3. Ja Būvprojekta ekspertīzes laikā tiek konstatētas būtiskas neatbilstības, kā rezultātā jāveic Būvprojekta atkārtota ekspertīze, atkārtotās ekspertīzes izmaksas sedz Izpildītājs saskaņā ar Pasūtītāja izrakstītu rēķinu 10 darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, kā arī Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu Izpildītājam, kas paredzēta par izpildīto Pakalpojumu tādā apmērā, kāda ir aprēķināta minēto izmaksu summa.
	4. Pakalpojuma izpildes, Būvprojekta realizācijas – būvdarbu un būves ekspluatācijas laikā konstatētās kļūdas un trūkumi – kas bija paredzami Būvprojekta izstrādes laikā, Izpildītāja sagatavotajos dokumentos Izpildītajam jālabo par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz ar šo labojumu veikšanu saistītās izmaksas saskaņā ar Pasūtītāja izrakstītu rēķinu 10 darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, kā arī Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu Izpildītājam, kas paredzēta par izpildīto Pakalpojumu tādā apmērā, kāda ir aprēķināta minēto izmaksu summa.
	5. Ja Izpildītājam jāveic izmaiņas Būvprojektā, sakarā ar to, ka tajā tiek konstatētas projektētāja radītas kļūdas, kuras projektētājs varēja paredzēt Būvprojekta izstrādes procesā, izmaiņu veikšanai Izpildītājam patērētais laiks netiek iekļauts Līgumā noteikto apsekojuma dienu un Izpildītājam paredzēto pienākumu izpildei birojā ietvaros.
	6. Izpildītāja norādījumi ir saistoši būvuzņēmējam no brīža, kad tie ir ierakstīti autoruzraudzības žurnālā.
	7. Pasūtītājs apņemas:
		1. veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā sniegtu Pakalpojumu Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;
		2. sadarboties ar Izpildītāju Līguma darbības laikā un nodrošināt Izpildītāju ar Pasūtītāja rīcībā esošajiem Pakalpojuma izpildei nepieciešamajiem dokumentiem vai citu informāciju;
		3. nepieciešamības gadījumā informēt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Pusēm vienojoties, Pakalpojuma izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti;
		4. organizēt sanāksmes:
			1. vienu reizi mēnesī, bet nepieciešamības gadījumā biežāk, lai pārrunātu Pakalpojuma izpildi, kurās piedalās Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji;
			2. vienu reizi nedēļā, bet nepieciešamības gadījumā biežāk, lai pārrunātu būvdarbu izpildes norisi Objektā, kurās piedalās Pasūtītāja un būvdarbu veicēja pārstāvji, autoruzraugs, atbildīgais būvdarbu vadītājs un būvuzraugs.
	8. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Pakalpojuma kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu.
2. **Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji**
	1. Apakšuzņēmēju saraksts:
		1. pēc Līguma noslēgšanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Pakalpojuma sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēju nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus;
		2. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Pakalpojuma sniegšanā;
		3. iesniedzot 6.1.1. un 6.1.2.apakšpunktā norādīto informāciju, Izpildītājs norāda arī informāciju par apakšuzņēmējam/-iem nododamo Pakalpojuma daļu, konkrēti norādot Pakalpojuma daļu, kuru izpilde tiek nodota apakšuzņēmējam/-iem.
	2. Pakalpojuma sniegšanā Izpildītājs iesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus, kā arī apakšuzņēmēju sarakstā norādītos apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību Līguma prasībām.
	3. Piedāvājumā norādītos speciālistus vai citus atbildīgos speciālistus aizvietot uz laiku, vai nomainīt ir atļauts, tikai rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, un to kvalifikācijai un pieredzei jāatbilst Iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām.
	4. Izpildītājam vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju speciālistu vai apakšuzņēmēju nomaiņa vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšana Pakalpojuma sniegšanā.
3. **Pakalpojuma pieņemšana**
	1. Izpildītājs nodod un Pasūtītājs pieņem kvalitatīvi izpildītu Pakalpojumu ar pieņemšanas – nodošanas aktu. Pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas no Pasūtītāja puses, Pasūtītājs pārliecinās par Pakalpojuma atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām. Ja Pasūtītāja pārstāvji lemj par Pakalpojuma atbilstību, Pasūtītājs paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu un Pakalpojums uzskatāms par izpildītu.
	2. Gadījumā, ja Izpildītājs neveic un/vai aizkavē Līgumā noteikto pienākumu izpildi, un/vai Pakalpojuma izpilde veikta nepilnīgi un/vai nekvalitatīvi, Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt Izpildītāja iesniegto pieņemšanas – nodošanas aktu. Šādā gadījumā Pasūtītājs sastāda defektu aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus un to novēršanas termiņus un šo aktu iesniedz Izpildītājam. Pieņemšanas – nodošanas akts tiek parakstīts pēc trūkumu novēršanas. Izpildītājs trūkumus novērš par saviem līdzekļiem. Ja trūkumi netiek novērsti Līgumā noteiktajā attiecīgajai Pakalpojuma daļai vai nodevumu izpildei paredzētajā termiņā, vai tādējādi tiek kavēts jebkurš no starpziņojumu iesniegšanas termiņiem, Izpildītājam tiek piemērots līgumsods ievērojot Līguma 8.punkta nosacījumus.
4. **Līgumsods un zaudējumu atlīdzība**
	1. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs maksā līgumsodu šādos gadījumos un apmēros:
		1. par Pakalpojuma daļu, nodevumu vai jebkuru starpziņojumu iesniegšanas termiņu neievērošanu 0,1% (nulle komats viens procents) no Līguma summas par Būvprojekta izstrādi un/vai Līguma summas par Autoruzraudzību (ņemot vērā, uz kuru Pakalpojuma daļu termiņa neievērošana attiecas) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas attiecīgajai Pakalpojuma daļai;
		2. par Līguma 6.punktā noteikto nosacījumu neievērošanu 200.00 *euro* (divi simti *euro,* 00 *centi*) par katru konstatēto gadījumu.
	2. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Pakalpojuma izpildi.
	3. Pēc Izpildītāja pieprasījuma Pasūtītājs maksā līgumsodu par Izpildītājam pienākošos maksājumu neveikšanu Līgumā noteiktajā kārtībā, 0,1% (nulle komats viens procents) no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no laikā nesamaksātās summas.
	4. Izbeidzot Līgumu pēc vienas Puses iniciatīvas, kas ir saistītas ar otras Puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vainīgā Puse par šo saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi maksā otrai Pusei līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma kopējās summas neizpildītajai vai nepienācīgi izpildītajai Pakalpojuma daļai.
	5. Visus Līgumā minētos un aprēķinātos līgumsodus Puses samaksā viena otrai 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, kā arī Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu Izpildītājam, kas paredzēta par izpildīto Pakalpojumu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa.
	6. Izpildītajam ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:
		1. Pasūtītājs nepamatoti nesaskaņo speciālistu un/vai apakšuzņēmēju maiņu;
		2. citos gadījumos, kad Pasūtītāja vainas dēļ Izpildītājam ir radušies zaudējumi.
	7. Pasūtītājam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:
		1. Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā nav novērsis Pakalpojuma izpildē atklātās kļūdas un trūkumus;
		2. citos gadījumos, kad Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam ir radušies zaudējumi.
	8. Puses savlaicīgi brīdina viena otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu.
5. **Apdrošināšana**
	1. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par visu projektēšanas un būvdarbu laiku, sākotnējam līgumam jābūt noslēgtam ne mazāk kā uz trīs gadiem. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Izpildītājam jānodrošina, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā projektēšanas un būvdarbu izpildes laikā.
	2. Gadījumā, ja šī Līguma parakstīšanas dienā Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst Līguma 8.1.punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu, kura beigu termiņš būtu vismaz trīs gadi no šī Līguma spēkā stāšanās dienas.
6. **Līguma grozīšana un tā darbības izbeigšana**
	1. Ja pēc Līguma noslēgšanas dienas spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās Pakalpojuma izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti Līgumcenā, tad, pēc abu Pušu savstarpējas vienošanās, tiek grozīta Līgumcena un atbilstoši tam arī Līguma kopējā summa.
	2. Līgumcena var tikt grozīta, ja puses vienojas grozīt Līguma 1.pielikumu “Tehniskā specifikācija”, un tas ietekmē Izpildītāja izdevumus.
	3. Termiņš Pakalpojuma pabeigšanai tiek noteikts Līgumā, bet, ja tas tiek pagarināts, tad tiek noslēgta papildus vienošanās pie Līguma.
	4. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā un tos paraksta abas Puses.
	5. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Pakalpojuma izpildes laika pagarinājumu, ja:
		1. Pasūtītājs kavē vai aptur Pakalpojuma veikšanu, no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai nesniedz atbildes Līguma 4.3.punktā noteiktajos termiņos;
		2. Pakalpojuma veikšanu kavē būtiski Līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” grozījumi, kas nav Izpildītāja radīti.
	6. Lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteikumi.
	7. Izpildītājam ir tiesības prasīt izbeigt Līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.
	8. Pasūtītājam ir tiesības prasīt izbeigt Līguma darbību, ja:
		1. Līgumā paredzētā dokumentācija netiek iesniegta 10 (desmit) dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, vai arī, ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā Izpildītājs nav izlabojis kļūdas un trūkumus;
		2. Izpildītāja līgumsods sasniedzis 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas;
		3. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts.
	9. Gadījumā, ja Būvprojekts netiek realizēts, tas ir – būvdarbi netiek uzsākti 3 (trīs) gadu laikā no Līguma 4.2.3.punktā norādītā datuma, Pusēm ir tiesības prasīt Līguma izbeigšanu daļā par Autoruzraudzības pakalpojuma izpildi, attiecinot uz to visas ar šīs pakalpojuma daļas izpildi Līgumā noteiktās Pušu saistības (samaksa, norēķini, termiņi un citas saistības), un minētā prasība netiek uzskatīta par šīs Puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.
	10. Abpusēji rakstiski vienojoties, Puses var izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.
	11. Gadījumā, ja kāda no Pusēm konstatē, ka ir iestājies kāds no pamatiem Līguma izbeigšanai, tā nosūta attiecīgu rakstveida paziņojumu otrai Līguma Pusei, norādot tās izdarītos pārkāpumus un Līguma izbeigšanas kārtību un laiku.
7. **Autortiesības**
	1. Puses atzīst un vienojas, ka visi Pakalpojuma izpildes rezultātā Izpildītāja izstrādātie materiāli un dokumenti, kuros ietvertā informācija ir attiecināma uz Pasūtītāja Objektu (turpmāk tekstā šādi materiāli un dokumenti saukti – autortiesību objekti), tiek uzskatīti par Pasūtītāja īpašumu, un uz tiem tiek attiecināti šādi nosacījumi:
	2. Izpildītājs ar šo Līgumu nodod Pasūtītājam visas Izpildītāja kā autortiesību objekta mantiskās tiesības, tai skaitā, bet ne tikai, tiesības uz darba fiksāciju, izmantošanu, publiskošanu, izplatīšanu, reproducēšanu, tulkošanu, pārveidošanu, autortiesību objektu izmantošanas tiesību nodošanu, kā arī kompensācijas un zaudējumu atlīdzības saņemšanu darba autortiesību pārkāpuma gadījumā u.c.;
	3. Pasūtītājam ir tiesības izmantot autortiesību objektus jebkurā veidā atsevišķi no pārējā projekta materiāla.
	4. Šajā Līgumā noteiktā atlīdzība ietver pilnīgu atlīdzību par autortiesību objektu izstrādāšanu, Līguma 11.1.punktā norādīto tiesību nodošanu Pasūtītājam un autortiesību objektu izmantošanu atbilstoši Pasūtītājam nodoto tiesību apjomam.
	5. Izpildītājs nav tiesīgs izmantot autortiesību objektus, nododot tos trešajām personām, ne peļņas gūšanas nolūkos, ne bez atlīdzības.
8. **Nepārvaramas varas apstākļi**
	1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.
	2. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Puses tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
	3. Pusēm, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
	4. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes, ja vien tam par iemeslu nav bijuši nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļi.
	5. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.
9. **Citi noteikumi**
	1. Visos jautājumos, kas nav noregulēti šajā Līgumā, Puses vadās no Iepirkuma prasībām, Izpildītāja piedāvājuma un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
	2. Visi strīdi starp Pusēm risināmi pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, Latvijas Republikas tiesā.
	3. Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
	4. Puses apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus otrai Pusei, vai kaitēt otra Puses interesēm.
	5. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.
	6. Izpildītājs ir informēts, ka Pasūtītājs ir ieviesis un darbojas saskaņā ar Kvalitātes pārvaldības sistēmas ISO standarta 9001 un Vides pārvaldības sistēmas ISO standarta 14001 nosacījumiem, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus, sekmējot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, veicinot videi draudzīgu un modernu tehnoloģiju izmantošanu.
	7. Jebkāda ar šo Līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā Izpildītāja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums un ir izmantojama vienīgi Līguma nosacījumu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir iespējama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu par katru gadījumu atsevišķi. Izpildītājam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar to.
	8. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
	9. Visus ar Līgumu saistītos Pušu savstarpējos paziņojumus nosūta rakstiski uz Līgumā norādīto adresi vai citu adresi, ko viena Puse ir paziņojusi otrai Pusei. Steidzamības gadījumos paziņojumus jānosūta arī pa faksu vai e-pastu.
	10. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie noformēti rakstiski un tos ir parakstījušas abas Puses.
	11. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis Līguma izpildes laikā ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*,* tālrunis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
	12. Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis Līguma izpildes laikā ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*,* tālrunis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
	13. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu atbilstoši Līguma prasībām, defekta akta parakstīšanu.
	14. Līgums sastādīts uz \_\_\_\_ (*lapu skaits vārdiem*) lapām, divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
	15. Līgums satur šādus pielikumus, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas un nav iekļautas Līguma 13.14.punktā norādītajā lapu skaitā:
		1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz \_\_ lapām;
		2. 2.pielikums – Izpildītāja piedāvājums uz \_\_ lapām.

**Pušu rekvizīti un paraksti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Pasūtītājs** | **Izpildītājs** |
|  | **Jelgavas pilsētas dome**  |  |
| Reģistrācijas Nr. | 90000042516 |  |
| Adrese | Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 |  |
| Bankas nosaukums | AS SEB Banka |  |
| Bankas kods | UNLALV2X |  |
| Bankas konta Nr. | LV 44 UNLA 0008 0101 30906 |  |
| Pušu paraksti: |  |  |

1. **Mazais uzņēmums** ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus *euro* [↑](#footnote-ref-1)
2. **Vidējais uzņēmums** ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus *euro*, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus *euro* [↑](#footnote-ref-2)
3. **Apakšuzņēmējs** ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei (Publisko iepirkumu likuma 1.panta 1.punkts). Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Šā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešā daļa) [↑](#footnote-ref-3)
4. Skatīt zemsvītras 1. un 2.skaidrojumu [↑](#footnote-ref-4)