NOLIKUMA PIELIKUMI

1.pielikums

ATKLĀTĀ KONKURSA

„Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai, asfalta seguma atjaunošana”

identifikācijas Nr.JPD2016/16/AK

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendenta nosaukums:

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese:		Biroja adrese:

Tālrunis:			Fakss:					e-pasta adrese:

Mēs apstiprinām, ka piekrītam Konkursa noteikumiem, un piedāvājam veikt Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai, asfalta seguma atjaunošanu saskaņā ar Būvprojektiem, tehnisko specifikāciju, konkursa nolikuma un līguma projekta nosacījumiem par kopējo cenu:

| Veicamie būvdarbi | Piedāvātā cena euro (bez PVN) |
| --- | --- |
| Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai, asfalta seguma atjaunošana |  |
| Kopā: |  |

(___________________________________________________________________)

cena bez PVN vārdiem

- Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

- Apliecinām, ka:

  - esam iepazinušies un pilnībā piekrītam atklātā konkursa nolikumā un līgumprojektā iekļautajiem nosacījumiem;

  - piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem.

- Apstiprinām, ka izpildītajiem būvdarbiem un materiāliem garantijas perioda termiņš no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas datuma ir ne mazāk kā 60 (sešdesmit) mēneši.

_____________________________________________________

Paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas paraksts

______________________________________________________________________

Vārds, uzvārds

_______________________________________________________________________

Amats, pilnvarojums

Finanšu piedāvājums sagatavots un parakstīts 2016.gada “___”.____________

Z.V.

2.pielikums

ATKLĀTĀ KONKURSA

„Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai, asfalta seguma atjaunošana”

identifikācijas Nr.JPD2016/16/AK

KVALIFIKĀCIJA

1. Finanšu radītāji

1.1. Finanšu apgrozījums

Pretendenta 3 iepriekšējo (2013., 2014. un 2015.gads) komercdarbības gadu laikā vidējam gada finanšu apgrozījumam būvdarbu veikšanā jābūt vismaz 1,2 miljoni eiro bez PVN apmērā.

Ja Pretendenta komercdarbības laiks ir īsāks par iepriekšējiem trim gadiem, tad vidējo finanšu apgrozījumu šajā punktā noteiktajā darbības jomā aprēķina no komercdarbības sākšanas, dalot ar attiecīgo gadu skaitu.

Pretendenta, kurš piedāvājumu iesniedz atbilstoši šī Nolikuma 4.2., 4.3.apakšpunkta prasībām finanšu apgrozījumi skaitāmi kopā.

Pretendentam jāaizpilda tabula nr.1.

Tab.nr.1

| Gads | Finanšu apgrozījums | Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis | Līguma, kas attiecināms 1.1.apakšpunktā noteiktajai prasībai, cena bez PVN (euro) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |
| Kopā |  |  |  |
| Vidēji =Kopā/3 |  |  |  |

2. Pretendenta pieredze līdzīgos darbos

Pretendentam (Pretendentam, kurš piedāvājumu iesniedz atbilstoši šī Nolikuma 4.2., 4.3.apakšpunkta prasībām, pieredze skaitāma kopā) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2011. – līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) jābūt pieredzei (derīga ir pieredze, kas iegūta tieši veicot būvdarbus kā galvenajam būvuzņēmējam vai pieredze, kas iegūta kā galvenā būvuzņēmēja piesaistītā apakšuzņēmēja statusā), kas atbilst zemāk norādītajām prasībām:

Prasība

2.1. Izpildīti vismaz 2 (divi) ielu/ceļu izbūves/rekonstrukcijas būvdarbu līgumi, un katra līguma: 2.1.1. vērtība ir ne mazāka par 1,2 miljoniem eiro bez PVN; 2.1.2. ietvaros izbūvēta karstā asfalta dilumkārta SMA (PMB) ne mazāk kā 20 000 m2 apjomā un vismaz viens no tiem izpildīts pilsētvidē;

2.2. Izpildīts vismaz viens autoceļa/ielas būvdarbu līgumam, kura ietvaros: 2.2.1. veikta asfalta izlīdzinošā frēzēšana 20 000 m2 apjomā; 2.2.2. izbūvēts asfalta ģeorežģis 20 000 m2 apjomā.

Lai apliecinātu pieredzi un 2.punktā noteikto prasību izpildi, tabulā (Tab.nr.2) norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst minētajām prasībām, kā arī pievienot atsauksmes par līgumiem, ar kuriem Pretendents pamato savu pieredzi, izpildi, kurā norādīts pasūtītājs, līguma priekšmets, līguma darbības termiņš, līguma vērtība eiro bez PVN un informācija par to, vai līguma izpilde veikta atbilstoši līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem, ja pasūtītājs nav Jelgavas pilsētas pašvaldība vai JPPA „Pilsētsaimniecība”;

Tab.nr.2

| Līguma priekšmets (līguma nosaukums) | Līguma izpildes gads (termiņš no - līdz) | Līguma ietvaros izpildīto darbu apraksts, kas raksturo 2.1.punktā prasīto pieredzi (norādīt izpildītos darbus, apjomus u.c. būtiskus rādītājus atbilstoši prasībai) | Līguma apjoms EUR bez PVN | Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2.punktā noteikto prasību Pretendents pierāda par katru būvdarbu līgumu ar pasūtītāja apstiprinātajām aktu kopijām par izpildītiem darbiem (Forma F2), kuras Pretendents iesniedz pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma, izņemot līgumus, kuros pasūtītājs ir Jelgavas pilsētas dome vai JPPA „Pilsētsaimniecība”

*Minētās prasības var pamatot ar vairākiem izpildītiem līgumiem, katrai prasībai norādot atbilstošus līgumu vai līgumus.

3. Personāla pieredze

Informāciju, kas raksturo šajā punktā prasīto personālu ierakstīt zemāk dotajās tabulās, aizpildot visas ailes un pievienot attiecīgo sertifikātu vai kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas (apstiprinātas nolikumā noteiktajā kārtībā) un attiecīgās personas parakstītu pieejamības apliecinājumu (saskaņā ar piedāvāto formu).

3.1. Darba izpildei piedāvātais Pretendenta atbildīgais būvdarbu vadītājs:

Pasūtītāja prasība

3.1.1. Sertificēts ceļu būvdarbu vadītājs.

3.1.2. Izpildīti vismaz 2 (divi) ielu/ceļu izbūves/rekonstrukcijas būvdarbu līgumi, un katra līguma: 3.1.2.1. vērtība ir ne mazāka par 1,2 miljoniem eiro bez PVN; 3.1.2.2. ietvaros izbūvēta karstā asfalta dilumkārta SMA (PMB) ne mazāk kā 20 000 m2 apjomā un vismaz viens no tiem izpildīts pilsētvidē;

3.1.3. Izpildīts vismaz viens autoceļa/ielas būvdarbu līgumam, kura ietvaros: 3.1.3.1. veikta asfalta izlīdzinošā frēzēšana 20 000 m2 apjomā; 3.1.3.2. izbūvēts asfalta ģeorežģis 20 000 m2 apjomā.

* Derīga ir pieredze, kas iegūta tieši vadot būvdarbus kā galvenā būvuzņēmēja atbildīgajam būvdarbu vadītājam vai pieredze, kas iegūta kā galvenā būvuzņēmēja piesaistītā apakšuzņēmēja atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā.

Minētās prasības var pamatot ar vairākiem izpildītiem līgumiem, katrai prasībai norādot atbilstošus līgumu vai līgumus.

Lai apliecinātu pieredzi un 3.1.punktā noteiktās prasības izpildi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst minētajām prasībām

Iesniedzamā informācija

Atbildīgais būvdarbu vadītājs

| Vārds, uzvārds | Specialitāte | Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr. |
| --- | --- | --- |

| Nr. p.k. | Līguma (līguma priekšmeta) nosaukums | Amata pienākums attiecīgā līguma ietvaros | Līguma izpildes gads (termiņš no - līdz) | Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis | Līguma ietvaros izpildīto darbu raksturojums, apraksts, apjoms un citi raksturojošie rādītāji, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību 3.1.2., 3.1.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Līguma izpildē iesaistītā atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums

par gatavību piedalīties līguma izpildē

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Darbu vadītāja paraksts un tā atšifrējums |  |
| Vieta un datums |  |

3.2. Darba izpildei piedāvātais Pretendenta elektroietaišu izbūves darbu vadītājs:

Pasūtītāja prasība

3.2.1. Sertificēts elektroietaišu būvdarbu vadītājs ar pieļauto spriegumu līdz 1 kV

3.2.2. Iepriekšējo 5 gadu laikā elektroietaišu izbūves darbu vadītāja pieredze vismaz divos būvdarbu līgumos, kuru ietvaros būvdarbi veikti uz ielām vai ceļiem.

Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs

| Vārds, uzvārds | Specialitāte | Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr. |
| --- | --- | --- |

| Nr. p.k. | Līguma (līguma priekšmeta) nosaukums | Amata pienākums attiecīgā līguma ietvaros | Līguma izpildes gads (termiņš no - līdz) | Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis | Līguma ietvaros izpildīto darbu raksturojums, apraksts, apjoms un citi raksturojošie rādītāji, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību 3.2.2.apakšpunktā noteiktajām prasībām |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Līguma izpildē iesaistītā elektroietaišu izbūves darbu vadītāja apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā elektroietaišu izbūves darbu vadītājs, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Darbu vadītāja paraksts un tā atšifrējums |  |
| Vieta un datums |  |

3.3. Darba izpildei piedāvātais Pretendenta speciālists satiksmes organizācijā

Pasūtītāja prasība

3.3.1. Iepriekšējo 5 gadu laikā pieredze satiksmes organizācijā vismaz divos ielu/ceļu izbūves/rekonstrukcijas būvdarbu līgumos

Iesniedzamā informācija

Speciālists satiksmes organizācijā

| Vārds, uzvārds | Specialitāte |
| --- | --- |

| Nr. p.k. | Līguma (līguma priekšmeta) nosaukums | Amata pienākums attiecīgā līguma ietvaros | Līguma izpildes gads (termiņš no - līdz) | Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis | Līguma ietvaros izpildīto darbu raksturojums, apraksts, apjoms un citi raksturojošie rādītāji, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību 3.4.1.apakšpunktā noteiktajām prasībām |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Līguma izpildē iesaistītā satiksmes organizācijas speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā satiksmes organizācijas speciālists, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Darbu vadītāja paraksts un tā atšifrējums |  |
| Vieta un datums |  |

3.4. Darba izpildei piedāvātais Pretendenta ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadītājs:

Pasūtītāja prasība

3.4.1. Sertificēts ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadītājs.

3.4.2. Iepriekšējo 5 gadu laikā ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadītāja pieredze* vismaz divos būvdarbu līgumos, kuru ietvaros būvdarbi veikti uz ielām vai ceļiem.

3.4.3. Izpildītam un pabeigtam vismaz vienam būvdarbu līgumam, kura ietvaros izbūvēta kanalizācijas sūknētava.

* Derīga ir pieredze, kas iegūta tieši vadot būvdarbus kā galvenā būvuzņēmēja atbildīgajam būvdarbu vadītājam vai pieredze, kas iegūta kā galvenā būvuzņēmēja piesaistītā apakšuzņēmēja atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā.

Iesniedzamā informācija

Ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadītājs

| Vārds, uzvārds | Specialitāte | Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr. |
| --- | --- | --- |

| Nr. p.k. | Līguma (līguma priekšmeta) nosaukums | Amata pienākums attiecīgā līguma ietvaros | Līguma izpildes gads (termiņš no - līdz) | Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis | Līguma ietvaros izpildīto darbu raksturojums, apraksts, apjoms un citi raksturojošie rādītāji, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību 3.4.2., 3.4.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Līguma izpildē iesaistītā ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadītāja apliecinājums

par gatavību piedalīties līguma izpildē

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadītājs, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Darbu vadītāja paraksts un tā atšifrējums |  |
| Vieta un datums |  |

3.5. Darba izpildei piedāvātais darba aizsardzības koordinators

Pasūtītāja prasība

3.5.1. Darba aizsardzības koordinators, kura kvalifikācija atbilst Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” 8.1 punkta prasībām.

Iesniedzamā informācija

Darba aizsardzības koordinators

| Vārds, uzvārds | Specialitāte | Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr. |
| --- | --- | --- |

Līguma izpildē iesaistītā darba aizsardzības koordinatora apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā darba aizsardzības koordinatora, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Darba aizsardzības koordinatora paraksts un tā atšifrējums |  |
| Vieta un datums |  |

4. Apakšuzņēmēju saraksts

Jāuzrāda Pretendenta apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru veicamās Darba daļas vērtība ir 20% no kopējās attiecīgā iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā Darba daļa.

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā Darba daļa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Darba daļas nosaukums no Darba daudzumu saraksta | % no piedāvātās līgumcenas |
| Pārējie apakšuzņēmēji kopā |  |  |
|  | Kopā (%) |  |

Apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē

Ar šo _______________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas strādāt pie iepirkuma līguma  „nosaukums ID numurs” izpildes kā pretendenta <Pretendenta nosaukums> apakšuzņēmējs, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem ______________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas nekavējoties informēt pasūtītāju.

| Apakšuzņēmēja nosaukums |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

3.peilikums

ATKLĀTĀ KONKURSA

„Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai, asfalta seguma atjaunošana”

identifikācijas Nr.JPD2016/16/AK

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

1. Vispārīga informācija

Ņemot vērā finanšu pieejamību, Pasūtītājam ir tiesības izslēgt vai samazināt daļu veicamos darbus saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu „Izslēdzamo darbu saraksts”.

2. Darba organizācijas apraksts

Darba organizācijas apraksts apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams brīvā formā, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei, un saturā ievērojot noteikto secību.

- Būvdarbu organizācijas apraksts atbilstoši Būvprojekta tehnisko specifikāciju un normatīvo aktu prasībām. Pretendents sniedz aprakstu par katru zemāk norādītu darbu veidu un sadaļu tā, lai varētu secināt viņa izpratni par būvobjektu un spējām realizēt būvprojektu kvalitatīvi un termiņos.

  - Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve;

  - Salizturības kārtas un nesaistītu minerālmateriālu kārtas izbūve;

  - Apgaismojuma izbūve;

  - Asfaltbetona seguma izbūve;

  - Zālāju ierīkošana.

- Organizatoriskā struktūrshēma. Kopējā struktūrshēmā jānorāda Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmēji, izmantojamo materiālu kvalitātes kontroles institūcijas- laboratorijas, norādot iesaistīto juridisko un fizisko personu atbildības līmeni darbu veikšanas procesā, kā arī īsi aprakstot, katras organizatoriskajā struktūrā iesaistītās personas tiešos pienākumus un atbildības līmeni konkrēta darba veikšanā un Pasūtītāja priekšā.

Papildus norādīt šādu materiālu – asfaltbetona, betona bruģakmens, šķembu un smilts ieguves vietu, norādot šo materiālu piegādātāju ražotnes, kas atbilst iepirkuma specifikācijas prasībām. Pievienot noslēgtās vienošanās vai nodomu protokola par materiālu pieejamību kopiju un norādīt dokumenta datumu un Nr., kā arī apliecinājumus un dokumentus, par šo ražotņu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

- Galvenās būvmašīnas un iekārtas. Aizpildot 1.tabulu, jānorāda galveno nepieciešamo būvmašīnu un iekārtu nosaukums, izgatavotājs, izgatavošanas gads, svarīgākie tehniskie dati un pieejamības apraksts (vai īpašumā; ja nomā, tad no kā, ar kādiem nosacījumiem (piemēram, iegādes/ nodošanas termiņi, nomas izmantošanas periods, u.c.), pievienot nomas priekšlīguma kopijas aiz darba organizācijas apraksta).

1.tabula

| Nosaukums | Marka, izgatavotājs | Izgatavoš. gads | Galvenie tehniskie dati | Atrašanās vieta | Norāde: īpašumā (Ī) vai nomā (N) un īpašuma procents* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asfaltbetona frēze |  |  |  |  |  |
| Tehnika būvbedres rakšanai |  |  |  |  |  |
| Asfaltbetona ieklājējs |  |  |  |  |  |
| Asfaltbetona veltnis |  |  |  |  |  |
| …u.c. |  |  |  |  |  |

- Galvenie būvmateriāli. Jānorāda galveno būvmateriālu dati, aizpildot 2.tabulu. Tabula jāaizpilda tā, lai atainotu prasīto informāciju par visiem svarīgākajiem būvmateriāliem, kas nepieciešami attiecīgā darba veikšanai. Būvizstrādājumu atbilstībai jābūt novērtētai atbilstoši normatīvo aktu prasībām un to ražošanas procesam jānodrošina visu būvprojektā izvirzīto būvizstrādājumu īpašību kopums. Jāiesniedz visu tabulā norādīto būvmateriālu, t.sk., betona bruģakmenim gājēju/veloceliņu un brauktuves šķērsošanas vietās atbilstības dokumentācija.

2.tabula

| Materiālu nosaukumi | Izcelsmes valsts un vieta | Materiāla atbilstības un nepieciešamā apjoma pieejamības apliecinājums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Asfaltbetons |  | Dokumentu nosaukumi (kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta) |  |
| Betona bruģakmens |  |  | Uzrādīt paraugus pirms darba uzsākšanas un saskaņot rakstu ar Pasūtītāju |
| Betons |  |  |  |
| Elektrības kabeļi |  |  |  |
| u.c. |  |  |  |

Papildus jāiesniedz asfaltbetona rūpnīcas apraksts, norādot nosaukumu, izgatavotāju, izgatavošanas gadu, svarīgākos tehniskos datus par atbilstību VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ceļu specifikācijām 2015. Jānorāda, vai rūpnīca ir pretendenta īpašumā. Ja rūpnīca ir nomā, patapinājumā vai pretendentam nav asfaltbetona ražotnes, papildus iepriekšminētajam jāpievieno attiecīgā līguma kopija vai jāiesniedz asfaltbetona rūpnīcas īpašnieka apliecinājums par gatavību saražot asfaltbetonu iepirkumā paredzētajā apjomā un kvalitātē.

- Satiksmes organizācija un transportēšanas ceļi. Skaidri jānorāda plānoto būvdarbu un izmantojamo ceļu posmus un izmantošanas laikus. Jānorāda ceļus, pa kuriem pārvadās būvmateriālus (kravu skaits pārsniedz 10 (desmit) vienā diennaktī), organizēs satiksmi nebojājot ceļus, neradot sastrēgumus un nodrošinot tranzītu. Plānojot apbraucamos ceļus ir ņemts vērā esošo ielu stāvoklis neparedzot pārvadājumus pa ielām ar nekvalitatīvu segumu. Jāiesniedz izstrādāta satiksmes organizācijas shēma. Satiksmes organizācija saskaņota ar būvdarbu izpildes kalendāro grafiku, neradot nepamatotus papildus apgrūtinājumus pieguļošo ceļu, ielu īpašniekiem.

- Kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas un kontroles sistēma (norādot darbu kvalitātes kontroles mehānismu, izmantojamo materiālu kvalitātes kontroles institūcijas- laboratorijas, u.c.), kurai jābūt piemērotai Tehniskā projektā noteikto prasību izpildei. Jāuzrāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi, kuri veiks katra darbu veida kvalitātes kontroli Darba izpildes laikā, norādot iesaistīto personu atbildības līmeni darbu veikšanas procesā, kā arī īsi aprakstot, katras kvalitātes nodrošināšanas sistēmā iesaistītas personas tiešos pienākumus un atbildības līmeni konkrēta darba veikšanā un Pasūtītāja priekšā. Jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) saziņas kārtību ar citām pakalpojuma sniegšanā (būvdarbu izpildē) iesaistītajām personām (institūcijām) un Pasūtītāju.

- Darba veikšanas kalendārais grafiks. Tabulas veidā jānorāda Darbu daudzuma sarakstā (6.pielikums) minēto darbu izpildes termiņi atbilstoši nolikumā, līguma projektā un Specifikācijās norādītajām prasībām, un Pretendenta piedāvātājam darbu izpildes laikam.

- Naudas plūsma. Tabulas veidā jāattēlo plānotā naudas plūsma pa mēnešiem, ievērojot līguma projektā noteikto maksāšanas kārtību.

- Garantijas perioda termiņš no Darba pieņemšanas-nodošanas (ne mazāks kā 3 gadi).

- Pretendents tehniskajam piedāvājumam pievieno Lokālo tāmi, kas izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (skatīt pievienoto Excel formāta failu „Lokālā tāme”).

4.pielikums

ATKLĀTĀ KONKURSA

„Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai, asfalta seguma atjaunošana”

identifikācijas Nr.JPD2016/16/AK

BŪVDARBU LĪGUMS (PROJEKTS)

Jelgavā,								2016.gada __.____________

Jelgavas pilsētas dome, reģistrācijas numurs 90000042516, juridiskā adrese Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, pašvaldības izpilddirektores Irēnas Škutānes personā, kura rīkojas saskaņā ar Jelgavas pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,

un Uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs    , juridiskā adrese, paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds personā, kurš rīkojas uz dokumenta nosaukums pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, katra atsevišķi un abas kopā sauktas Puses,

saskaņā ar atklātā konkursa ID Nr.JPD2016/16/AK „Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai, asfalta seguma atjaunošana” (turpmāk – Konkurss) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Konkursam, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai, asfalta seguma atjaunošanu (turpmāk – Darbs) Līgumā noteiktajā laikā un saskaņā ar izstrādātajiem Būvprojektu, Tehniskajām specifikācijām, Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Konkursam, spēkā esošiem normatīviem aktiem un Līgumu.

  - Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli (satiksmes organizācijas zīmes, ielu apgaismes stabi, izraktais un nofrēzētais materiāls, kokmateriāli u.c.) ir Pasūtītāja īpašums, ja Lokālā tāmē nav noteikts citādi, un tiek nodots Pasūtītājam. Pēc Līguma noslēgšanas pie Objekta nodošanas Izpildītājam tiek sastādīts atgriežamo materiālu saraksts.

  - Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Pusēm ir saistoši Konkursa, Izpildītāja piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.

- Darba izmaiņas

  - Pasūtītājs drīkst veicamajam Darbam izmainīt tehniskās prasības, apjomu vai to papildināt, uzdodot veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus darbus un noteikt ar izmaiņām saistītas Darba pabeigšanas termiņa izmaiņas, ja tas nepasliktina Izpildītāja saistību izpildi saskaņā ar Līgumu.

  - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir jāsagatavo detalizēts priekšlikums par Darba izmaiņu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām.

  - Ja izmaiņas ierosina Izpildītājs un tās nav saistītas ar Būvprojekta kļūdu novēršanu Izpildītājam uz sava rēķina ierosināto izmaiņu tehniskie risinājumi jāskaņo ar Būvprojekta autoru.

  - Darba izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem Līgumā, bet darbiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs saskaņā ar procedūrām, kuras ir noteiktas Publisko iepirkumu likumā.

- Līgumcena

  - Par Darba veikšanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līguma cenu (turpmāk – Līgumcena) EUR /summa cipariem/ (summa vārdiem).

Pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) ir /summa cipariem/ (summa vārdiem). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir /summa cipariem/ (summa vārdiem).

  - Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem maksā Pasūtītājs (nodokļa apgrieztā maksāšana).

  - Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi nodokļos un nodevās, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā un ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās cenas.

  - Papildus Līgumcenai Pasūtītājs var veikt samaksu, neveicot jaunu iepirkuma procedūru, tikai tādu papildu darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti Lokālajā tāmē un par ko tika rīkota iepirkuma procedūra, bet kuru apjoms ir palielinājies (piem. nepilnību dēļ Būvprojektā). Maksimālais pieļaujamais Līgumcenas palielinājums ir līdz 10% (desmit procenti) no kopējās Līgumcenas.

  - Avansa maksājums 20% no kopējās Līguma summas EUR ______ (______) bez PVN tiks veikts ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, pārskaitot attiecīgo summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Dotā avansa summa ir paredzēta, lai Izpildītājs iegādātos materiālus un iekārtas, kas noteiktas Tāmēs. Avansa summa tiek ieskaitīta apmaksā par izpildītajiem Darbiem - avanss tiek dzēsts, proporcionāli atvelkot avansa summu no katra maksājuma par izpildītiem darbiem.

- Darba izpildes laiks

  - Izpildītājam pēc būvatļaujas saņemšanas 7 (septiņu) dienu laikā jāsaskaņo Darba programma ar Būvuzraugu un Pasūtītāju. Darbs būves vietā jāuzsāk 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Darba programmas saskaņošanas.

  - Līguma izpildes laiks: 10 mēneši, neskaitot tehnoloģiskās pauzes.

  - Sākot ar Līguma parakstīšanas datumu, Pasūtītājs nodrošina iespēju Izpildītājam pieņemt būvdarbu vietu, sastādot būvdarbu vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru parakstot Izpildītājs uzņemas atbildību par būvdarbu vietu un tās uzturēšanu.

  - Izpildītājam ir tiesības saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja:

    - Pasūtītājs liedz Izpildītājam piekļūšanu būvdarbu vietai pēc būvatļaujas saņemšanas;

    - Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

    - Darba veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;

    - Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.

  - Puses vienojoties ir tiesīgas samazināt Līgumā noteikto Darba pabeigšanas laiku.

- Garantijas

  - Garantija izpildītajiem būvdarbiem un materiāliem ne mazāk kā 3 (trīs) gadi, un tas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktā laikā.

  - Ja Izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt Defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē Izpildītāju 3 (trīs) dienas iepriekš.

- Būvlaukuma un apbraucamo ceļu uzturēšana

  - Izpildītājs būves vietā nodrošina Būvuzraugam un to palīgiem saviem inženiertehniskajiem darbiniekiem līdzvērtīgus darba apstākļus, ja Būvprojekta/ Tehniskajās specifikācijās nav noteikts citādi.

  - Izpildītājs veic būvlaukumā esošo ielu un apbraucamo ceļu ikdienas uzturēšanas darbus.

  - Izpildītājam uz sava rēķina jānodrošina būvmateriālu pārvadāšanā izmantoto ceļu remontu un uzturēšanu, nepasliktinot seguma stāvokli.

- Darba programma un Darba vadības apspriedes

  - Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam, ar Būvuzraugu saskaņotu, Darba programmu atbilstoši savam konkursa piedāvājumam. Darba programmā jāiekļauj:

    - Vispārīgie dati:

      - vadošais personāls (kontaktinformācija);

      - būvatļaujas un būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas dokumenta kopija;

      - apdrošināšanas polišu kopijas;

      - saskaņots satiksmes organizācijas projekts saskaņā ar laika izpildes grafiku;

      - organizatoriskā struktūrshēma (struktūrshēma jāattēlo darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeras u.c.), apakšuzņēmēji, kvalitātes kontroles laboratorijas. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi;

      - būvdarbu ģenerālplāns;

      - darba aizsardzības plāns.

    - Grafiki:

      - darba izpildes laika grafiks;

      - naudas plūsmas grafiks;

      - ikmēneša plānotā darba procentuālā izpilde pa darba veidiem.

    - Apraksti, plāni, apliecinājumi:

      - darba organizācijas apraksts, darba metožu un procesu apraksti (brīvā formā par katru darba veidu, iekļaujot galvenās būvmašīnas un iekārtas);

      - pārbaužu, testēšanas un mērījumu apraksts un plāns (tabulas veidā), ņemot vērā nosacījumu, ka pēc darbu pabeigšanas darba zonā, jāatrāda esošo komunikāciju tehnisko stāvokli Pasūtītāja pārstāvim. Paredzēt, ka izpilduzmērījumi jāiesniedz papīra un elektroniskā formā, uzrādot esošo komunikāciju augstumus un koordinātes.

      - būvmateriālu testēšanas rezultāti (iesniegt galveno izmantojamo materiālu atbilstības dokumentāciju);

      - ar saistvielām saistītu vai nesaistītu maisījumu projekti (izejmateriālu testēšanas rezultāti, priekšprojekts un darba formula);

      - būvtāfeļu skices (saskaņotas ar Pasūtītāju).

  - Darba programma, tās papildinājumi un visu materiālu lietojums Izpildītājam jāsaskaņo ar Būvuzraugu. Galveno izmantojamo materiālu testēšanas rezultātus jāiesniedz Būvuzraugam saskaņošanai ne vēlāk, kā 14 (četrpadsmit) kalendāras dienas pirms materiālu izmantošanas. Bez Būvuzrauga un Pasūtītāja apstiprinātas Darba programmas un izmantojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.

  - Izpildītājs rīko (nodrošina telpas, aprīkojumu un protokola sagatavošanu) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Būvuzraugs, Būvniecības procesa Projekta vadītājs, Autoruzraugs un citas personas pēc nepieciešamības.

  - Darba vadības apspriedes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede sasaucama ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas.

  - Darba vadības apspriedēs jāizskata Darba programma un tās papildinājumi, paveiktie un atlikušie darbi, nepieciešamās Darba izmaiņas. Izpildītāja pārstāvis protokolē Darba vadības apspriedes un nākošajā darba dienā līdz plkst.16.00 izsniedz protokola kopijas apspriedes dalībniekiem, Būvniecības procesa Projekta vadītājam, Autoruzraugam un Būvuzraugam.

- Sadarbība

  - Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Būvniecības procesa Projekta vadītāju, Būvuzraugu un Autoruzraugu.

  - Līgumā paredzētie visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi jāizdod rakstiski. Izpildītājs un tā darbinieki sniedz informāciju masu saziņas līdzekļiem, saskaņojot to ar Pasūtītāju.

  - Būvuzrauga veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šī Līguma izpildi.

  - Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai Līgumcenu, Izpildītājam, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā nākošajā darba dienā līdz plkst.16:00, kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina Būvniecības procesa Projekta vadītājs un Būvuzraugs, jāiesniedz ietekmes novērtējums un jāveic nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.

  - Izpildītājam nav tiesību pretendēt uz Darba termiņu vai Līgumcenas grozījumiem, ja Izpildītājs nav laikus paziņojis Būvniecības procesa Projekta vadītājam un Būvuzraugam par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai Līgumcenu un veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.

  - Izpildītājam uz sava rēķina jāprojektē Darba detaļas un palīgdarbi un jāiegūst institūciju saskaņojumi Darba vai palīgdarbu veikšanai.

  - Atbildīgajam būvdarbu vadītājam (vai atbilstoši sertificētam būvdarbu vadītāja aizvietotājam, kurš ir saskaņots ar Pasūtītāju) jāatrodas nepārtraukti būvlaukumā visā būvdarbu veikšanas darba laikā. Atbildīgo būvdarbu vadītāju vai citus atbildīgos speciālistus aizvietot uz laiku, vai nomainīt ir atļauts, tikai rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, un to kvalifikācijai un pieredzei jāatbilst konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.

  - Pusēm ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu Līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:

    - atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana,

    - nekompetence vai nolaidība,

    - Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana,

    - atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

  - Izpildītāja personāla nomaiņa notiek Līguma 9.punktā noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājs, Būvniecības procesa Projekta vadītājs un Būvuzraugs ir tiesīgi normatīvo aktu vai Līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo kavējumu Izpildītājam nepienākas kompensācija.

  - Būvniecības procesa Projekta vadītājam, Būvuzraugam un Autoruzraugam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierasties jebkurā Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēju ražotnē vai bāzē, kur ražo vai uzglabā materiālus un iekārtas, ko lieto Līguma izpildē, un tur veikt atbilstības pārbaudes, kā arī ņemt paraugus. Izpildītājam ir jānodrošina būvuzraudzības pārstāvjiem iespējas veikt minētās darbības, un jānodrošina kompetenta pārstāvja piedalīšanās, lai parakstītu aktu par to, ka šīs uzraudzības darbības ir veiktas.

  - Būvniecības procesa projekta vadītājs, Būvuzraugs un Autoruzraugs atbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem 3 (trīs) darba dienas pēc dokumentu saņemšanas, sevišķi steidzamos gadījumos līdz nākošās darba dienas plkst.16.00.

  - Jebkādas objektā neplānoti atklātas vēsturiskas vai kādas citas nozīmīgas vērtības, ir Pasūtītāja īpašums. Par šādiem atklājumiem Izpildītājs paziņo Būvniecības procesa Projekta vadītājam un izpilda viņa instrukcijas.

  - Izpildītājam, objektā atrodot jebkādus sprādzienbīstamus priekšmetus, darbi nekavējoties pārtraucami, līdz ieradušies attiecīgās institūcijās kompetenti dienesti, un iespējami bīstamā situācija novērsta. Par šādu situāciju Izpildītājs nekavējoties ziņo Būvniecības procesa Projekta vadītājam un Pasūtītājam.

  - Izpildītājs Darbu veikšanas laikā nodrošina tīrību objektā un tā teritorijā (savlaicīga un regulāra būvgružu un citu izlietot materiālu aizvešanu u.c.), atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un nekavējoties veic visa veida darbības, kas saistītas ar šī Līguma izpildes rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu. Darbu veikšanas laikā, ne vēlāk kā Darbu beigšanas dienā, Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāizved no objekta būvgruži un neizmantotie materiālus, konstrukcijas, kā arī Būvuzņēmējam piederošais inventārs, darbarīks, un jānodod Pasūtītājam objekts tīrs un sakārtots.

  - Izpildītājam veicot ielas būvdarbu apjomu uzmērīšanu digitālā formā jāievēro šādas prasības:

    - Objekta uzmērīšana jāveic, pieaicinot sertificētu mērnieku vai licencētu organizāciju;

    - uzmērījumi jāveic un jāizpilda digitālā formā ar ielas un tās elementu kopu topogrāfisko attēlojumu sarkano līniju robežās;

    - jāapkopo un jāiesniedz Pasūtītājam par visu nododamo Objektu izpilduzmērījumus vienā failā MicroStation vai AutoCad programmas vidē, CD formātā un 2 (divus) oriģinālus papīra formātā M1:500, kurā ir grafiskā veidā parādīti sekojoši lielumi:

      - brauktuves seguma atjaunošanas robežas un apjomi,

      - ietvju seguma atjaunošanas robežas un apjomi,

      - zaļo zonu un jauno stādījumu (koki, krūmi, u.c.) atjaunošanas robežas un apjomi,

      - visu izbūvēto un atjaunoto komunikāciju (t.sk. rezerves cauruļu) novietojums un apjomi,

      - nomainīto apmaļu novietojums un apjomi,

      - poligonometrijas punktu novietojums un atzīmes,

      - ceļa zīmju un to balstu novietojums un apjomi,

      - autobusu pieturvietu nojumju novietojums un apjomi,

      - gājēju barjeru novietojums un apjomi,

      - jaunizbūvēto labiekārtošanas elementu novietojums un apjomi,

      - u.c. būvdarbu laikā izbūvētie, uzskaitāmie risinājumi (piemēram, soliņi, atkritumu urnas, gājēju barjeras, u.c.).

    - Topogrāfisko uzmērījumu shēmās jābūt sertificēta mērnieka apliecinājumam par uzmērītā atbilstību faktiskajam dabā.

- Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji

  - Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot Līguma 9.2. un 9.4.punktā minētos gadījumus.

  - Izpildītājs personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām konkursā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 9.3.punkta nosacījumus.

  - Pasūtītājs nepiekrīt 9.2.punktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

    - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām konkursā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu konkursā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību konkursā noteiktajām prasībām;

    - piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 391.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro arī Publisko iepirkumu likuma 39.1panta noteikumus. Šā likuma 39.1panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.

  - Izpildītājs drīkst veikt Publisko iepirkumu likuma 20.panta otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu,  uz ko neattiecas Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrās daļas noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņojis pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko pasūtītājs pārbauda, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta trešās daļas 3.punkta noteikumus.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt konkursā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.panta nosacījumiem.

- Kvalitāte un pārbaudes

  - Darba kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka Būvprojekta Specifikācijas un Rasējumi, attiecīgi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.

  - Izpildītājam uz sava rēķina jāveic visas, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes.

  - Izpildītājam nekavējoties jāiesniedz Būvuzraugam dokumenti par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumi.

  - Pēc Pasūtītāja un Būvuzrauga pieprasījuma Izpildītājam papildus jāpārbauda materiāli, konstrukcijas un Darba kvalitāte. Ja papildu pārbaude nedemonstrē sliktākus rezultātus, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.

  - Ja materiālu, konstrukciju vai Darba kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklātas neatbilstības, tad Izpildītājs Pasūtītāja noteiktā termiņā uz sava rēķina tās novērš.

  - Ja tiek atklāts defekts, Izpildītājs Pasūtītāja noteiktā termiņā uz sava rēķina to novērš vai, ja Puses vienojas, ka defekta novēršana nav ekonomiski lietderīga, Pasūtītājs var noteikt Darbam samazinātu cenu līdz 10% (desmit procenti) no Darba veida apjoma, kurā ir konstatēts defekts un/vai nosaka būvei ilgāku garantijas termiņu ar garantijas finanšu nodrošinājumu par pilnu defekta novēršanas vērtību.

  - Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu vai nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens Pusēm ir saistošs. Ekspertīzes izmaksas sedz tā Puse, kuras viedoklis ir atzīts par nepamatotu.

- Darba pabeigšana un nodošana – pieņemšana

Darba pabeigšanu un nodošanu – pieņemšanu veic saskaņā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Maksājumu kārtība un dokumenti

  - Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, kad Būvniecības procesa Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus, bet ievērojot Līguma 12.2. ; 12.7. un 12.8.punktā minēto kārtību.

  - Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Būvuzraugam un elektroniski nosūta Būvniecības procesa Projekta vadītājam aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, problēmu un risku apraksts, fotogrāfijas. Būvuzraugs pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai kopā ar rīkojumu par veicamajiem labojumiem atdod Izpildītājam. Izpildītājs iesniedz Būvniecības procesa projekta vadītājam Būvuzrauga apstiprinātu aktu 3 (trīs) eksemplāros un rēķinu (turpmāk tekstā – Samaksas dokumenti).

  - Rēķinos jānorāda maksātāja rekvizīti:

| Maksātājs | Jelgavas pilsētas dome |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. | 90000042516 |
| Adrese | Lielā iela 11, Jelgava |
| Bankas nosaukums |  |
| Bankas kods |  |
| Bankas konta Nr. |  |

  - Izpildītāja izrakstītajiem rēķiniem jāsatur sekojošs teksts: „PVN tiek maksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma  142.pantu, nodokļa apgrieztā maksāšana”.

  - Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Būvuzraugs apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba kvalitātes novērtēšanas, bet ne vēlāk kā 15 dienas pēc Darba pabeigšanas akta apstiprināšanas.

  - Garantijas laika galvojumu 5% (pieci procenti) apmērā no Līgumcenas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pēc Darba pabeigšanas akta apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā līdz Līguma izpildes spējas galvojuma termiņa beigām. Garantijas laika galvojumam jāatbilst līguma 5.pielikuma „Galvojuma noteikumi” noteiktajām prasībām.

  - Līgumsodu un zaudējumus uz defekta akta pamata Izpildītājs samaksā Pasūtītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

  - Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.

  - Izpildītājs nodrošina Būvdarbu žurnālu iegādi par saviem līdzekļiem.

  - Izpildītājam jāiesniedz līguma izpildes spēju galvojums atbilstoši Konkursa nolikuma 5.pielikuma „Galvojumu noteikumi” prasībām 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas. Līguma izpildes spējas galvojuma apjomam jābūt 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas.

- Apdrošināšana un darba aizsardzība

  - Izpildītājs uz sava rēķina veic apdrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām un iesniedz Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi.

  - Līdz Darba uzsākšanas brīdim Izpildītājs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darba uzsākšanas brīža līdz Darba pabeigšanas akta apstiprināšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ būvdarbu laikā:

    - Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu Līgumā noteiktajā būvobjektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 10 (desmit) % no šī Līguma 3.1.punktā noteiktās Līgumcenas, bet ne mazāks kā EUR 14 228,72 (četrpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit astoņi euro 72 centi).

    - Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu uz gadu visos Izpildītāja būvobjektos, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 10 (desmit) % no būvuzņēmēja gada apgrozījuma, bet ne mazāks kā EUR 71 143,59 (septiņdesmit viens tūkstotis viens simts četrdesmit trīs euro 59 centi).

  - Darbu būves vietā nedrīkst veikt bez Līgumā noteiktās apdrošināšanas.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem.

  - Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteikto prasību ievērošanu nodrošina Izpildītājs, pieaicinot vadošo darbinieku darba aizsardzības organizēšanā Vārds, Uzvārds par Darba aizsardzības koordinatoru.

- Līgumsods

  - Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle piecu procenti) apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.

  - Ja paredzētais Darbs netiek uzsākts (saskaņā ar 4.1.punkta nosacījumiem), veikts un/vai pabeigts Līgumā un/vai Darba izpildes laika grafikā noteiktā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle piecu) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.

  - Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvniecības procesa Projekta vadītāja, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, EUR 100 (viens simts euro) apmērā par katru gadījumu.

  - Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par būvlaukuma vai apbraucamo ceļu uzturēšanu neatbilstoši Līguma prasībām, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvniecības procesa Projekta vadītāja, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, EUR 100 (viens simts euro) apmērā par katru gadījumu.

  - Pasūtītājam konstatējot Būvprojekta prasībām neatbilstošu materiālu pielietošanu ir tiesības pieprasīt Izpildītājam samaksāt līgumsodu līdz EUR 150 (viens simts piecdesmit euro) apmērā no darba veida summas, kuram bija paredzēts konstatētais materiāls un veikt materiāla nomaiņu.

  - Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par darba aizsardzības prasību neievērošanu, veicot būvdarbus Objektā, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Projekta vadītāja, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, līdz EUR 100 (viens simts euro) apmērā par katru gadījumu.

  - Par atbildīgā būvdarbu vadītāja (vai saskaņota tā aizvietotāja) neatrašanos būvobjektā būvdarbu darba laikā Pasūtītājs ir tiesības līgumsodu EUR 100 (viens simts euro) par katru gadījumu.

- Līguma grozīšana un papildināšana

Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus, papildinājumus Līguma noteikumos, par to rakstiski vienojoties.

- Līguma darbības izbeigšana

  - Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību gadījumos, ja:

    - Darbs būves vietā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā Darba uzsākšanas datuma;

    - veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts kvalitātē, kas neatbilst Būvprojekta/Tehnisko Specifikāciju prasībām un Izpildītājs konstatētās neatbilstības nenovērš pēc Pasūtītāja pieprasījuma;

    - atkārtoti konstatētas neatbilstības, par kurām ir piemērots līgumsods saskaņā ar Līguma 14.6.punktu;

    - Izpildītājs neveic Līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts kvalitātē, kas neatbilst Līgumā noteiktajām prasībām un Izpildītājs konstatētās neatbilstības nenovērš pēc Pasūtītāja pieprasījuma;

    - Izpildītājs atkārtoti nenodrošina satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma prasību izpildi;

    - Izpildītājs uz 3 dienām nepamatoti pārtrauc Darbu būves vietā;

    - Izpildītājs neievēro Līgumā un/vai Darbu izpildes laika grafikā noteiktos Darba izpildes termiņus, kas tiek fiksēts rakstiski, vairāk kā divas reizes pēc kārtas viena mēneša periodā;

    - Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām;

    - Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.

  - Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, atstāj būves vietu kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem Darba apjomiem.

- Projekta vadītāji

  - Līguma izpildi Pasūtītāja vārdā vada Būvniecības procesa Projekta vadītājs Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” vadītājs Māris Mielavs, tālrunis 63084471.

  - Līguma izpildi Izpildītāja vārdā vada Amats, Vārds, Uzvārds, tālrunis .........

  - Projekta vadītāji, vienojoties ar Pasūtītāju vai Izpildītāju, ir tiesīgi nodot savas tiesības un pienākumus citiem darbiniekiem, paziņojot par to Izpildītājam vai Pasūtītājam.

- Satiksmes organizācija

  - Izpildītājs 3 darba dienas pirms būvdarbu uzsākšanas iesniedz Būvniecības procesa Projekta vadītājam saskaņotu Satiksmes organizācijas plānu papīra formātā un elektroniskā formātā.

  - Satiksmes organizācijas plāns jāsaskaņo ar „Latvijas Valsts Ceļi” Jelgavas nodaļu, JPPI „Pilsētsaimniecība”, nepieciešamības gadījumā ar Jelgavas pilsētas domes Satiksmes kustības drošības komisiju.

- Nepārvarama vara

  - Puses nav atbildīgas par savu saistību izpildi, ne arī par saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā otrai Pusei radītiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu, tādi kā ugunsgrēks, dabas stihijas, jebkura rakstura karadarbības, teroristu uzbrukums, normatīvo aktu izmaiņas vai citu tamlīdzīgu apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst.

  - Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi tik ilgi, kamēr šie apstākļi beidzas. Šis noteikums ir attiecināms tikai uz tām saistībām (veicamajiem darbiem, sniedzamajiem pakalpojumiem), kuru izpilde tiek tādējādi kavēta.

  - Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma atsevišķu darbu izpildes termiņus, bet netraucē izpildīt Līgumu kopumā, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību attiecībā uz Līguma izpildi un tā termiņiem.

  - Pusei, kuras darbību apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jāinformē par to otra Puse, pievienojot jebkādu informāciju, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļus, un norādot uz šādu nepārvaramas varas apstākļu ietekmi uz Līguma izpildi, kā arī jāpieliek visas saprātīgās pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu radītās sekas.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Pusēm ir tiesības vienpusēju izbeigt šī Līguma darbību kopumā vai arī attiecībā uz to daļu, kuru izpildi traucē nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā nevienai no Pusēm nav tiesību uz zaudējumu atlīdzību un tiek veikts norēķins par faktiski padarītajiem Darba apjomiem, kuri ir nodoti Līgumā noteiktajā kārtībā.

- Citi noteikumi

  - Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no Līguma, risināmas savstarpējās pārrunās.

  - Ja strīds tādējādi netiek atrisināts, tas izskatāms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Ja Līguma darbības periodā kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līguma noteikumi ir saistoši attiecīgās Puses tiesību un saistību pārņēmējam.

  - Pusēm ir pienākums mēneša laikā brīdināt otro Pusi par gaidāmo reorganizāciju vai likvidāciju, kā arī nekavējoties informēt par izmaņām rekvizītos, statusā, kā arī, ja tiek ierosināta lieta par atzīšanu par maksātnespējīgu.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā 2 eksemplāros uz ... (cipars vārdiem) lapām, pa vienam Līguma eksemplāram katrai Pusei, un tam pievienoti .... (cipars vārdiem) pielikumi.

  - Līgums satur šādus pielikumus:

    - 1.pielikums Galvojuma noteikumi (saskaņā ar Konkursa nolikuma 5.pielikumu) uz 1 lp.

    - 2.pielikums Izpildītāja piedāvājuma kopija;

    - 3.pielikums Būvprojekts (būvprojekts izsniegts Izpildītājam atsevišķā sējumā, un Pasūtītājam – arhīvā).

Pušu rekvizīti:

|  | Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- | --- |
|  | Jelgavas pilsētas dome |  |
| Reģistrācijas Nr. | 90000042516 |  |
| Adrese | Lielā iela 11, Jelgava |  |
| Banka |  |  |
| Bankas kods |  |  |
| Norēķinu konts |  |  |

Pušu paraksti:

| Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- |
| Amats | Amats |
| _______________________ | _______________________ |
| (paraksts) Vārds, Uzvārds | (paraksts) Vārds, Uzvārds |
| Z.V. | Z.V. |

5.pielikums

GALVOJUMA NOTEIKUMI

Pasūtītājs ir noteicis šādus galvojumu veidus un attiecīgajā galvojumā obligāti iekļaujamos nosacījumus:

  - Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts piedāvājuma nodrošinājuma galvojums.

  - Galvinieks apņemas samaksāt Pasūtītājam galvojuma summu šādos gadījumos, ja Pretendents:

    - pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr spēkā ir piedāvājuma nodrošinājums;

    - izraudzītais pretendents Pasūtītāja noteiktajā termiņā neparaksta līgumu;

    - pretendents nav iesniedzis tam iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu (līguma izpildes spējas galvojums).

    - Galvojumam jābūt spēkā vismaz 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas sākot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

    - Galvojuma summai jābūt EUR 30 000 (trīsdesmit tūkstoši euro).

    - Galvojumam jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamam.

    - Galvojumam jābūt attiecināmam uz Pretendentu, un, ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem (Pretendenta vai galvojuma ņēmēja nosaukumam galvojuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam piedāvājumā).

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas galviniekam.

    - Pasūtītājam jānosauc, tieši kādas iepirkuma nolikumā noteiktās saistības Pretendents nav izpildījis.

  - Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts garantijas laika galvojums.

    - Galvinieks apņemas samaksāt Pasūtītājam galvojuma summu defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības.

    - Galvojumam jābūt spēkā visā garantijas termiņa laikā.

    - Galvojumam jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamam.

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas galviniekam.

  - Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības līguma izpildes spējas galvojums.

    - Galvinieks apņemas samaksāt Pasūtītājam galvojuma summu, ja Izpildītājs nav izpildījis Līgumā noteiktos būvniecības darbus vai nepilda šajā līgumā noteiktās saistības vai līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību;

    - Galvojumam jābūt spēkā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas.

    - Galvojuma summai jābūt 10 (desmit) % apmērā no Līgumcenas.

    - Galvojumam jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamam.

    - Apdrošināšanas sabiedrības izdotam galvojumam jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija.

  - Avansa garantijai:

  - var būt bankas garantija vai apdrošināšanas sabiedrības polise

  - Avansa garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

    - garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās, pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā atmaksājis avansu pieprasītās summas apjomā (līdz 20% no līgumcenas);

    - garantijas summa ir vienāda ar avansa summu;

    - garantijas summu var samazināt atbilstoši atmaksātajai avansa summai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām;

    - garantija jābūt spēkā no avansa maksājuma datuma līdz laikam, kad Izpildītājs paredzējis pilnībā atmaksāt avansa summu un vēl 28 dienas;

    - garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam.

6.pielikums

ATKLĀTĀ KONKURSA

„Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai, asfalta seguma atjaunošana”

identifikācijas Nr.JPD2016/16/AK

Darbu daudzumu saraksts – lokālā tāme

Atsevišķs Excel fails

7.pielikums

ATKLĀTĀ KONKURSA

„Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai, asfalta seguma atjaunošana”

identifikācijas Nr.JPD2016/16/AK

Izslēdzamo un samazināmo darbu saraksts

Izslēdzamie darbi prioritārā secībā objektam: Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai asfalta seguma atjaunošana

- 6.kārta

| Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība |  | Darba daudzums visas kārtas kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 6.kārta Smago automašīnu stāvvieta |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 |
|  |  | 1. Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa |  |  |  |
|  |  | 1.1. Trases sagatavošanas darbi. |  |  |  |
| 1.1.1 | 35-00000 | Trases uzmērīšana un nospraušana, poligonometrijas punktu instrumentālā uzmērīšana un atskaites sastādīšana par poligonometrijas punktu stāvokli pirms būvdarbu uzsākšanas | km. | 0,081 | 0,081 |
| 1.1.6 | 02-00000 | Esošās brauktuves asfalta malas nojaukšana, malu atzāģējot (~4500m), aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, vidēji 12cm biezumā | m2 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.13 | 02-00000 | Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam, h=līdz 6cm (vidēji 3cm)* | m2 | 30,00 | 30,00 |
| 1.1.19 | 22-00000 | Dalīto aizsargcauruļu izbūve uz esošiem kabeļiem 750 N | m | 32,00 | 32,00 |
| 1.1.20 | 35-00000 | Komunikāciju aku dzelzsbetona pārsedžu nomaiņa | gab. | 2,00 | 2,00 |
| 1.1.21 | 35-00000 | Esošo komunikāciju aku vāku nomaiņa | gab. | 2,00 | 2,00 |
| 1.2.1 | 03-00000 | Augu zemes norakšana aizvedot uz būvuzņēmēja krautni vēlākai iestrādei | m3 | 200,00 | 200,00 |
| 1.2.2 | 03-00000 | Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | m3 | 20,00 | 20,00 |
| 1.2.3 | 03-00000 | Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam | m3 | 190,00 | 190,00 |
| 1.2.4 | 03-00000 | Zemes klātnes uzbēruma izbūve ar pievestu grunti | m3 | 300,00 | 300,00 |
|  |  | 1.3. Segas izbūve. |  |  |  |
| 1.3.1 | 35-00000 | Ģeotekstila izbūve ietvei | m2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 35-00000 | Salturīgās kārtas izbūve, ieskaitot virs drenāžas | m3 | 500,00 | 500,00 |
| 1.3.3 | 35-00000 | Nesaistītu frakcionētu minerālmateriālu 40-70 joslas izbūve starp brauktuvi un ietvi Atmodas ielas posmā, caurteku galu un grāvju tekņu nostiprinājumu izbūve | m3 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | 35-00000 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 16cm biezumā ietvei, veloceliņiem un saliņās | m2 | 90,00 | 90,00 |
| 1.3.6 | 35-00000 | Betona apmaļu 100.30.15, 100.22.15, slīpo un liekto uzstādīšana saliņai Rūpniecības ielā | m | 130,00 | 130,00 |
| 1.3.8 | 35-00000 | Betona apmaļu 100.20.8 uzstādīšana | m | 72,00 | 72,00 |
| 1.3.9 | 35-00000 | Betona bruģakmens seguma izbūve gājēju un velosipēdu ceļiem, h=6cm, zaļš:pelēks, 9:1, izmēri: neregulāras formas 4 dažāda izmēra bruģakmeņi (160x215x160x200; 160x165x160x175; 160x135x160x125; 160x85x160x95) ar viļņotām malām bez malu noapaļojumiem, ar papildus rūpniecisku virsmas apstrādi, uzlabojot virsmas slīdes pretestības rādītājus (paraugs apskatāms pie Pasūtītāja, krāsainajam bruģakmenim pēc rūpnieciskas virsmas apstrādes jābūt tādai pašai krāsas intensitātei kā bez apstrādes) | m2 | 75,00 | 75,00 |
| 1.3.10 | 35-00000 | Betona bruģakmens seguma izbūve iebrauktuvēs, h=8cm, sarkans, izmēri: neregulāras formas 4 dažāda izmēra bruģakmeņi (160x215x160x200; 160x165x160x175; 160x135x160x125; 160x85x160x95) ar viļņotām malām bez malu noapaļojumiem, ar papildus rūpniecisku virsmas apstrādi, uzlabojot virsmas slīdes pretestības rādītājus (paraugs apskatāms pie Pasūtītāja, krāsainajam bruģakmenim pēc rūpnieciskas virsmas apstrādes jābūt tādai pašai krāsas intensitātei kā bez apstrādes) | m2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.15 | 35-00000 | Šķeltu granīta akmeņu bruģis 30x15xH=20cm | m2 | 160,00 | 160,00 |
|  |  | Segas konstrukcijas izbūve autobusu pieturu paplašinājumos un smago automašīnu stāvvietai |  |  |  |
| 1.3.18 | 35-00000 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 30cm biezumā | m2 | 870,00 | 870,00 |
| 1.3.19 | 35-00000 | Karstā asfalta pamatkārtas izbūve, AC 32 base, 8cm biezumā | m2 | 890,00 | 890,00 |
| 1.3.20 | 35-00000 | Karstā asfalta saistes kārtas izbūve, AC 22 bin, 6cm biezumā | m2 | 880,00 | 880,00 |
|  |  | Segas konstrukcijas pamata paplašināšana blakus ielās |  |  |  |
| 1.3.65 | 35-00000 | Asfalta seguma nojaukšana, malas atzāģējot, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, vidēji 12cm biezumā | m2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.73 | 35-00000 | Asfalta ģeorežģa izbūve | m2 | 460,00 | 460,00 |
| 1.3.74 | 35-00000 | Asfalta AC (8; 11; 16), PMB 45/80-55, izlīdzinošās kārtas ieklāšana garenkrituma un šķērskrituma veidošanai | tn | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.75 | 35-00000 | Karstā asfalta virskārtas izbūve, SMA 11, PMB 45/80-55, 4cm biezumā arī krustojumos un pieslēgumos | m2 | 460,00 | 460,00 |
| 1.3.79 | 35-00000 | Nomaļu uzpildīšana | m3 | 20,00 | 20,00 |
| 1.3.80 | 35-00000 | Nomaļu profilēšana un blīvēšna | m2 | 110,00 | 110,00 |
|  |  | 1.4. Satiksmes organizēšana, aprīkojums. |  |  |  |
| 1.4.1 | 35-00000 | Ceļa zīmju uzstādīšana | gab. | 6,00 | 6,00 |
| 1.4.2 | 35-00000 | Esošo ceļa zīmju pārcelšana | gab. | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | 35-00000 | Ceļa zīmju balstu uzstādīšana | gab. | 3,00 | 3,00 |
| 1.4.4 | 35-00000 | Ceļa zīmju "konsoltipa" balstu uzstādīšana | gab. | 1,00 | 1,00 |
|  |  | 1.5. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. |  |  |  |
| 1.5.5 | 35-00000 | Pagaidu ceļa zīmju (t.sk. plakātu) uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas būvlaukumam un apbraucamajiem ceļiem būvdarbu laikā 6. kārta | kompl. | 1,00 | 1,00 |
|  |  | 1.6. Nobeiguma darbi |  |  |  |
| 1.6.5 | 35-00000 | Ielas būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā, poligonometrijas punktu instrumentālā uzmērīšana un atskaites sastādīšana par poligonometrijas punktu stāvokli pēc būvdarbiem un topogrāfiskā plāna aktualizēšana 6.kārta | kompl. | 1,00 | 1,00 |

| Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība |  | Darba daudzums visas kārtas kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 6.kārta Smago automašīnu stāvvieta |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 |
|  |  | 7. Labiekārtošana. |  |  |  |
| 7,1 | 31-00000 | Esošu krūmaugu ,,Asā spireja" pārstādīšana, stādāmās vietas ierīkošana, , mulčēta apdobe | m |  | 0,00 |
| 7,6 | 31-00000 | Zāliena ierīkošana izmantojot būvdarbos iegūto augu zemi | m2 | 5 00,00 | 5 00,00 |
| 7,7 | 31-00000 | Zāliena ierīkošana ar pievestu augu zemi | m2 | 5 00,00 | 5 00,00 |

- 1.; 2.; 3.kārtas, Lokālā tāme Nr.1-2

| Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | mērvienība | Darba daudzums |  |  | Darba daudzums visas kārtas kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1.kārta Ietve no Dob.sos, līdz Dambja | 2.kārta Atmodas iela (Dob.šos.-Dambja) | 3.kārta Rūpniecības iela (Dambja-Tērvetes) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 |
|  |  | 2. Lietusūdens kanalizācijas tīkli. |  |  |  |  |  |
| 2,1 | 27-00000 | Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | m³ | 0,00 | 50,00 | 30,00 | 80,00 |
| 2,2 | 27-00000 | Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam | m³ | 0,00 | 723,00 | 205,00 | 928,00 |
| 2,3 | 27-00000 | Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja krautni, atkārtotai pielietošanai objektā (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m) | m³ | 0,00 | 50,00 | 30,00 | 80,00 |
| 2,4 | 27-00000 | Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres nodrošināšanai | m | 0,00 | 413,00 | 100,20 | 513,20 |
| 2,5 | 27-00000 | Būvbedres nostiprināšana pielietojot vairogus | m2 | 0,00 | 1178,90 | 100,20 | 1279,10 |
| 2,6 |  | Būvbedres nostiprināšana pielietojot paliekošas rievsienas | m2 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2,7 | 27-00000 | Būvbedres nostiprināšana pielietojot paliekošas rievsienas | m2 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2,8 | 27-00000 | Būvbedres aizbēršana ar pievestu grunti | m³ | 0,00 | 469,35 | 150,30 | 619,65 |
| 2,9 | 27-00000 | Būvbedres aizbēršana ar atkārtoti izmantojamo grunti, no krautnes, līdz atjaunojamā seguma pamatnes līmenim | m³ | 0,00 | 50,00 | 30,00 | 80,00 |
| 2,10 | 27-00000 | Kanalizācijas aku demontāža | gb. | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 2,12 | 27-00000 | Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums | m³ | 0,00 | 281,61 | 90,18 | 371,79 |
| 2,13 | 27-00000 | Cauruļvadu demontāža | m | 0,00 | 236,70 | 34,00 | 270,70 |
| 2,14 | 27-00000 | Caurtekas PPDN630; SN8 izbūve | m | 0,00 | 131,30 | 0,00 | 131,30 |
| 2,20 | 27-00000 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=2.50 m | kompl. | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 2,21 | 27-00000 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=2.00 m | kompl. | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 2,22 | 27-00000 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=1.50 m | kompl. | 0,00 | 8,00 | 2,00 | 10,00 |
| 2,24 | 27-00000 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=1.5 m | kompl. | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 2,30 | 27-00000 | Grāvja rakšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | m | 0,00 | 420,00 | 115,50 | 535,50 |
| 2,31 | 27-00000 | Betons cauruļvadu pievienojumiem akām | m3 | 0,00 | 2,50 | 1,00 | 3,50 |
| 2,32 | 27-00000 | Izbūvētās trases digitālā uzmērīšana | m | 0,00 | 469,30 | 100,20 | 569,50 |
| 2,36 | 27-00000 | Pretplūdu aizbīdņi DN500 | kompl. | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
| 2,37 | 27-00000 | Cauruļu enkurošana pret uzpeldēšanu | m | 0,00 | 131,30 |  | 131,30 |

- 1.; 2.; 3.kārtas, Lokālā tāme Nr.1-7

| Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Darba daudzums |  |  | Darba daudzums visas kārtas kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1.kārta Ietve no Dob.sos, līdz Dambja | 2.kārta Atmodas iela (Dob.sos.-Dambja) | 3.kārta Rūpniecības iela (Dambja-Tērvetes) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 |
|  |  | 7. Labiekārtošana. |  |  |  |  |  |
| 7,1 | 31-00000 | Esošu krūmaugu ,,Asā spireja" pārstādīšana, stādāmās vietas ierīkošana, , mulčēta apdobe | m |  |  | 14,00 | 14,00 |
| 7,2 | 31-00000 | Krūmaugu stādīšana: ,,Asā spireja" , stādāmās vietas ierīkošana, mulčēta apdobe, solis 0,8m. Stāda izmēri: C5 kont., 30 - 40 cm augstums, pamatzaru skaits min.3 gab.. | gab. |  |  | 30,00 | 30,00 |
| 7,3 |  | Krūmaugu stādīšana: Amūras ceriņi ‘Syringa reticulata ssp.Amurensis’, stādāmās vietas ierīkošana, mulčēta apdobe, stāda augstums min. 1.5m, pamatzaru skaits min.3 gab., sakņu sistēma augsnes kamolā (vai konteiners 10l), Divi mieti d=6cm, l=2.0m, un saites (stiprinājumu precizēt pirms stādīšanas) | gab. |  | 23,00 | 66,00 | 89,00 |
| 7,4 | 31-00000 | Koku stādīšana: Holandes liepa – ‘Tilia x vulgaris’, stumbra apkārtmērs 18-20cm, h=350-400cm, koka balsti, saites, stādāmās vietas ierīkošana | kompl. |  |  | 2,00 | 2,00 |
| 7,5 | 31-00000 | Koku stādīšana: Sarkanais ozols (‘Qercus rubra’) stumbra apkārtmērs 160/180 mm, h=350-400cm, koka balsti, saites, stādāmās vietas ierīkošana | kompl. |  | 24,00 | 5,00 | 29,00 |
| 7,6 | 31-00000 | Zāliena ierīkošana izmantojot būvdarbos iegūto augu zemi | m2 | 5 00,00 | 5 00,00 | 1 00,00 | 11 00,00 |
| 7,7 | 31-00000 | Zāliena ierīkošana ar pievestu augu zemi | m2 | 40 00,00 | 1 00 00,00 | 1 04 00,00 | 24400,00 |
| 7,8 | 31-00000 | Riteņu turētāju uzstādīšana | gab. | 4,00 |  | 8,00 | 12,00 |
| 7,9 | 31-00000 | Soliņu uzstādīšana | gab. | 3,00 |  | 6,00 | 9,00 |
| 7,10 | 31-00000 | Atkritumu urnu uzstādīšana | gab. | 3,00 |  | 6,00 | 9,00 |

- 1.; 2.; 3.kārtas, Lokālā tāme Nr.1-6

| Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Darba daudzums 2.kārta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 6. Vājstrāvas, ārējie tīkli - luksofori |  |  |
|  |  | 6.1. Gājēju luksofors Atmodas un Asteru ielas krustojuma tuvumā |  |  |
| 6.1.8 | 23-00000 | Detekcijas cilpas ātruma mērīšanai un klasificēšanai | kompl | 4,00 |
| 6.1.16 | 23-00000 | LgYd vai analogs 2.5 mm2 (detekcijas cilpām) | m | 3 00,00 |

- 1.; 2.; 3.kārtas, Lokālā tāme Nr.1-5

| Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | mērvienība | Darba daudzums |  |  | Darba daudzums visas kārtas kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1.kārta Ietve no Dob.sos, līdz Dambja | 2.kārta Atmodas iela (Dob.sos.-Dambja) | 3.kārta Rūpniecības iela (Dambja-Tērvetes) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 |
|  |  | 3. Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli |  |  |  |  |  |
|  |  | Ūdensvada tīkli. |  |  |  |  |  |
| 3,3 | 27-00000 | Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m) | m³ | 0,00 | 443,00 | 0,00 | 443,00 |
| 3,4 | 27-00000 | Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam, (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m) | m³ | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 |
| 3,5 | 27-00000 | Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja krautni, atkārtotai pielietošanai objektā (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m) | m³ | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3,6 | 27-00000 | Būvbedres nostiprināšana pielietojot vairogus | m2 | 0,00 | 1486,00 | 0,00 | 1486,00 |
| 3,7 |  | Būvbedres nostiprināšana pielietojot rievsienas | m2 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3,8 | 27-00000 | Būvbedres nostiprināšana pielietojot paliekošas rievsienas | m2 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3,9 | 27-00000 | Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres nodrošināšanai | m | 0,00 | 639,90 | 0,00 | 639,90 |
| 3,10 | 27-00000 | Būvbedres aizbēršana ar pievestu grunti | m³ | 0,00 | 1067,00 | 0,00 | 1067,00 |
| 3,11 | 27-00000 | Būvbedres aizbēršana ar atkārtoti izmantojamo grunti, no krautnes, līdz atjaunojamā seguma pamatnes līmenim | m³ | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3,12 | 27-00000 | Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums h=0,20 m | m³ | 0,00 | 575,91 | 0,00 | 575,91 |
| 3,13 | 27-00000 | Spiedvada PE 100-RC caurule PN10 (100m), OD 32 montāža (h=1,5m) | m | 0,00 | 8,70 | 0,00 | 8,70 |
| 3,14 | 27-00000 | Spiedvada PE 100-RC caurule PN10 (6m), OD 110 montāža (h=1,5m) | m | 0,00 | 39,60 | 0,00 | 39,60 |
| 3,15 | 27-00000 | Spiedvada PE 100-RC caurule PN10 (6m), OD160 montāža (h=1,5m) | m | 0,00 | 77,10 | 0,00 | 77,10 |
| 3,16 | 27-00000 | Spiedvada PE 100-RC caurule PN10 (6m), OD200 montāža (h=1,5m) | m | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 5,40 |
| 3,17 | 27-00000 | Spiedvada PE 100-RC caurule PN10 (6m), OD300 montāža (h=1,5m) | m | 0,00 | 509,10 | 0,00 | 509,10 |
| 3,18 | 27-00000 | universālā uzmava, DCI DN 32 cauruļu montāžai | kompl. | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3,19 | 27-00000 | universālā uzmava, DCI DN 100 cauruļu montāžai | kompl. | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3,21 | 27-00000 | Universālais atloku adapters, DCI DN 100 montāža | kompl. | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 3,22 | 27-00000 | Universālais atloku adapters, DCI DN 160 montāža | kompl. | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 3,24 | 27-00000 | Universālais atloku adapters, DCI DN 300 montāža | kompl. | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| 3,25 | 27-00000 | Pazemes tipa aizbīdnis ar ārējo vītni un PE uzmavu DN 32 | kompl. | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3,26 | 27-00000 | Pazemes tipa aizbīdņa ar atlokiem DCI Dn 100 izbūve | kompl. | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3,27 | 27-00000 | Pazemes tipa aizbīdņa ar atlokiem DCI Dn 160 izbūve | kompl. | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 3,29 | 27-00000 | Pazemes tipa aizbīdņa ar atlokiem DCI Dn 300 izbūve | kompl. | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 3,31 | 27-00000 | Atloku pāreja DCI DN 300x160 montāža | kompl. | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 3,33 | 27-00000 | Atloku pāreja DCI DN160x100 montāža | kompl. | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3,35 | 27-00000 | Sedlu uzmava DCI DN 200/1 1/4" | kompl. | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3,36 | 27-00000 | Pieslēgšanās ūdensvadam ar atloku krustgabalu DCI Dn300/300 | kompl. | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3,40 | 27-00000 | Pieslēgšanās ūdensvadam ar atloku trejgabalu DCI Dn160/100 | kompl. | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3,42 | 27-00000 | Pieslēgšanās ūdensvadam ar atloku trejgabalu DCI Dn300/100 | kompl. | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 3,45 | 27-00000 | Atloku līkņa DCI PN10, DN 160/110 montāža | kompl. | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 3,49 | 27-00000 | Noslēgatloka DCI DN 160 montāža | kompl. | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 3,5 | 27-00000 | Noslēgatloka DCI DN 100 montāža | kompl. | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3,51 | 27-00000 | Virszemes tipa hidranta ar aizbīdni H =1,45-2,50m montāža | kompl. | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 3,52 | 27-00000 | Betona balsts cauruļu līkumiem, noslēgatlokiem,veidgabaliem un hidrantiem | kompl. | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| 3,53 | 27-00000 | Izbūvēto cauruļvadu skalošana, dezinfekcija un nodošana | m | 0,00 | 639,90 | 0,00 | 639,90 |
| 3,54 | 27-00000 | Trases hidrauliskā pārbaude | m | 0,00 | 639,90 | 0,00 | 639,90 |
| 3,55 | 27-00000 | Trases digitālā uzmērīšana | m | 0,00 | 639,90 | 0,00 | 639,90 |

- 4.kārta

| Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēravienība |  | Darba daudzums visas kārtas kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4.kārta Paralēlais ceļš Bebru-Dambja |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 |
|  |  | 1. Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa |  |  |  |
|  |  | 1.1. Trases sagatavošanas darbi. |  |  |  |
| 1.1.1 | 35-00000 | Trases uzmērīšana un nospraušana, poligonometrijas punktu instrumentālā uzmērīšana un atskaites sastādīšana par poligonometrijas punktu stāvokli pirms būvdarbu uzsākšanas | km. | 0,230 | 0,230 |
| 1.1.2 | 02-00000 | Esošo koku zāģēšana, celmu laušana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | gab. | 4,00 | 4,00 |
| 1.1.3 | 02-00000 | Esošo koku celmu laušana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | gab. | 2,00 | 2,00 |
| 1.1.5 | 02-00000 | Krūmu zāģēšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | ha | 0,05 | 0,05 |
| 1.1.6 | 02-00000 | Esošās brauktuves asfalta malas nojaukšana, malu atzāģējot (~4500m), aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, vidēji 12cm biezumā | m2 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.8 | 02-00000 | Ietves seguma nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | m2 | 12,00 | 12,00 |
| 1.1.13 | 02-00000 | Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam, h=līdz 6cm (vidēji 3cm)* | m2 | 40,00 | 40,00 |
| 1.1.14 | 02-00000 | Esošo ceļa zīmju demontāža (nododot JPPI "Pilsētsaimniecība") | gab. | 3,00 | 3,00 |
| 1.1.20 | 35-00000 | Komunikāciju aku dzelzsbetona pārsedžu nomaiņa | gab. | 1,00 | 1,00 |
| 1.1.21 | 35-00000 | Esošo komunikāciju aku vāku nomaiņa | gab. | 1,00 | 1,00 |
| 1.1.22 | 35-00000 | Esošu komunikāciju mazo kapju nomaiņa | gab. | 1,00 | 1,00 |
| 1.1.23 | 35-00000 | Esošo komunkāciju lielo kapju nomaiņa | gab. | 1,00 | 1,00 |
| 1.1.26 | 35-00001 | Esošā metāla gāzesvada atrakšana,esošās izolācijas nomaiņa, aizbēršana ar derīgu materiālu | m2 | 10,00 | 10,00 |
|  |  | 1.2. Zemes darbi. |  |  |  |
| 1.2.1 | 03-00000 | Augu zemes norakšana aizvedot uz būvuzņēmēja krautni vēlākai iestrādei | m3 | 20,00 | 20,00 |
| 1.2.2 | 03-00000 | Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | m3 | 10,00 | 10,00 |
| 1.2.3 | 03-00000 | Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam | m3 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | 1.3. Segas izbūve. |  |  |  |
| 1.3.1 | 35-00000 | Ģeotekstila izbūve ietvei | m2 | 130,00 | 130,00 |
| 1.3.2 | 35-00000 | Salturīgās kārtas izbūve, ieskaitot virs drenāžas | m3 | 30,00 | 30,00 |
| 1.3.4 | 35-00000 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 16cm biezumā ietvei, veloceliņiem un saliņās | m2 | 98,00 | 98,00 |
| 1.3.5 | 35-00000 | Nesasitītu minerālmateriālu izlīdzinošās kārtas izbūve, h=10-15cm, paralēliem ceļiem | m3 | 255,00 | 255,00 |
| 1.3.6 | 35-00000 | Betona apmaļu 100.30.15, 100.22.15, slīpo un liekto uzstādīšana saliņai Rūpniecības ielā | m | 15,00 | 15,00 |
| 1.3.8 | 35-00000 | Betona apmaļu 100.20.8 uzstādīšana | m | 55,00 | 55,00 |
| 1.3.9 | 35-00000 | Betona bruģakmens seguma izbūve gājēju un velosipēdu ceļiem, h=6cm, zaļš:pelēks, 9:1, izmēri: neregulāras formas 4 dažāda izmēra bruģakmeņi (160x215x160x200; 160x165x160x175; 160x135x160x125; 160x85x160x95) ar viļņotām malām bez malu noapaļojumiem, ar papildus rūpniecisku virsmas apstrādi, uzlabojot virsmas slīdes pretestības rādītājus (paraugs apskatāms pie Pasūtītāja, krāsainajam bruģakmenim pēc rūpnieciskas virsmas apstrādes jābūt tādai pašai krāsas intensitātei kā bez apstrādes) | m2 | 81,00 | 81,00 |
| 1.3.66 | 35-00000 | Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam | m3 | 168,00 | 168,00 |
| 1.3.67 | 35-00000 | Ģeotekstila izbūve | m2 | 560,00 | 560,00 |
| 1.3.68 | 35-00000 | Ģeorežģa izbūve | m2 | 560,00 | 560,00 |
| 1.3.69 | 35-00000 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 22cm biezumā | m2 | 560,00 | 560,00 |
| 1.3.76 | 35-00000 | Asfaltbetons AC 16base, 4cm biezumā | m2 | 1346,00 | 1346,00 |
| 1.3.77 | 35-00000 | Asfaltbetons AC 8surf, 3cm biezumā | m2 | 1322,00 | 1322,00 |
| 1.3.78 | 35-00000 | Aploces veida ātrumvaļņu izbūve no asfaltbetona AC 11 surf, paralēlajos ceļos, ieskaitot atbalsta frēzēšanu un pamata gruntēšanu | m2 | 36,00 | 36,00 |
| 1.3.79 | 35-00000 | Nomaļu uzpildīšana | m3 | 25,00 | 25,00 |
| 1.3.80 | 35-00000 | Nomaļu profilēšana un blīvēšna | m2 | 250,00 | 250,00 |
| 1.3.81 | 35-00000 | Nesaistītu minerālmateriālu seguma atjaunošana pieslēgumos | m3 | 10,00 | 10,00 |
|  |  | 1.4. Satiksmes organizēšana, aprīkojums. |  |  |  |
| 1.4.1 | 35-00000 | Ceļa zīmju uzstādīšana | gab. | 5,00 | 5,00 |
| 1.4.3 | 35-00000 | Ceļa zīmju balstu uzstādīšana | gab. | 4,00 | 4,00 |
| 1.4.4 | 35-00000 | Ceļa zīmju "konsoltipa" balstu uzstādīšana | gab. | 2,00 | 2,00 |
| 1.4.5 | 35-00000 | Horizontālie apzīmējumi ar termoplastu | m2 | 14,00 | 14,00 |
| 1.4.9 | 35-00000 | Ceļa signālstabiņu 917,918 uzstādīšana | gab. | 12,00 | 12,00 |
|  |  | 1.5. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. |  |  |  |
| 1.5.3 | 35-00000 | Pagaidu ceļa zīmju (t.sk. plakātu) uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas būvlaukumam un apbraucamajiem ceļiem būvdarbu laikā 4. kārta | kompl. | 1,00 | 1,00 |
| 1.5.9 | 35-00000 | Ceļa klātnes seguma planēšana | km | 0,30 | 0,30 |
| 1.5.10 | 35-00000 | Nesaistītu minerālmateriālu seguma atjaunošana un remonts | m3 | 10,00 | 10,00 |
|  |  | 1.6. Nobeiguma darbi |  |  |  |
| 1.6.3 | 35-00000 | Ielas būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā, poligonometrijas punktu instrumentālā uzmērīšana un atskaites sastādīšana par poligonometrijas punktu stāvokli pēc būvdarbiem un topogrāfiskā plāna aktualizēšana 4.kārta | kompl. | 1,00 | 1,00 |

| Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēravienība |  | Darba daudzums visas kārtas kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4.kārta Paralēlais ceļš Bebru-Dambja |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 |
|  |  | 2. Lietusūdens kanalizācijas tīkli. |  |  |  |
| 2,1 | 27-00000 | Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | m³ | 77,22 | 77,22 |
| 2,4 | 27-00000 | Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres nodrošināšanai | m | 42,90 | 42,90 |
| 2,5 | 27-00000 | Būvbedres nostiprināšana pielietojot vairogus | m2 | 42,90 | 42,90 |
| 2,8 | 27-00000 | Būvbedres aizbēršana ar pievestu grunti | m³ | 64,35 | 64,35 |
| 2,12 | 27-00000 | Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums | m³ | 38,61 | 38,61 |
| 2,13 | 27-00000 | Cauruļvadu demontāža | m | 130,30 | 130,30 |
| 2,14 | 27-00000 | Caurtekas PPDN630; SN8 izbūve | m | 0,00 | 0,00 |
| 2,17 | 27-00000 | Kanalizācijas caurules PP OD 200 izbūve | m | 42,90 | 42,90 |
| 2,30 | 27-00000 | Grāvja rakšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | m | 123,00 | 123,00 |
| 2,32 | 27-00000 | Izbūvētās trases digitālā uzmērīšana | m | 42,90 | 42,90 |

| Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība |  | Darba daudzums visas kārtas kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4.kārta Paralēlais ceļš Bebru-Dambja |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 |
|  |  | 7. Labiekārtošana. |  |  |  |
| 7,6 | 31-00000 | Zāliena ierīkošana izmantojot būvdarbos iegūto augu zemi | m2 | 1 00,00 | 1 00,00 |
| 7,7 | 31-00000 | Zāliena ierīkošana ar pievestu augu zemi | m2 | 12 00,00 | 12 00,00 |

- 5. kārta

| Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēravienība |  | Darba daudzums visas kārtas kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5.kārta Paralēlais ceļš Filozofu-Vīgriežu |  |
|  |  | 1. Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa |  |  |  |
|  |  | 1.1. Trases sagatavošanas darbi. |  |  |  |
| 1.1.1 | 35-00000 | Trases uzmērīšana un nospraušana, poligonometrijas punktu instrumentālā uzmērīšana un atskaites sastādīšana par poligonometrijas punktu stāvokli pirms būvdarbu uzsākšanas | km. | 0,734 | 0,734 |
| 1.1.3 | 02-00000 | Esošo koku celmu laušana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | gab. | 2,00 | 2,00 |
| 1.1.5 | 02-00000 | Krūmu zāģēšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | ha | 0,05 | 0,05 |
| 1.1.6 | 02-00000 | Esošās brauktuves asfalta malas nojaukšana, malu atzāģējot (~4500m), aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, vidēji 12cm biezumā | m2 | 200,00 | 200,00 |
| 1.1.11 | 02-00000 | Esošā betona bruģa seguma nojaukšana nobrauktuvēs uz ind.dz.mājām, aizvešana uz būvuzņēmēja noliktavu, uzglabāšana, izbūve pēc paralēlā ceļa izbūve pabeigšānas | m2 | 194,00 | 194,00 |
| 1.1.13 | 02-00000 | Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam, h=līdz 6cm (vidēji 3cm)* | m2 | 68,00 | 68,00 |
| 1.1.14 | 02-00000 | Esošo ceļa zīmju demontāža (nododot JPPI "Pilsētsaimniecība") | gab. | 7,00 | 7,00 |
| 1.1.20 | 35-00000 | Komunikāciju aku dzelzsbetona pārsedžu nomaiņa | gab. | 33,00 | 33,00 |
| 1.1.21 | 35-00000 | Esošo komunikāciju aku vāku nomaiņa | gab. | 33,00 | 33,00 |
| 1.1.22 | 35-00000 | Esošu komunikāciju mazo kapju nomaiņa | gab. | 1,00 | 1,00 |
| 1.1.23 | 35-00000 | Esošo komunkāciju lielo kapju nomaiņa | gab. | 1,00 | 1,00 |
| 1.1.24 | 35-00000 | Esošo komunikāciju aku vāku regulēšana | gab. | 45,00 | 45,00 |
| 1.1.25 | 35-00000 | Esošo gāzes kondensāta savācēja cauruļu pagarināšana vai saīsināšana (veic AS "Latvijas gāze") | gab. | 11,00 | 11,00 |
| 1.1.26 | 35-00001 | Esošā metāla gāzesvada atrakšana,esošās izolācijas nomaiņa, aizbēršana ar derīgu materiālu | m2 | 30,00 | 30,00 |
|  |  | 1.2. Zemes darbi. |  |  |  |
| 1.2.1 | 03-00000 | Augu zemes norakšana aizvedot uz būvuzņēmēja krautni vēlākai iestrādei | m3 | 20,00 | 20,00 |
| 1.2.2 | 03-00000 | Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | m3 | 10,00 | 10,00 |
| 1.2.3 | 03-00000 | Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam | m3 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | 1.3. Segas izbūve. |  |  |  |
| 1.3.2 | 35-00000 | Salturīgās kārtas izbūve, ieskaitot virs drenāžas | m3 | 30,00 | 30,00 |
| 1.3.5 | 35-00000 | Nesasitītu minerālmateriālu izlīdzinošās kārtas izbūve, h=10-15cm, paralēliem ceļiem | m3 | 960,00 | 960,00 |
| 1.3.6 | 35-00000 | Betona apmaļu 100.30.15, 100.22.15, slīpo un liekto uzstādīšana saliņai Rūpniecības ielā | m | 30,00 | 30,00 |
|  |  | Segas konstrukcijas pamata paplašināšana blakus ielās |  |  |  |
| 1.3.66 | 35-00000 | Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam | m3 | 468,00 | 468,00 |
| 1.3.67 | 35-00000 | Ģeotekstila izbūve | m2 | 1560,00 | 1560,00 |
| 1.3.68 | 35-00000 | Ģeorežģa izbūve | m2 | 1560,00 | 1560,00 |
| 1.3.69 | 35-00000 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 22cm biezumā | m2 | 1560,00 | 1560,00 |
| 1.3.76 | 35-00000 | Asfaltbetons AC 16base, 4cm biezumā | m2 | 4868,00 | 4868,00 |
| 1.3.77 | 35-00000 | Asfaltbetons AC 8surf, 3cm biezumā | m2 | 4791,00 | 4791,00 |
| 1.3.78 | 35-00000 | Aploces veida ātrumvaļņu izbūve no asfaltbetona AC 11 surf, paralēlajos ceļos, ieskaitot atbalsta frēzēšanu un pamata gruntēšanu | m2 | 108,00 | 108,00 |
| 1.3.79 | 35-00000 | Nomaļu uzpildīšana | m3 | 145,00 | 145,00 |
| 1.3.80 | 35-00000 | Nomaļu profilēšana un blīvēšna | m2 | 1450,00 | 1450,00 |
| 1.3.81 | 35-00000 | Nesaistītu minerālmateriālu seguma atjaunošana pieslēgumos | m3 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | 1.4. Satiksmes organizēšana, aprīkojums. |  |  |  |
| 1.4.1 | 35-00000 | Ceļa zīmju uzstādīšana | gab. | 11,00 | 11,00 |
| 1.4.3 | 35-00000 | Ceļa zīmju balstu uzstādīšana | gab. | 11,00 | 11,00 |
| 1.4.4 | 35-00000 | Ceļa zīmju "konsoltipa" balstu uzstādīšana | gab. | 2,00 | 2,00 |
| 1.4.5 | 35-00000 | Horizontālie apzīmējumi ar termoplastu | m2 | 42,00 | 42,00 |
| 1.4.9 | 35-00000 | Ceļa signālstabiņu 917,918 uzstādīšana | gab. | 36,00 | 36,00 |
|  |  | 1.5. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. |  |  |  |
| 1.5.4 | 35-00000 | Pagaidu ceļa zīmju (t.sk. plakātu) uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas būvlaukumam un apbraucamajiem ceļiem būvdarbu laikā 5. kārta | kompl. | 1,00 | 1,00 |
| 1.5.7 | 35-00000 | Asfalta bedrīšu remonts ar karsto asfaltbetonu pēc pilnas tehnoloģījas | m2 | 30,00 | 30,00 |
| 1.5.8 | 35-00000 | Asfalta bedrīšu remonts ar karsto asfaltbetonu pēc nepilnas tehnoloģījas | tn | 5,00 | 5,00 |
| 1.5.9 | 35-00000 | Ceļa klātnes seguma planēšana | km | 0,60 | 0,60 |
| 1.5.10 | 35-00000 | Nesaistītu minerālmateriālu seguma atjaunošana un remonts | m3 | 30,00 | 30,00 |
|  |  | 1.6. Nobeiguma darbi |  |  |  |
| 1.6.4 | 35-00000 | Ielas būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā, poligonometrijas punktu instrumentālā uzmērīšana un atskaites sastādīšana par poligonometrijas punktu stāvokli pēc būvdarbiem un topogrāfiskā plāna aktualizēšana 5.kārta | kompl. | 1,00 | 1,00 |

| Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēravienība |  | Darba daudzums visas kārtas kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5.kārta Paralēlais ceļš Filozofu-Vīgriežu |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 |
|  |  | 2. Lietusūdens kanalizācijas tīkli. |  |  |  |
| 2,1 | 27-00000 | Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | m³ | 110,00 | 110,00 |
| 2,4 | 27-00000 | Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres nodrošināšanai | m | 233,00 | 233,00 |
| 2,5 | 27-00000 | Būvbedres nostiprināšana pielietojot vairogus | m2 | 233,00 | 233,00 |
| 2,8 | 27-00000 | Būvbedres aizbēršana ar pievestu grunti | m³ | 88,35 | 88,35 |
| 2,9 | 27-00000 | Būvbedres aizbēršana ar atkārtoti izmantojamo grunti, no krautnes, līdz atjaunojamā seguma pamatnes līmenim | m³ | 0,00 | 0,00 |
| 2,10 | 27-00000 | Kanalizācijas aku demontāža | gb. | 0,00 | 0,00 |
| 2,11 | 27-00000 | Drenāžas cauruļu pamatnes ierīkošana un aizbēršana ar drenējošu materiālu 20cm virs caurules | m³ | 270,00 | 270,00 |
| 2,12 | 27-00000 | Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums | m³ | 53,01 | 53,01 |
| 2,16 | 27-00000 | Kanalizācijas caurules PP OD 315 izbūve | m | 6,40 | 6,40 |
| 2,17 | 27-00000 | Kanalizācijas caurules PP OD 200 izbūve | m | 52,50 | 52,50 |
| 2,18 | 27-00000 | Drenāžas caurules ar aptinumu PP OD 250 izbūve | m | 174,10 | 174,10 |
| 2,24 | 27-00000 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=1.5 m | kompl. | 1,00 | 1,00 |
| 2,28 | 27-00000 | VUUA akas plastm. Ø 600 izbūve; h=1.0 m | kompl. | 5,00 | 5,00 |
| 2,31 | 27-00000 | Betons cauruļvadu pievienojumiem akām | m3 | 0,30 | 0,30 |
| 2,32 | 27-00000 | Izbūvētās trases digitālā uzmērīšana | m | 233,00 | 233,00 |
| 2,33 | 27-00000 | Pārbaudes, TV inspekcija | m | 1,00 | 1,00 |
| 2,34 | 27-00000 | Dokumentāciju sagatavošana | kompl. | 1,00 | 1,00 |
| 2,35 | 27-00000 | Ģeotekstila aptinums drenāžas caurulēm | m | 174,10 | 174,10 |

| Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība |  | Darba daudzums visas kārtas kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5.kārta Paralēlais ceļš Filozofu-Vīgriežu |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 |
|  |  | 5. Vājstrāvas, ārējie tīkli |  |  |  |
|  |  | Kabeļu kanalizācijas izbūve pašvaldības vajadzībām un esošo sakaru kabeļu aizsardzība, pārbūve saistībā ar ielas risinājumiem |  |  |  |
|  |  | 5.1. Pašvaldības tīkli |  |  |  |
|  |  | Darbs |  |  |  |
| 5.1.2 | 23-00000 | Kabeļu kanalizācijas celtniecība vai papildināšana,ja cauruļu skaits blokā: 2 -6 (kan/km) | kan/km | 0,06 | 0,060 |
| 5.1.3 | 23-00000 | Kabeļu akas PEH uzstādīšana (gab.) | gab. | 1,00 | 1,00 |
| 5.1.4 | 23-00000 | Telekomunikāciju tīklu izpilddokumentācijas izgatavošana saskaņā ar tehniskajām prasībām (vaļēja tranšeja) | km | 0,03 | 0,03 |
| 5.1.5 | 23-00000 | Palīgmateriālu montāža | kompl. | 0,10 | 0,10 |
|  |  | Materiāli |  |  |  |
| 5.1.6 | 23-00000 | Kabeļu brīd. lenta, plīstošā, 50mmX500m | rol. | 0,10 | 0,10 |
| 5.1.7 | 23-00000 | Silikons N, neitrāls hermēt. 310ml | gab. | 1,00 | 1,00 |
| 5.1.8 | 23-00000 | Kab.kanaliz.caurule 100x6000 | gab. | 10,00 | 10,00 |
| 5.1.12 | 23-00000 | Kab.kanaliz.caurules noslēdz.gals UTM 100 | gab. | 4,00 | 4,00 |
| 5.1.19 | 23-00000 | Palīgmateriāli | kompl. | 0,10 | 0,10 |
|  |  | 5.2. SIA "Lattelecom" tīklu aizsardzība |  |  |  |
|  |  | Darbs |  |  |  |
| 5.2.1 | 23-00000 | Kabeļu kanalizāc. celtniecība vai papildināšana,ja cauruļu skaits blokā:1 | kan/km | 0,240 | 0,240 |
|  |  | Materiāli |  |  |  |
| 5.2.4 | 23-00000 | Kabeļu brīd. lenta, plīstošā, 50mmX500m | rol. | 0,50 | 0,50 |
| 5.2.5 | 23-00000 | Kab.kanaliz.caurule 100x6000 | gab. | 40,00 | 40,00 |
| 5.2.6 | 23-00000 | Kab.kanaliz.caurules noslēdz.gals UTM100 | gab. | 72,00 | 72,00 |

| Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība |  | Darba daudzums visas kārtas kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5.kārta Paralēlais ceļš Filozofu-Vīgriežu |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 |
|  |  | 7. Labiekārtošana. |  |  |  |
| 7,1 | 31-00000 | Esošu krūmaugu ,,Asā spireja" pārstādīšana, stādāmās vietas ierīkošana, , mulčēta apdobe | m |  | 0,00 |
| 7,2 | 31-00000 | Krūmaugu stādīšana: ,,Asā spireja" , stādāmās vietas ierīkošana, mulčēta apdobe, solis 0,8m. Stāda izmēri: C5 kont., 30 - 40 cm augstums, pamatzaru skaits min.3 gab.. | gab. |  | 0,00 |
| 7,3 |  | Krūmaugu stādīšana: Amūras ceriņi ‘Syringa reticulata ssp.Amurensis’, stādāmās vietas ierīkošana, mulčēta apdobe, stāda augstums min. 1.5m, pamatzaru skaits min.3 gab., sakņu sistēma augsnes kamolā (vai konteiners 10l), Divi mieti d=6cm, l=2.0m, un saites (stiprinājumu precizēt pirms stādīšanas) | gab. |  | 0,00 |
| 7,4 | 31-00000 | Koku stādīšana: Holandes liepa – ‘Tilia x vulgaris’, stumbra apkārtmērs 18-20cm, h=350-400cm, koka balsti, saites, stādāmās vietas ierīkošana | kompl. |  | 0,00 |
| 7,5 | 31-00000 | Koku stādīšana: Sarkanais ozols (‘Qercus rubra’) stumbra apkārtmērs 160/180 mm, h=350-400cm, koka balsti, saites, stādāmās vietas ierīkošana | kompl. |  | 0,00 |
| 7,6 | 31-00000 | Zāliena ierīkošana izmantojot būvdarbos iegūto augu zemi | m2 | 1 00,00 | 1 00,00 |
| 7,7 | 31-00000 | Zāliena ierīkošana ar pievestu augu zemi | m2 | 34 00,00 | 34 00,00 |
| 7,8 | 31-00000 | Riteņu turētāju uzstādīšana | gab. |  | 0,00 |
| 7,9 | 31-00000 | Soliņu uzstādīšana | gab. |  | 0,00 |
| 7,10 | 31-00000 | Atkritumu urnu uzstādīšana | gab. |  | 0,00 |

- 1.; 2.; 3.; kārta, lokālā tāme Nr. 1-1 un lokālā tāme Nr. 1-5

| Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēravienība | Darba daudzums |  |  | Darba daudzums visas kārtas kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1.kārta Ietve no Dob.sos, līdz Dambja | 2.kārta Atmodas iela (Dob.sos.-Dambja) | 3.kārta Rūpniecības iela (Dambja-Tērvetes) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 |
|  |  | 1. Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Segas izbūve. |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | 35-00000 | Betona apmaļu 100.30.15, 100.22.15, slīpo un liekto ZILĀ atstarojošā krāsā uzstādīšana | m | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 |
| 1.3.8 | 35-00000 | Betona apmaļu 100.20.8 uzstādīšana | m | 2350,00 | 583,00 | 361,00 | 3294,00 |
| 1.4.12 | 35-00000 | Velosipēdistu atpūtas vietu nojumju uzstādīšana, ieskaitot divpusēju Jelgavas veloceļu karti izgaismojamā reklāmas stendā un reklāmas stenda apgaismojuma pieslēgumu pie tuvākās laternas, kabeļa garums līdz 35m | kompl. | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 |
| 1.4.13 | 35-00000 | Stikla atstarotāju uzstādīšana saliņai brauktuvē | gab. | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 |
| 1.4.14 | 35-00000 | Gājēju pārejas LED izbūve brauktuvē, 2 x 3,75m platumā, ar saules bateriju elektroapgādi un rezerves pieslēgumu blakus esošajā apgaismojuma sadalnē (attālums brauktuve - sadalne = 8m) | kompl. | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | 1.5. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. |  |  |  |  |  |
| 1.5.7 | 35-00000 | Asfalta bedrīšu remonts ar karsto asfaltbetonu pēc pilnas tehnoloģījas | m2 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 1.5.8 | 35-00000 | Asfalta bedrīšu remonts ar karsto asfaltbetonu pēc nepilnas tehnoloģījas | tn | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 |
| 1.5.9 | 35-00000 | Ceļa klātnes seguma planēšana | km | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 1.5.10 | 35-00000 | Nesaistītu minerālmateriālu seguma atjaunošana un remonts | m3 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |

| Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Darba daudzums |  |  | Darba daudzums visas kārtas kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1.kārta Ietve no Dob.sos, līdz Dambja | 2.kārta Atmodas iela (Dob.sos.-Dambja) | 3.kārta Rūpniecības iela (Dambja-Tērvetes) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 |
|  |  | 5. Vājstrāvas, ārējie tīkli |  |  |  |  |  |
|  |  | Kabeļu kanalizācijas izbūve pašvaldības vajadzībām un esošo sakaru kabeļu aizsardzība, pārbūve saistībā ar ielas risinājumiem |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1. Pašvaldības tīkli |  |  |  |  |  |
|  |  | Darbs |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 23-00000 | Kabeļu kanalizācijas celtniecība vai papildināšana,ja cauruļu skaits blokā: 1 (kan/km) | kan/km | 0,300 | 0,010 | 0,300 | 0,610 |
| 5.1.2 | 23-00000 | Kabeļu kanalizācijas celtniecība vai papildināšana,ja cauruļu skaits blokā: 2 -6 (kan/km) | kan/km | 2,50 | 0,10 | 2,26 | 4,864 |
| 5.1.3 | 23-00000 | Kabeļu akas PEH uzstādīšana (gab.) | gab. | 13,00 |  | 17,00 | 30,00 |
| 5.1.4 | 23-00000 | Telekomunikāciju tīklu izpilddokumentācijas izgatavošana saskaņā ar tehniskajām prasībām (vaļēja tranšeja) | km | 1,55 | 0,05 | 1,15 | 2,75 |
| 5.1.5 | 23-00000 | Palīgmateriālu montāža | kompl. | 1,00 | 0,10 | 1,00 | 2,10 |
|  |  | Materiāli |  |  |  |  |  |
| 5.1.6 | 23-00000 | Kabeļu brīd. lenta, plīstošā, 50mmX500m | rol. | 3,00 | 0,10 | 3,00 | 6,10 |
| 5.1.7 | 23-00000 | Silikons N, neitrāls hermēt. 310ml | gab. | 13,00 | 0,00 | 17,00 | 30,00 |
| 5.1.8 | 23-00000 | Kab.kanaliz.caurule 100x6000 | gab. | 4 40,00 | 18,00 | 4 00,00 | 8 58,00 |
| 5.1.9 | 23-00000 | Kab.kanaliz.caurule D50 , sarkanā | m | 3 00,00 | 10,00 | 3 00,00 | 6 10,00 |
| 5.1.10 | 23-00000 | Kab.kanaliz.caurules līkums(100/45°) | gab. | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 5.1.11 | 23-00000 | Kab.kanaliz.caurules līkums(100/22°) | gab. | 2,00 | 0,00 | 10,00 | 12,00 |
| 5.1.12 | 23-00000 | Kab.kanaliz.caurules noslēdz.gals UTM 100 | gab. | 52,00 | 8,00 | 72,00 | 1 32,00 |
| 5.1.13 | 23-00000 | Akas lūka (slodze līdz 12,5 t) ar logo "OT_Jelgava" | gab. | 13,00 | 0,00 | 17,00 | 30,00 |
| 5.1.14 | 23-00000 | Plastm aka KP-PEH 800X650 ar kv-pamatni | gab. | 13,00 | 0,00 | 17,00 | 30,00 |
| 5.1.15 | 23-00000 | Kab.kanaliz.caurules noslēdz.gals UTM 50 | gab. | 12,00 | 4,00 | 12,00 | 28,00 |
| 5.1.16 | 23-00000 | Dzelzsbetona riņķis kabeļakām | gab. | 13,00 | 0,00 | 17,00 | 30,00 |
| 5.1.17 | 23-00000 | Dībelis saitītēm 10x43 (JST) 100 gab. | gab. | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
| 5.1.18 | 23-00000 | Atloks dzelzsbetona gredz. stiprināšanai | gab. | 39,00 | 0,00 | 51,00 | 90,00 |
| 5.1.19 | 23-00000 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 | 0,10 | 1,00 | 2,10 |

Apakšuzņēmēja veicamās Darba daļas kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma (līguma) ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo Darba daļu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējiem ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (PIL 20.panta piektā daļa).

Attiecas uz personu apvienības dalībniekiem un apakšuzņēmējiem - juridiskām personām.